МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на     2010 – 2012 годы»

2010г.

П А С П О  Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МО "ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2010 -2012

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Приморское городское поселение» на 2010 -2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон 10 декабря 1995 г. (с изменениями 30.12.2008 г.) № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2006 г. №100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годы» |
| Период реализации Программы | 2010- 2012 годы |
| Цели Программы | - Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на муниципальных дорогах; снижение количества ДТП; |
| Задачи Программы: | Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств и изучение правил дорожного движения пешеходов; - разработка и применение эффективных схем , методов и средств организации дорожного движения; - ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог; - совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; - повышение аварийно-спасательных работ и оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) |
| Перечень основных мероприятий Программы | - совершенствование системы управления в сфере безопасности дорожного движения; - повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
| Основные исполнители программы | - администрация МО «Приморское городское поселение»; - ГУ Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (по согласованию); - ОГИБДД (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы на: 2010 год - 1603,4 тыс. руб.- средства местного бюджета ; 2011 год – 1598,8 тыс. руб.- средства местного бюджета; 2012 год – 5856,2 тыс. руб., в том числе: 1585,2 тыс. руб.- средства местного бюджета; 4271,011 тыс. руб.- средства областного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения в МО «Приморское городское поселение» -снижение аварийности на муниципальных дорогах |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Приморское городское поселение» в лице заместителя главы администрации |
| Исполнители Программы | администрация МО «Приморское городское поселение»» |

1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения программными мероприятиями

Аварийность на дорогах является одной из самых серьезных социально-экономических проблем.

К основным факторам, определяющим причин высокого уровня аварийности, следует отнести:

- низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

- недостатки системы управления,  регулирования и контроля деятельности по обеспечению дорожного движения;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, недостаточное количество электроосвещения, дорожных знаков и разметки;

- недостаточное обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;

- диспропорция между темпами роста количества транспортных средств и развитием

улично - дорожной сети.

Все это приводит к  ухудшению условий движения и как следствие к аварийности на территории МО «Приморское городское поселение»

Только при комплексном подходе к решению вопросов по обеспечению безопасного движения, непрерывным развитием системы обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с намеченной Программой можно уменьшить количество ДТП и снизить количество пострадавших в дорожно-транспортных прошествиях.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки их реализации

Целью программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, обеспечение экологической безопасности дорожного движения. Условием достижения цели является снижение уровня аварийности на дорогах, сокращение числа пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышения качества подготовки водителей транспортных средств;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автодорожной сети;

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

- совершенствование эффективности аварийно-спасательных работ и оказание медицинской экстренной помощи, пострадавшим в ДТП;

-создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.

Программа реализуется в течение периода 2010- 2012 года в соответствии с перечнем мероприятий (Приложение) по следующим направлениям:

- совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- внедрение новых технических средств регулирования и контроля  за дорожным движением;

- профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и аварийно-спасательных работ на месте ДТП;

- укрепление материально–технической базы ОГИБДД для обеспечения безопасности дорожного  движения (по согласованию).

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет бюджета МО «Приморское городское поселение» и средств областного бюджета.

Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий составит

9 055 748,00 рублей, объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно в бюджете МО «Приморское городское поселение» и подлежат ежегодной корректировке.

4. Контроль и отчетность при реализации Программы

- Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов МО «Приморское городское поселение»,  глава администрации «Приморское городское поселение», отдел бюджетной политики и учета «Приморское городское поселение».

- Исполнители Мероприятий Программы в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют главе администрации отчеты об их выполнении и целевом использовании денежных средств.

Отчет должен содержать:

– общий объем фактически произведенных расходов всего, а также по отдельным мероприятиям и источникам финансирования - приложение1 к Программе;

– перечень завершенных  в течение года мероприятий;

– перечень незавершенных в течение года мероприятий;

– процент  выполнения каждого мероприятия по Программе;

-  анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

- оценку достигнутых социально- экономических результатов Программы;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется главой администрации  в Совет депутатов на утверждение не позднее 1 мая 2012 года.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом должен содержать:

- данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации;

- процент реализации Программы;

- оценку результатов муниципальной программы;

- уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности;

- перечень мероприятий, не завершенных в срок и предложения по их дальнейшей реализации.

По результатам оценки деятельности Программы делаются выводы о целесообразности пролонгирования Программы.

5. Оценка эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидается:

- совершенствование организации дорожного движения;

- повышение безопасности условий дорожного движения;

- повышение качества оказания помощи пострадавшим в ДТП на до госпитальном этапе;

- снижение аварийности на дорогах;

- повышение знаний по безопасности движения у детей школьного возраста.

Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В 2010-2012 ГОДАХ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Всего (тыс. руб.) |  | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за финансирование |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 «Совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение качества подготовки водителей транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района. |  | 2010 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Администрация |  |  | Администрация |  |
| 1.2. | Установка системы видео наблюдения (2 видеокамера) |  | 2011 |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  | Администрация |  |  | Администрация |  |
| 1.3. | Разработка и осуществление мероприятий по привлечению активных граждан к работе по укреплению БДД. |  | 2010 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Администрация |  |  | ОВД |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2010 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 «Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. Внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка мероприятий по ликвидации очагов ДТП. Ежегодное определение финансирования разработанных мероприятий. |  | 2011 |  | 99,837 |  |  |  |  |  | 99,837 |  | Администрация Отдел благоустройства |  |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| 2.1.2 | Установка всех необходимых дорожных знаков (125 ед.). |  | 2011 |  | 122,5 |  |  |  |  |  | 122,5 |  | Администрация |  |  | Администрация |  |
| 2.1.3 |  | Обустройство улично-дорожной сети дорожными ограждениями (0,5 км). Устанавливаются ограждения Выборгское шоссе (рынок). |  | 2012 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| Итого по разделу 2.1. |  |  |  | 2011 |  | 222,337 |  |  |  |  |  | 222,337 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАИБОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫМ УЛИЦАМ И ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | г. Приморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 |  | Разработка проектной документации по ул. Школьной |  | 2010 |  | 175,0 |  |  |  |  |  | 175,0 |  | Администрация |  | Администрация |  |
| 2.2.2 |  | ул. Пляжная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 |  | Ямочный ремонт |  | 2010 |  | 144,0 |  |  |  |  |  | 144,0 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| 2.2.3 |  | ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 |  | Ямочный ремонт |  | 2010 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| 2.2.4 |  | ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 |  | Капитальный ремонт |  | 2011 |  | 1 313,8 |  |  |  |  |  | 1 313,8 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| 2.2.5 |  | ул. Набережная Лебедева, д.1б - ул. Набережная Лебедева, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 |  | Капитальный ремонт |  | 2012 |  | 1 219,211 |  |  |  |  |  | 1 219,211 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |
| 2.2.6 | ул. Пушкинская аллея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | Капитальный ремонт |  | 2010 |  | 1 194,4 |  |  |  |  |  | 1 194,4 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |  |
| 2.2.7 | Приморское шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1 | Ремонт дорожного покрытия Приморского шоссе, от Выборгского шоссе до д.35 по Приморскому шоссе, г. Приморск |  | 2012 |  | 1 972,0 |  |  |  | 1 872,343 |  | 99,657 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |  |
| 2.2.8 | ул. Набережная Лебедева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовой территории наб. Лебедева д. 1а, д. 1б г. Приморск |  | 2012 |  | 2 525,0 |  |  |  | 2 398,668 |  | 126,332 |  | Администрация Отдел благоустройства |  | Администрация Отдел благоустройства |  |  |
| Итого по разделу 2.2. |  |  | 2010 |  | 1 593,4 |  |  |  |  |  | 1 593,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 1 313,8 |  |  |  |  |  | 1313,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 5 716,211 |  |  |  | 4 271,011 |  | 1445,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2010 |  | 1 593,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 593,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2011 |  | 1 536,137 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 536,137 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2012 |  | 5 766,211 |  | 0,0 |  | 4 271,011 |  | 1 495,2 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел З «Обеспечение повышения уровня безопасности и технического состояния автотранспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство паркинга между многоквартирными домами по адресам: ул.Комсомольская, д.3; Выборгское шоссе, д.7 |  | 2012 |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  | Администрация |  | Администрация |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2012 |  | 90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2010 |  | 1 603,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 603,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2011 |  | 1 596,137 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 596,137 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 2012 |  | 5 856,211 |  | 0,0 |  | 4 271,011 |  | 1 585,2 |  |  |  |  |  |  |