К соглашению №95/58

от 07 февраля 2018 года

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое | 1 шт. | 0 шт. | 191 031,74 | 121 400,00 | 69 631,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 400,00 |
| Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | 1 усл. ед. | 1 усл. ед. | 253 274,09 | 200 000,00 | 53 274,09 | 253 274,09 | 200 000,00 | 53 274,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | 1 усл. ед. | 1 усл. ед. | 458 594,17 | 100 000,00 | 358 594,17 | 458 594,17 | 100 000,00 | 358 594,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | 1400,00 кв.м. | 1400,00 кв.м. | 207 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 207 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | 1400,00 кв.м. | 1400,00 кв.м. | 207 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 207 500,00 | 166 000,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | 1650,00 кв.м. | 1650,00 кв.м. | 247 500,00 | 165 000,00 | 82 500,00 | 247 500,00 | 165 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское | 1600,00 кв.м. | 1600,00 кв.м. | 249 000,00 | 166 000,00 | 83 000,00 | 249 000,00 | 166 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | 650,00 кв.м. | 650 кв.м. | 188 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | 188 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | 188 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 2 002 900,00 | 1 221 400,00 | 781 500,00 | 1 811 868,26 | 1 100 000,00 | 711 868,26 | 188 500,00 | 137 000,00 | 51 500,00 | 121 400,00 |

| Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области: ________________ Н.В.Столяров (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер: __________________________ О.Р.Демирова (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Яковлева К.Е.. 8(81378)75-238 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

М.П.

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| 1. | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева | Май – декабрь 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года, Повторное размещение октябрь-ноябрь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №983707 от 20.06.2018 года ООО «СДК ЛИДЕР-СТРОЙ», Соглашение №1 от 30.08.2018 года о расторжении контракта в виду невыполнения подрядчиком работ |
| 1.2. | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева | Ноябрь-декабрь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 7 рабочих дней с даты заключения контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Декабрь 2018 года |  | Акт выполненных работ | В соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн) | Июль – сентябрь 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль – август 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №1026601 от 20.08.2018 года ООО «ПКП» |
| 2.2. | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн) | Август – сентябрь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 15 дней с даты заключения контракта |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 03.09.2018 года |
| 3. | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Май – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №9847849 от 20.06.2018 года ООО «Пантера» |
| 3.2. | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Июнь – июль 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 5 рабочих дней с даты заключения контракта |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 26.06.2018 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | Июль – сентябрь 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года 01.01.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-ноябрь 2018 года |  | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедуры закупки по электронному аукциону |
| II.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 1. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Май – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №974231 от 09.06.2018 года ООО «ПКП» |
| 1.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Июнь – июль 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года |
| 2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | Май – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №974225 от 09.06.2018 года ООО «ПКП» |
| 2.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | Июнь – июль 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 20 дней с даты заключения контракта |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года |
| 3. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | Май – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №974221 от 09.06.2018 года ООО «ПКП» |
| 3.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | Июнь – июль 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 20 дней с даты заключения контракта |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года |
| 4. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово) | Май – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май – июнь 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №974215 от 09.06.2018 года ООО «ПКП» |
| 4.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово) | Июнь – июль 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года |
| 5. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | Июль - сентябрь 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог | Подготовка конкурсных процедур |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль – август 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №1037987 от 04.09.2018 года ИП Гончаренко И.Ю. |
| 5.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Ключевое | Август – сентябрь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | В течении 20 дней с даты заключения контракта |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018 года |  | Акт выполненных работ | КС2№1,КС3№1 от 21.09.2018 года |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | Июнь – сентябрь 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года, 01.01.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-ноябрь 2018 года |  | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Постановление №594 от 21.06.2018 года «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение», Дополнительное соглашение №1 от 27 марта 2018 года, Дополнительное соглашение №2 от 22 июня 2018 года Дополнительное соглашение №3 от 20 сентября 2018 года Дополнительное соглашение №4 от 15 ноября 2018 года |

Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Н.В.Столяров/