Приложение № 2

к приказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным

отношениям Ленинградской области

от «05» февраля  2018 г. № 3

(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.04.2018 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое | 1 шт. |  | 142 900,00 | 121 400,00 | 21 500,00 |  |  |  |  |  |  | 121 400,00 |
| Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | 1 усл. ед. |  | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | 1 усл. ед. |  | 460 000,00 | 100 000,00 | 360 000,00 |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | 1400,00 кв.м. |  | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | 1400,00 кв.м. |  | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | 1650,00 кв.м. |  | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское | 1600,00 кв.м. |  | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| Итого |  |  | 2 002 900,00 | 1 221 400,00 | 781 500,00 |  |  |  |  |  |  | 1 221 400,00 |

| И.о. главы администрации МО «Приморское городское поселение»: ________________ Карнаухова Н.А. (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер: __________________________ Демирова О.Р. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Яковлева К.Е. _________________(фамилия, инициалы) 8(81378)75-238__ (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «02» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» |
| 1. | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2. | Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева | Май - июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 2. | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн) |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 2.2. | Благоустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн) | Май - июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 3. | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Повышение общего уровня благоустройства |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 3.2. | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Май - июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | Июнь – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен ежеквартальный отчет на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-ноябрь 2018 года |  | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедуры закупки по электронному аукциону |
| II.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| 4. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 4.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки, ул. Верхняя | Май – июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 5. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 5.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Мамонтовка | Май – июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 6. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 6.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Малышево | Май – июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 7. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово) |  | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выравнивание грунтового покрытия дорог |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Март – апрель 2018 года |  | Заключение муниципального контракта | Мероприятие включено в план - график на апрель 2018 года, заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 7.2. | Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Балтийское (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово) | Май – июнь 2018 года |  | Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту | После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | Июнь – июль 2018 года | Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выполнение муниципальных контрактов | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Составлен ежеквартальный отчет на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-ноябрь 2018 года |  | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | После завершения процедуры закупки по электронному аукциону |

Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Карнаухова Н.А./