ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)

администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности исполь-зования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда к дворовой терри-тории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | 1064 м² | 1064 м² | 1 847 772,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 157 152,00 | 1 847 772,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 157 152,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1064 м² | 1064 м² | 1 847 772,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 157 152,00 | 1 847 772,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 157 152,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Глава администрации ________________ | Е.Г.Екименок |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ______________ О.Р.Демирова |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | ________________ | Л.В.Бурак |  |
| Исполнитель Костылькова С.И. 8(81378) 75-238 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) 30.12.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу г. Приморск, наб. Гагарина д. 5 |
| 1.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Размещено извещение о проведении электронного аукциона 15.07.2016 г. |
| 1.2. | Проведение торгов на право выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Заключен муниципальный контракт №15016-291 от 22.08.2016 года |
| 1.3. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | ООО «Пантера» | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | Срок сдачи работ – 05.09.2016 г. |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, ООО «Пантера» | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Акт приемки выполненных работ от 05.09.2016 г. |
| 1.5. | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период | В течение гарантийного периода. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Выявление недостатков технического состояния объекта | В течение гарантийного периода осуществление контроля за техническим состоянием объекта |
| 1.6. | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта | В течение гарантийного периода | ООО «Пантера» | Выявление недостатков технического состояния объекта | устранение выявленных недостатков технического состояния объекта в течение гарантийного периода |
| 1.7. | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта | В течение гарантийного периода | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, ООО «Пантера» | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта в течение гарантийного периода |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, Общественный совет | Исполнение муниципальной программы | Муниципальный контракт №15016-291 от 22.08.2016 года, оплата согласно платежных документов от 28.09.2016 г. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом) | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению | Составлены ежеквартальные отчеты на 01.07.2016 г, на 01.10.2016 г, на 01.01.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление от 18 октября 2016 г № 1026 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.16 г. |

Глава администрации                                                                                                                       МО «Приморское городское поселение»                  ____________/ Е.Г.Екименок/