ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности исполь-зования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт асфальто-бетонного покрытия проезда к дворовой терри-тории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | 1064 м² | 0 | 2 057 152,00 | 1 141 600,00 | 758 400,00 | 157 152,00 | 1 690 620,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 0,00 | 1 690 620,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 2 057 152,00 | 1 141 600,00 | 758 400,00 | 157 152,00 | 1 690 620,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 0,00 | 1 690 620,30 | 1 141 600,00 | 549 020,30 | 0,00 | 0,00 |

| Исполняющий обязанности главы администрации ________________ | Н.А.Карнаухова |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер ______________ Н.В.Мкртчян |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | ________________ | Л.В.Бурак |  |
| Исполнитель Костылькова С.И. 8(81378) 75-238 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) 03.10.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу г. Приморск, наб. Гагарина д. 5 |
| 1.1. | Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Размещено извещение о проведении электронного аукциона 15.07.2016 г. |
| 1.2. | Проведение торгов на право выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | В соответствии с планом-графиком | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Заключен муниципальный контракт №15016-291 от 22.08.2016 года |
| 1.3. | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории д. 5 на наб. Гагарина (часть территории № 2) | В сроки, предусмот-ренные муници-пальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту | В течении 15 дней с даты заключения контракта |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки в соответствии с заключенным муници-пальным контрактом или проектом муниципаль-ного контракта | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.5. | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период | В течение гарантийного периода. | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Выявление недостатков технического состояния объекта | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона в течение гарантийного периода осуществление контроля за техническим состоянием объекта |
| 1.6. | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта | В течение гарантийного периода | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона в течение гарантийного периода устранение выявленных недостатков технического состояния объекта |
| 1.7. | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта | В течение гарантийного периода | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, Подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона в течение гарантийного периода предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмот-ренные муници- пальным контрактом | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, Общественный совет | Исполнение муниципальной программы | После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным периодом) | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению | Составлен ежеквартальный отчет на 01.10.2016 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При коррек-тировке местного бюджета | Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После завершения процедуры закупки по электронному аукциону |

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                                                                       МО «Приморское городское поселение»                  ____________/ Н.А.Карнаухова/