|  | к Соглашению |
| --- | --- |
|  | от «05» июня 2019 г. № 147/51 |

ОТЧЕТ (годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных дорог в поселках Мамонтовка, Малышево, Балтийское, Озерки ул. Верхняя | 500 000,00 | 406 000,00 | 500 000,00 | 406 000,00 | 500 000,00 | 406 000,00 | - | ООО «ПКП» | № 15019-377 от 06.08.2019 г. | Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных дорог в поселках Мамонтовка, Малышево, Балтийское, Озерки ул. Верхняя | 906 000,00 | 906 000,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 15.08.2019 г. | 100 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 | 802 540,00 | 768 578,00 | 802 540,00 | 768 578,00 | 802 540,00 | 768 578,00 | - | ООО «Пантера» | № 15019-481 от 02.09.2019 | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 | 1 571 118,00 | 1 571 118,00 | КС2 №1, КС3 №1 от 23.09.2019 г. | 100 |
| Обустройство детской спортивной площадки п. Рябово | 250 000,00 | 252 693,49 | 250 000,00 | 252 693,49 | 250 000,00 | 252 693,49 | - | ООО «ПКП» | № 15019-632 от 08.11.2019г. | Обустройство детской спортивной площадки п. Рябово | 502 693,49 | 502 693,49 | КС2 №1, КС3 №1 от 05.12.2019 г. | 100 |
| Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | 50 000,00 | 50 934,00 | - | 50 934,00 | - | - | - | ООО «ЭДВАНС» | № 15019-558 от 14.10.2019г. | Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | 100 934,00 | - | Составлен акт от 25 декабря 2019 г. Срок устранений нарушений 31.12.2019 г. | 0,0 |
| Обустройство детской площадки в п. Ермилово, Заречный переулок и п. Лужки, Садовый переулок | 300 000,00 | 340 016.24 | 300 000,00 | 340 016.24 | 300 000,00 | 340 016.24 | - | ООО «ПКП» | № 15019-632 от 09.06.2018г. | Обустройство детской площадки в п. Ермилово, Заречный переулок и п. Лужки, Садовый переулок а | 640 016,24 | 640 016,24 | КС2 №1, КС3 №1 от 05.12.2019 г. | 100 |
| Итого | 1 902 540,00 | 1 818 221,73 | 1 852 540,00 | 1 818 221,73 | 1 852 540,00 | 1 767 287,73 |  |  |  |  | 3 720 761,73 | 3 619 827,73 |  | 97,3 |
| Глава администрации МО «Приморское городское поселение» _____________ Шестаков Е.В. (подпись) (фамилия, инициалы) Главный бухгалтер _________ Демирова О.Р. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Яковлева К.Е. (фамилия, инициалы) 8(81378)75238 (номер телефона) ____ __________ 2019 года |  |

## Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на 01 января 2020 г.

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 5 | 4 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных дорог в поселках Мамонтовка, Малышево, Балтийское, Озерки ул. Верхняя | кв.м | 5400,0 | 5400,00 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Обустройство детской спортивной площадки п. Рябово | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина | шт. | 1 | 0 |
| 5 | Обустройство детской площадки в п. Ермилово, Заречный переулок и п. Лужки, Садовый переулок | шт. | 2 | 2 |