ОТЧЕТ

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области об освоении субсидий областного бюджета  Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области на 2014 - 2029 годы" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2016 году | Получено субсидий в 2016 году | Принятые в 2016 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2016 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2016 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Замена участка тепловой сети от ТК-10-а до дома №7 по ул. Наб. Лебедева г. Приморск | 1 689 000,00 |  | 1 587 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Извещение о проведении электронного аукциона размещено 30.08.2016 года, планируемая дата заключения муниципального контракта 10.10.2016 года |

Целевое использование субсидий в сумме      0 (Ноль) рублей 00 копеек      подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Исполняющий обязанности

главы администрации    ____________________      Н.А.Карнаухова       "___" __________________ 2016 года

(подпись)               (фамилия,инициалы)

Главный бухгалтер  _______________            Н.В.Мкртчян          "___" __________________ 2016 года

(подпись)           (фамилия,инициалы)

Место печати

Приложение 4

к Соглашению № 51-ПЗ-51/16

от  25 августа 2016 г.

Целевые показатели результативности использования субсидий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На начало реализации программы | После проведения мероприятий | Примечание |
| 1 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. | 202 | 202 |  |
| 2 | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % | 25,3 | 10 |  |
| 3 | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч | 0,411 | 0,235 |  |
| 4 | Коэффициент полезного действия котла КПД=(Qполезная/Qраспологаемая)*100 где Qполезная=G*(T1-T2); Qраспологаемая=Qт*B*1000, где G- расход воды, м3/ч; T1- температура воды на выходе из котла, Со; T2 – температура воды на входе в котел, Со; Qт – низшая теплотворная способность топлива (ккал/кг), B – расход топлива (кг/ч.) | % | - | - |  |

| Администрация: Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области ______________________Н.А.Карнаухова |  |  |
| --- | --- | --- |