Отчет

о реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения,

в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель бюджетных средств (наименование МО) | Наименование мероприятия (Объекта) | Обслуживающая организация | № МК (договора), дата заключения | Организация-исполнитель работ | Способ определения исполнителя работ (аукцион, конкурс, ед. поставщик) | Предусмотрено бюджетных средств в 2017году,  тыс. рублей | | | Фактическое финансирование в 2017году,  тыс. рублей | | Экономия бюджетных средств  (гр.7-гр.8) | | В 2017 году выполнено работ по актам и авансирование мероприятий | | Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018 г. | | Осуществлен возврат в областной бюджет в 2018г. | Необходимость.в подтверждении потребности в 2018г. | Достигнутые показатели (п.м и др.) |
| Всего | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 |
| Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Ремонт трех артезианских скважин в  г. Приморске | ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» | №4-ЧС от 09.11.2016 года | ООО «АРЕАЛ» | Ед. поставщик | 8 375,0 | 7 537,5 | 837,5 | 7 537,359 | 837,483 | 0,141 | 0,017 | 7 537, 359 | 837, 483 | 0,141 | 0,017 |  |  | Количество перерывов в подаче воды в год 0 единиц |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 8 375,0 | 7 537,5 | 837,5 | 7 537,359 | 837,483 | 0,141 | 0,017 | 7 537, 359 | 837, 483 | 0,141 | 0,017 |  |  | 0 |

Целевое использование субсидий в сумме 7 537 359 рублей (Семь миллионов пятьсот тридцать семь тысячтриста пятьдесят девять рублей 00 копеек) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Екименок "25" апреля 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Р.Демирова "25" апреля 2017 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

**Приложение 3**

к соглашению № 21-БР/16

от 30 июня 2016 г.

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии | Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии |
| 1. | Ремонт трех артезианских скважин в г. Приморске | Количество перерывов в подаче воды в год (ед) | 11 | 11 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация:**  Глава администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г.Екименок |  |  |