ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 1 полугодие 2020 года

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 22 700,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 21 037,8 тыс. рублей, областного бюджета – 1 662,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

4. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

5. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп,

6. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования и обновлению элементов существующих детских

7. благоустройство 3-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

8. благоустройство 4-ти общественных территорий,

9. частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение за 1 полугодие 2020 года в сумме  8 410,7 тыс. рублей, что составляет 37,1% к уточненному годовому плану (план – 22 700,4 тыс. рублей) и 100% к плану 1 полугодия.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2020 года были достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 35 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев  57 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 0,0 ед.,

- количество обустроенных общественных территорий 0,0 ед.,

- количество обустроенных контейнерных площадок 0,0 ед.,

- количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского 0 га,

- площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию 0 тыс. кв.м,

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. № 1059, от 08.12.2017 г. №1331,от 26.03.2018 г.№286, от 21.06.2018 г. №597, от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г №227, от 04.06.2019 г., от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 28.12.2019 г. №1011, от 27.01.2020 г. № 39, от 17.02.2020 №91, от 06.04.2020 №162.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2020 года выполнены мероприятия на сумму 8 410,7 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 6 028,7 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 4 890,2 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 1 017,7 тыс. рублей;

- ремонт уличного освещения на территории поселения п. Ключевое, ул. Роя Медведева  – 99,8 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам – 20 ,0 тыс. рублей;

- оплата неустойки в виде пени по электроэнергии – 0,7 тыс. рублей.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 96,1 тыс. рублей,

- уборке территорий улиц, площадей, тротуаров – 88,8 тыс. рублей;

- услуги по осуществлению строительного контроля – 7,3 тыс. рублей.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) – 713,0 тыс. рублей.

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 279,2 тыс. рублей, в том числе:

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 13,5 тыс. рублей;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 200,0 тыс. рублей;

- приобретение хозяйственных товаров для содержания мемориальных кладбищ – 35,5 тыс. рублей.

- по организации и содержанию территорий поселения на сумму 378,2 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий,  уборка и содержание детских площадок на территории поселения – 855,2 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 200,0 тыс. рублей;

-  оплата налога на имущество – 161,7 тыс. рублей;

-  приобретение хозяйственных товаров для благоустройства территорий поселения - 76,8 тыс. рублей;

.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы на 2020 год мероприятия  не запланированы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 35 : 35 х 100 = 100%,

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев

Зф : Зп х 100 = 57 : 102 х 100 =  55,9%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 0 : 15 х 100 = 0%,

Количество обустроенных контейнерных площадок

Зф : Зп х 100 = 0 : 10 х 100 = 0%,

Количество благоустроенных общественных территорий

Зф : Зп х 100 = 0 : 1 х 100 = 0%,

Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского

Зф : Зп х 100 = 0 : 15,9 х 100 = 0%,

Площадь территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию

Зф : Зп х 100 = 0 : 165,7 х 100 = 0%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года

8 410,7 : 8 410,7 х 100 = 100,0%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительный, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, в связи с выполнением основных мероприятий программы во 3 и 4 кварталах 2020 года.