ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2018 года

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 29 901,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 29 480,1 тыс. рублей, областного бюджета- 421,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение»,

4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

6. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп

7. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования,

8. благоустройство 16-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

9. благоустройство 6-ти общественных территорий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 1 полугодия 2018 года составило 99,3% (план – 7 571,9 тыс. рублей, исполнение – 7 522,0 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2018 года составило 25,2% (план – 29 901,5 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2018 года были достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 29 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев  54 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 6 ед.,

- объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок 491,93 куб. м,

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 0 ед.,

- количество благоустроенных общественных территорий 0 ед.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. № 1059, от 08.12.2017 г. №1331,от 26.03.2018 г.№286 от 21.06.2018 г. №597.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2018 года были выполнены мероприятия на сумму 7 522,0 тыс. рублей, в том числе:

- оплата за электроэнергию по уличному освещению населенных пунктов  на сумму 4 362,7 тыс. рублей;

- техническое обслуживание объектов наружного освещения г. Приморска, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Озерки, п. Камышовка, п. Рябово, п. Малышево, п. Глебычево,   п. Ключевое,  п. Прибылово на сумму 1 053,6 тыс. рублей;

- ручная уборка тротуаров г. Приморска, п. Глебычево, п. Рябово на сумму 195,6 тыс. рублей;

- озеленение территорий: содержание зеленных насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев на сумму 1 198,2 тыс. рублей;

- ручная уборка мемориального кладбища г. Приморск, наб. Лебедева на сумму 19,0 тыс. рублей;

- уборка  и утилизация мусора с гражданских кладбищ  г. Приморска,  п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки на сумму 84,0 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений на сумму 11,6 тыс. рублей

- гравировка мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение» на сумму 10,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое на сумму  50,0 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок на территории поселения на сумму  50,0 тыс. рублей;

- ручная уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и  незакрепленных территорий,  уборка и содержание детских площадок  на территории поселения на сумму  335,6 тыс. рублей;

- приобретение Флагов Российской Федерации поселения на сумму  21,1 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства на сумму  130,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды

на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Мероприятия по данной подпрограмме запланированы на 2 полугодие 2018 года

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 29 : 33 х 100 = 87,9%,

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев

Зф : Зп х 100 = 54 : 102 х 100 =  52,9%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 6 : 10 х 100 = 60%,

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 491,93 : 1200 х 100 = 41%,

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года

7 522,0 : 7 571,9 х 100 = 99,3%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.