ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 3 квартал 2020 года

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 20 985,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 19 322,5 тыс. рублей, областного бюджета – 1 662,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования.

- улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение».

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение».

- комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение».

- частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.

- увеличение детских площадок, обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп и обновление элементов существующих детских площадок.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение за 9 месяцев 2020 года в сумме  11 540,0 тыс. рублей, что составляет 55% к уточненному годовому плану (план – 20 985,1 тыс. рублей) и 100% к плану 9 месяцев.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2020 года были достигнуты следующие результаты:

- обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» 100%,

- содержание тротуаров, пешеходных дорог 33,61 тыс.м2,

- содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями  100%,

- содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения 100%,

- содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) 88,3 тыс.м2,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 35 ед.,

- количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского 0,0 га,

- количество территорий, на которых  проведена акарицидам обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки),  36 ед;

- содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов 16 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 9 ед.,

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. № 1059, от 08.12.2017 г. №1331,от 26.03.2018 г.№286, от 21.06.2018 г. №597, от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г №227, от 04.06.2019 г., от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 28.12.2019 г. №1011, от 27.01.2020 г. № 39, от 17.02.2020г. №91, от 06.04.2020г. №162, от 22.09.2020г. №427.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2020 года выполнены мероприятия на сумму 11 540,0 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 7 754,2 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 5 898,8 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 1 638,6 тыс. рублей;

- ремонт уличного освещения на территории поселения п. Ключевое, ул. Роя Медведева  – 99,8 тыс. рублей;

- осуществление строительного контроля и проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам – 115,3 тыс. рублей;

- технологическое присоединение для электроснабжения объекта в г.Приморске, Нагорный переулок – 0,3 тыс. рублей;

- оплата неустойки в виде пени по электроэнергии – 1,7 тыс. рублей.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 149,4 тыс. рублей,

- уборке территорий улиц, площадей, тротуаров – 142,1 тыс. рублей;

- услуги по осуществлению строительного контроля – 7,3 тыс. рублей.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) – 1 399,0 тыс. рублей.

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 447,0 тыс. рублей, в том числе:

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 21,5 тыс. рублей;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 390,0 тыс. рублей;

- приобретение хозяйственных товаров для содержания мемориальных кладбищ – 35,5 тыс. рублей.

- по организации и содержанию территорий поселения на сумму 1 790,5 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий,  уборка и содержание детских площадок на территории поселения – 1 070,4 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 200,0 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок на территории поселения – 112,7 тыс. рублей;

- акарицидная обработка против клещей территорий поселения – 24,0 тыс. рублей;

- обустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина – 106,7 тыс. рублей;

-  приобретение хозяйственных товаров для благоустройства территорий поселения - 76,8 тыс. рублей;

-  оплата налога на имущество – 200,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы на 2020 год мероприятия  не запланированы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года

Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание тротуаров, пешеходных дорог

Зф : Зп х 100 = 33,6 : 33,6 х 100 = 100%

Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха)

Зф : Зп х 100 = 88,3 : 88,3 х 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 35 : 35 х 100 = 100%,

Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского

Зф : Зп х 100 = 0 : 15,9 х 100 =  55,9%,

Количество территорий, на которых проведена акарицидам обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки), ед

Зф : Зп х 100 = 36 : 36 х 100 = 100%,

Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов

Зф : Зп х 100 = 16 : 16 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 9 : 15 х 100 = 60%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года

11 338,4 : 11 338,4 х 100 = 100,0%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительный, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, в связи с выполнением основных мероприятий программы в 4 квартале 2020 года.