Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 3 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тысяч рублей) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» | Уличное освещение | 11 228,2 |  | 250,0 | 10 978,2 |  | 5 706,9 |  |  | 5 706,9 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 3 053,9 |  |  | 3 053,9 |  | 545,4 |  |  | 545,4 |  |
|  | Озеленение | 1 567,0 |  |  | 1 567,0 |  | 1 032,3 |  |  | 1 032,3 |  |
|  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 443,0 |  |  | 443,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 760,0 |  |  | 760,0 |  | 203,8 |  |  | 203,8 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 2 782,2 |  | 280,0 | 2 502,2 |  | 1 111,7 |  | 222,9 | 888,8 |  |
| Итого: |  | 19 834,3 |  | 530,0 | 19 304,3 |  | 8 600,1 |  | 222,9 | 8 377,2 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 3 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме  19 834,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 19 304,3 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 530,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану 9 месяцев 2017 года составило 85,0% (план – 10 121,3 тыс. рублей, исполнение – 8 600,1 тыс. рублей),  к утвержденному годовому плану 2017 года – 43,4% (план – 19 834,3  тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года были достигнуты следующие результаты:

1. техническое обслуживание объектов наружного освещения – 100 %;

2. содержание детских площадок в надлежащем состоянии – 18 ед.;

3. количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 17 ед.;

4. оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  - 100 %;

5. количество ликвидированных несанкционированных свалок – 9 ед.;

6. объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 1 783 куб. м.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года выполнены мероприятия на сумму 8 600,1 тыс. рублей:

- по уличному освещению на сумму 5 706,9 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 4 283,5 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения г. Приморск, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Озерки, пос. Камышовка, пос. Рябово, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Ключевое – 1 346,0 тыс. рублей;

- приобретение светодиодных светильников для уличного освещения – 77,4 тыс. рублей.

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) на сумму 545,4 тыс. рублей в том числе:

- механизированная уборка тротуаров г. Приморска и п. Глебычево – 63,8 тыс. рублей;

- ручная уборка тротуаров г. Приморска – 386,7 тыс. рублей;

- по ремонту участка асфальтированной пешеходной дороги  г. Приморск, наб. Лебедева – 94,9 тыс. рублей.

- озеленение на сумму 1 032,3 тыс. рублей. на содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы;

- организация и содержание мест захоронения на сумму 203,8 тыс. рублей:

- уборка братского захоронения г. Приморска –   17,0 тыс. рублей;

- по уборке  и утилизации мусора с гражданских кладбищ  г. Приморска,  п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки – 77,3 тыс. рублей;

- по спилу аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ  г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки – 67,2 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений - 42,3 тыс. рублей.

- организация и содержание территорий поселения на сумму 773,3 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, уборка и содержание детских площадок, незакрепленных территорий на сумму 743,8 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для благоустройства на сумму 29,5 тыс. рублей.

- в рамках реализации мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 338,4 тыс. рублей, в том числе:

- подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки на сумму 188,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 122,9 тыс. рублей, местного бюджета 65,5 тыс. рублей;

- благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина на сумму 150,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, местного бюджета 50,0 тыс. рублей.

В постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 года №142, от 15.07.2015 года №219, от 15.10.2015 года № 394, от 14.12.2015 года № 534, от 23.03.2016 года № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 года №1025, от 09.12.2016 года №1205, от 09.03.2017 года №152, от 30.05.2017 года, от 03.07.2017 года №521, от 06.09.2017 года №868.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  9 месяцев 2017 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения:

Зф : Зп * 100 =  100: 100 * 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии:

Зф : Зп * 100 = 18 : 34 * 100 = 52,9 %

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев:

Зф : Зп * 100 = 17 : 65 * 100 = 26,2 %

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами:

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 9 : 15 * 100 = 60%

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 100 куб. м.

Зф : Зп * 100 = 1 783 : 2 800 * 100 = 63,7%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года:

8 600,1 : 10 121,3 * 100 = 85,0%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, так как в рамках программы планируются мероприятия в 4 квартале 2017 года:

- по уборке несанкционированных свалок г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Малышево,  п. Озерки, п. Рябово, п. Лужки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое;

- по спилу аварийно-опасных деревьев на дворовых и незакрепленных территориях  г. Приморска, п. Ермилово , п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Красная Долина, п. Рябово,  д. Камышовка, п. Лужки, п. Озерки;

- по спилу аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ  г. Приморска, п. Ермилово, п. Прибылово, п. Рябово, п. Озерки;

- по уборке и вывозу мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое;

- по приобретению спортивного оборудования в п. Глебычево.