Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Уличное освещение | 9 376,1 |  |  | 9 376,1 |  | 8 819,7 |  |  | 8 819,7 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 703,3 |  |  | 703,3 |  | 703,2 |  |  | 703,2 |  |
|  | Озеленение | 1 901,7 |  |  | 1 901,7 |  | 1 799,0 |  |  | 1 799,0 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 962,3 |  |  | 962,3 |  | 962,1 |  |  | 962,1 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 3 750,4 |  | 1 540,0 | 2 210,4 |  | 3 454,5 |  | 1 540,0 | 1 914,5 |  |
| Итого: |  | 16 693,8 |  | 1 540,0 | 15 153,8 |  | 15 738,5 |  | 1 540,0 | 14 198,5 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение» «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в бюджете на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме  16 693,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 15 153,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 1 540,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  к утвержденному годовому плану 2015 года – 94,3% (план – 16 693,8   тыс. руб., исполнение – 15 738,5 тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 955,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 год были достигнуты следующие результаты:

1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения – 100 %

2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии – 31 ед.

3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 68 ед.

4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  -100 %

5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 35 ед.

6. Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 2938 куб. м.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» 2015 год были выполнены мероприятия:

- по уличному освещению на сумму 8 819,7 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово - 5 764,0 тыс. рублей,

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения - 2 979,9 тыс. рублей;

- приобретение светодиодных светильников для уличного освещения – 75,0 тыс. рублей;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения г. Приморск до п. Карасевка – 0,6 тыс. руб.

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) на сумму 703,2 тыс. рублей в том числе:

– механизированная уборка и содержание территорий муниципального образования – 47,1 тыс. руб;

- ручная уборка тротуаров и содержание городских территорий муниципального  образования – 656,1 тыс. руб;

- озеленение – спил аварийно-опасных деревьев, содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, окашивание территории МО «Приморское городское поселение» на сумму 1 799,0 тыс. рублей,

- организация и содержание мест захоронения на сумму – 962,1 тыс.руб, в том числе:

– уборка братского захоронения г. Приморска –   21,9 тыс.руб;

-  ремонт братского захоронения в г. Приморске - 455,2 тыс.руб.;

- ремонт братского захоронения пос. Рябово – 185,6 тыс. руб;

- уборка кладбищ и аварийных деревьев, представляющих угрозу местам гражданских захоронений в г. Приморске, пос. Ермилово, пос. Озерки, пос. Прибылово – 299,4 тыс. рублей,

- организация и содержание территорий поселения (за счет средств местного бюджета – 1914,5 тыс. руб., областного бюджета – 1540,0 тыс. руб.) на общую сумму 3 454,5 тыс. рублей,

в том числе:

- уборка парка г. Приморска, пляжной зоны (очистка от тины, тростника), уборка и содержание детских площадок, незакрепленных территорий – 185,5 тыс. рублей,

- уборка несанкционированных свалок г. Приморск, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Озерки, пос. Рябово, пос. Лужки, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Зеркальный – 323,3 тыс. рублей,

- механизированная уборка парка в г. Приморске – 7,0 тыс.руб.;

- ремонт общественного туалета в г. Приморске, Выборгское шоссе д.72 – 78,6 тыс. рублей,

- уборка незакрепленных территорий – 389,9 тыс.руб.;

- обустройство контейнерной площадки и приобретение контейнеров п. Ключевое  (за счет средств местного бюджета – 5,8 тыс. руб., областного бюджета – 51,9 тыс. руб.) на общую сумму 57,7 тыс. руб.;

- приобретение флагов Российской Федерации – 25,7 тыс. рублей,

- приобретение стремянки, кусторезов и сучкорезов для благоустройства территорий – 17,0 тыс. рублей,

- приобретение и установка детского городка в пос. Ермилово – за счет средств областного бюджета 160,0 тыс. рублей,

-  приобретение и установка спортивной площадки п. Мамонтовка (за счет средств местного бюджета – 14,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 128,1 тыс. рублей) на общую сумму 142,3 тыс. руб.

- приобретение и установка детских площадок в п. Красная Долина,  п. Камышовка,  п. Прибылово – (за счет средств местного бюджета – 170,0 тыс. руб., областного бюджета – 610,0 тыс. руб.) на общую сумму 780,0 тыс. рублей,

- приобретение и установка спортивных площадок п. Лужки, п. Малышево –(за счет средств местного бюджета – 85,0 тыс. руб., областного бюджета – 365 тыс. руб.), на общую сумму 450,0 тыс. рублей,

- приобретение спортивной площадки п. Озерки  – (за счет средств местного бюджета – 25,0 тыс. руб., областного бюджета – 225,0 тыс. руб.) на общую сумму 250,0 тыс. рублей,

- приобретение флагов, флажных гирлянд, транспарантов, плакатов, консолей – 466,6 тыс. рублей,

- приобретение расходных материалов для благоустройства (мешки для мусора, перчатки, грабли, лопаты, метлы, ведра) -120,9 тыс. рублей.

Неисполнение плана за 2015 год в сумме  955,4 тыс. руб. связано с фактической экономией:

- по уличному освещению за счет установки энергосберегающего оборудования в г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Камышовка, пос. Рябово и по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в сумме 556,5 тыс. руб.,

- фактической экономией по содержанию территорий поселения, по озеленению территорий в сумме 103,0 тыс. руб.

- фактической экономией по уборке несанкционированных свалок – 232,7 тыс.руб.

- переносом сроков оплаты на 2016 год в соответствии с муниципальным контрактом по корректировке генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования – 62,0 тыс.руб.

фактической экономией по приобретению расходных материалов для благоустройства – 1,2 тыс.руб.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06 мая 2015 года №142, от 15 июля 2015 года №219, от 15.10.2015года № 394, от 14.12.2015 года № 534  внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  2015 год

Техническое обслуживание объектов наружного освещения:

Зф : Зп * 100 =  100: 100 * 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии:

Зф : Зп * 100 = 28 : 31 * 100 = 90,32 %

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев:

Зф : Зп * 100 = 65 : 68 * 100 = 95,59 %

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами:

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 33 : 31 * 100 = 106,5%

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 2938 куб. м.

Зф : Зп * 100 = 2938 : 2510 * 100 = 117,05%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2015 года:

15738,5 : 16693,8* 100 = 94,28

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.