Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 220,0 |  |  | 220,0 |  | 219,9 |  |  | 219,9 |  |
|  | Уличное освещение | 11 511,0 |  |  | 11 511,0 |  | 10 620,7 |  |  | 10 620,7 |  |
|  | Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) | 481,8 |  |  | 481,8 |  | 481,8 |  |  | 481,8 |  |
|  | Озеленение | 914,5 |  |  | 914,5 |  | 914,3 |  |  | 914,3 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 671,3 |  |  | 671,3 |  | 671,1 |  |  | 671,1 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселения | 3 735,4 |  | 80,0 | 3 655,4 |  | 3 722,6 |  | 70,1 | 3 652,5 |  |
| Итого: |  | 17 534,0 |  | 80,0 | 17 454,0 |  | 16 630,4 |  | 70,1 | 16 560,3 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2016 года

На реализацию муниципальной программы МО «Приморское городское поселение» «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в бюджете на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме  17 534,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 17 454,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целями муниципальной программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования,

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования,

- совершенствование эстетического вида муниципального образования,

- улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования,

- совершенствование и развитие сети уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального образования,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора,

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений,

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования,

-  озеленение территории населенных пунктов муниципального образования,

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» к уточненному плану 2016 года составило 94,8% (план – 17 534,0 тыс. руб., исполнение – 16 630,4 тыс. руб.),  не освоены средства в размере 903,6 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 год были достигнуты следующие результаты:

1. Техническое обслуживание объектов наружного освещения – 100 %

2. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии – 33 ед.

3. Количество удаленных аварийно-опасных деревьев – 110 ед.

4. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  -100 %

5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 12 ед.

6. Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок – 3 700 куб. м.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 год были выполнены мероприятия на сумму 16 630,4 тыс. руб., в том числе:

- по оформлению, содержанию, обслуживанию и ремонту объектов муниципального имущества на сумму 219,9 тыс. руб. на выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на ГКУ земельных участков под гражданские кладбища  в МО «Приморское городское поселение»;

- по уличному освещению на сумму 10 620,7 тыс. руб., в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 7 067,8 тыс. руб.,

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 3 552,9 тыс. руб.;

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) на сумму 481,8 тыс. руб. в том числе:

– механизированная уборка и содержание территорий муниципального образования –67,1 тыс. руб.,

- ручная уборка тротуаров и содержание городских территорий муниципального  образования  – 414,7 тыс. руб.;

- озеленение на сумму 914,3 тыс. руб. на содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы;

- организация и содержание мест захоронения на сумму 671,1 тыс. руб., в том числе:

- уборка братского захоронения г. Приморска – 18,2 тыс. руб.,

- ремонт братских захоронений в п. Ермилово, п. Лужки – 96,4 тыс. руб.,

-  спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ – 167,3 тыс. руб.,

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 348,3 тыс. руб.,

- гравировка мемориальных захоронений на территории МО «Приморское городское поселение» – 8,4 тыс. руб.,

- приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений – 32,5 тыс. руб.;

- организация и содержание территорий поселения  на  сумму 3 722,6 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, уборка и содержание детских площадок,  уборка пляжной зоны, незакрепленных территорий в г. Приморске и поселках муниципального образования – 1 331,2 тыс. рублей,

- механизированная уборка парка в г. Приморске – 9,2 тыс. руб.,

- уборка несанкционированных свалок г. Приморск, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Малышево, пос. Озерки, пос. Рябово, пос. Лужки, пос. Глебычево, пос. Прибылово, пос. Зеркальный в соответствии с муниципальным контрактом от 29.12.2015 г. – 190,9 тыс. рублей,

- уборка несанкционированных свалок п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 833,5 тыс. руб.,

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 796,0 тыс. руб.,

- корректировка генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Приморское городское поселение» - 54,0 тыс. руб.,

- услуги по обследованию территорий для выявления очагов произрастания борщевика Сосновского, составление карты-схемы засоренности – 50,0 тыс. руб.,

- приобретение стендов – 228,9 тыс. руб.,

- приобретение расходного материала для благоустройства территорий – 151,1 тыс. руб.,

- приобретение  малых архитектурных форм в п. Лужки – 77,8 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 7,7 тыс. руб., областного бюджета 70,1 тыс. руб.

Неисполнение плана за 2016 год в сумме  903,6 тыс. руб. связано с фактической экономией, в том числе:

- по уличному освещению за счет установки энергосберегающего оборудования в г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Камышовка, пос. Рябово и по техническому обслуживанию сетей наружного освещения в сумме  в сумме 890,3 тыс. руб.,

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) – 0,1 тыс. руб.,

- по озеленению – 0,2 тыс. руб.,

- по организации и содержанию мест захоронений (спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ) в связи с задержкой в предоставлении счетов в сумме 0,2 тыс. руб.,

-  по уборке территорий поселения в связи с задержкой в предоставлении счетов – 0,6 тыс. руб.,

- по результатам электронного аукциона на приобретение малых архитектурных форм в п. Лужки – 12,2 тыс. руб.

В Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06 мая 2015 года №142, от 15 июля 2015 года №219, от 15.10.2015года № 394, от 14.12.2015 года № 534, от 23 марта 2016 года № 247, от 27 апреля 2016 года №429, от 10 августа 2016 года №785, от 09 декабря 2016 года №1205.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  2016 года

Техническое обслуживание объектов наружного освещения:

Зф : Зп * 100 =  100: 100 * 100 = 100%

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии:

Зф : Зп * 100 = 33 : 33 * 100 = 100 %

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев:

Зф : Зп * 100 = 110 : 95 * 100 = 115,8 %

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами:

Зф : Зп * 100 = 100 : 100 * 100 = 100%

Количество ликвидированных несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 12 : 12 * 100 = 100%

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок:

Зф : Зп * 100 = 3 700 : 3 624 * 100 = 102,1%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2016 года:

16 630,4 : 17 534,0 * 100 = 94,8%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.