ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2018 года

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 32 999,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 32 577,8 тыс. рублей, областного бюджета - 421,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение»,

4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

6. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп,

7. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования,

8. благоустройство 6-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

9. благоустройство 5-ти общественных территорий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение к утвержденному годовому плану 2018 года составило 85,2% (план – 32 999,2 тыс. рублей, исполнено 28 102,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 33 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев  118 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 17 ед.,

- объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок 1 602,8 куб. м,

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.,

- количество благоустроенных общественных территорий 2 ед.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. № 1059, от 08.12.2017 г. №1331,от 26.03.2018 г.№286, от 21.06.2018 г. №597, от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 2018 год выполнены мероприятия на сумму 23 706,1 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 11 856,0 тыс. руб., в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 7 338,3 тыс. руб.;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 2 790,3 тыс. руб.;

- ремонт сетей уличного освещения в пос. Рябово, г. Приморск – 1 429,8 тыс. руб.;

- приобретены светодиодные светильники для уличного освещения – 220,0 тыс. руб.;

- получены технический условия на присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения  п. Малышево, п. Озерки, ул. Верхняя, ул. Луговая, г. Приморск, квартал ИЖС ул. Морозова, п. Ключевое, п. Прибылово, п. Глебычево, ул. Заводская, д.1 – 57,6 тыс. руб.;

- осуществление технадзора за производством работ и составление сметной документации – 20,0 тыс. руб.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 3 283,4 тыс. руб., в том числе:

- содержание и уборка тротуаров – 686,8 тыс. руб.;

- ремонт дороги пешеходной асфальтовой  г. Приморск, наб. Лебедева  – 1 983,4 тыс. руб.;

- ремонт участка асфальтированной пешеходной дороги г. Приморск, ул. Вокзальная – 613,2 тыс. руб.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) – 2 530,9 тыс. руб.

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 564,1 тыс. руб.

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 42,5 тыс. руб.;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 500,0 тыс. руб.;

- гравировка знаков на братском захоронении – 10,0 тыс. руб.:

- приобретение расходных материалов для благоустройства на сумму 11,6 тыс. руб.

- по организации и содержанию территорий поселения на сумму 5 059,8 тыс. руб., в том числе:

- уборка и содержание территорий – 1 373,1 тыс. руб.;

- восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек на территории города Приморск – 55,0 тыс. руб.;

- ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске – 95,0 тыс. руб.;

- скашивание борщевика Сосновского на территории поселения согласно карты-схемы засоренности – 150,0 тыс. руб.;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха, уборка несанкционированных свалок – 1 580,9 тыс. руб.;

- строительный контроль – 7,3 тыс. руб.;

- приобретение праздничных консолей, искусственной ели, светодиодных фигур и гирлянд, малых архитектурных форм – 1 429,7 тыс. руб.;

- обустройство контейнерных площадок п. Прибылово;  п. Глебычево, ул. Заводская, г. Приморск – 197,7 тыс. руб.;

- поставка расходных материалов для благоустройства – 171,1 тыс. руб.

- Мероприятия в рамках реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 711,9 тыс. руб., в том числе:

- выполнение работ по благоустройству парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина на сумму 253,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 200,0 тыс. руб., местного бюджета 53,3 тыс. руб.;

- выполнение работ по подготовке площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово на сумму 458,6 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100,0 тыс. руб., местного бюджета 358,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы за 2018 год были выполнены мероприятия на сумму 4 096,1 тыс. рублей, в том числе:

- благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 4 – 1 547,3 тыс. руб.;

- благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 – 944,0 тыс. руб.;

- благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина – 1 331,8 тыс. руб.;

- разработка дизайн проектов благоустройства дворовых и общественных территорий – 273,0 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Техническое обслуживание объектов наружного освещения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 33 : 33 х 100 = 100%,

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев

Зф : Зп х 100 = 118 : 102 х 100 =  115,7%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 17 : 10 х 100 = 120%,

Объем мусора, вывезенного из мест несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 1602,8 : 1200 х 100 = 133%,

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Зф : Зп х 100 = 1 : 2 х 100 = 50%,

Количество благоустроенных общественных территорий

Зф : Зп х 100 = 2 : 2 х 100 = 100%,

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

28 102,2 : 32 999,2 х 100 = 85,2%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.