ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2019 года

На реализацию муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 38 557,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 32 021,1 тыс. рублей, областного бюджета – 4 776,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 760,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»,

2. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»,

3. увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории МО «Приморское городское поселение»,

4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»,

5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»,

6. увеличение детских площадок,  обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп,

7. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования,

8. благоустройство 6-ти  дворовых территорий многоквартирных домов,

9. благоустройство 5-ти общественных территорий.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение к утвержденному годовому плану 2019 года составило 95,7% (план – 38 557,3 тыс. руб., исполнение – 36 900,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Приморское городское поселение» за 2019 год достигнуты следующие результаты:

- техническое обслуживание объектов наружного освещения  100%,

- содержание детских площадок в надлежащем состоянии 33 ед.,

- количество удаленных аварийно-опасных деревьев 102 ед.,

- оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами 100 %,

- количество ликвидированных несанкционированных свалок 15 ед.,

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.,

- количество обустроенных контейнерных площадок - 5 ед.

В постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 11.12.2014 года №208 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. № 785, от 18.10.2016 г. №1025, от 09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от 30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. № 1059, от 08.12.2017 г. №1331,от 26.03.2018 г.№286, от 21.06.2018 г. №597, от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г №227, от 04.06.2019 г., от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 28.12.2019 г. №1011.

Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

В рамках подпрограммы за 2019 года выполнены мероприятия на сумму 27 486,8 тыс. рублей, в том числе:

- по уличному освещению в сумме 12 642,6 тыс. рублей, в том числе:

- оплата электроэнергии по уличному освещению в г. Приморске, пос. Глебычево, пос. Ермилово, пос. Красная Долина, пос. Камышовка, пос. Рябово – 9 166,1 тыс. рублей;

- техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения – 3 398,0 тыс. рублей;

- комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения в г. Приморске – 32,8 тыс. рублей;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения на территории поселения п. Прибылово, ул. Центральная – 0,5 тыс. рублей;

- приобретение светильников 45,2 тыс. рублей.

- по содержанию и уборке территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) в сумме 1 712,3 тыс. рублей.

- по озеленению (содержание зеленых насаждений, приобретение рассады, скашивание травы) 2 533,3 тыс. рублей.

- по организации и содержанию мест захоронения на сумму 1 066,8 тыс. рублей, в том числе:

- содержание мемориального кладбища и братских захоронений – 127,3 тыс. рублей;

- уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ – 400,0 тыс. рублей;

- спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ – 297,0 тыс. рублей;

- оказание консультационных услуг по оформлению проектно-сметной документации земельного участка под гражданские кладбища – 6,0 тыс. рублей;

- кадастровые работы по выносу границ на местности земельных участков, сформированных под гражданские кладбища – 55,1 тыс. рублей;

- комплекс работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет объектов культурного наследия регионального значения - братские захоронения – 162,0 тыс. рублей;

- расходные материалы для благоустройства – 19,4 тыс. рублей.

5. по организации и содержанию территорий поселения на сумму 6 182,0 тыс. рублей, в том числе:

- уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий,  уборка и содержание детских площадок на территории поселения – 1 337,4 тыс. рублей;

- акарицидная обработка против клещей территорий поселения – 38,0 тыс. рублей;

- оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского – 24,1 тыс. рублей;

- установка малых архитектурных форм г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 – 92,2 тыс. тыс. рублей;

- благоустройство детской площадки по адресу п. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 14. 15 – 193,9 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок на территории поселения – 500,0 тыс. рублей;

- уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое – 560,5 тыс. рублей;

- содержание контейнерных площадок на территории поселения – 569,0 тыс. рублей;

- восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС г. Приморск, наб. Гагарина – 489,8 тыс. рублей;

- поставка основных средств, праздничных украшений для благоустройства – 2 264,0 тыс. рублей;

- поставка расходных материалов для благоустройства – 112,4 тыс. рублей.

- по реконструкции сетей наружного освещения на сумму 286,0 тыс. рублей оплачены услуги по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию сетей уличного освещения жилой застройки в п. Прибылово, ул. Центральная; г. Приморск ул. Морозова, ул. Солнечная, ул. Весенняя.

- По реализации мероприятий в рамках областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" за 2019 года были выполнены мероприятия на сумму 2 713,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 352,5 тыс. рублей, местного бюджета 1 361,3 тыс. рублей в том числе .

- обустройство детской площадки п. Лужки, Садовый пер.;  п. Ермилово, Заречный пер. – 640,0 тыс. рублей;

- обустройство детской спортивной площадки, п. Рябово – 502,7 тыс. рублей;

- благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2 – 1 571,1 тыс. рублей.

7. По поддержке муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области за 2019 года были выполнены мероприятия на сумму 350,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета и направлены на оборудование детских игровых и спортивных площадок.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

В рамках подпрограммы за 2019 года выполнены мероприятия на сумму 9 413,7 тыс. рублей, в том числе:

- по проверке достоверности сметной документации по благоустройству дворовой территории по адресу  г. Приморск, Выборгское шоссе д.3, наб. Лебедева 1, 1а, 1б, 2 в сумме 33,7 тыс. рублей;

- по разработке концепции благоустройства территории набережной по адресу г. Приморск, наб. Лебедева в сумме 330,0 тыс. рублей;

- Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе д. 3, наб. Лебедева д. 1, 1а, 1б, 2 в сумме 9 050,0 тыс. рублей, в т.ч. средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» - 4 050,0 тыс. рублей, областного бюджета – 3 240,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 760,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год

Техническое обслуживание объектов наружного освещения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Содержание детских площадок в надлежащем состоянии

Зф : Зп х 100 = 33 : 33 х 100 = 100%,

Количество удаленных аварийно-опасных деревьев

Зф : Зп х 100 = 102 : 102 х 100 = 100%,

Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%,

Количество обустроенных контейнерных площадок

Зф : Зп х 100 = 5 : 5 х 100 = 100%,

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

Зф : Зп х 100 = 15 : 15 х 100 = 100%,

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Зф : Зп х 100 = 1 : 1 х 100 = 100%.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

36 900,5 :38 557,3 х 100 = 95,7%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.