Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 1 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» |  | 34 630,1 | 2 861,7 | 10 921,9 | 20 846,5 |  | 9 947,2 | 2 861,7 | 4 189,3 | 2 896,2 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 306,0 |  |  | 2 306,0 |  | 384,3 |  |  | 384,3 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 2 045,4 |  |  | 2 045,4 |  | 303,6 |  |  | 303,6 |  |
|  | Строительство муниципального жилого фонда | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 3 042,8 |  |  | 3 042,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 7 394,2 |  |  | 7 394,2 |  | 687,9 |  |  | 687,9 |  |
| 2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 26 856,4 | 2 861,7 | 10 921,9 | 13 072,8 |  | 9 259,3 | 2 861,7 | 4 189,3 | 2 208,3 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 26 856,4 | 2 861,7 | 10 921,9 | 13 072,8 |  | 9 259,3 | 2 861,7 | 4 189,3 | 2 208,3 |  |
| 3. Подпрограмма «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | 296,5 |  |  | 296,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  | 296,5 |  |  | 296,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам,пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Приморское городское поселение» | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | 83,0 |  |  | 83,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 83,0 |  |  | 83,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 34 630,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 20 846,5 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 2 861,7 тыс. руб.,  средства областного бюджета в сумме 10 921,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья,

2. приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

4. проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации,

5. проведение ремонта муниципальных жилых квартир.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение»  к уточненному плану за 1 квартал 2017 года составило 72,4% (план – 13 746,3 тыс. руб., исполнение – 9 947,2 тыс. руб.), к  утвержденному годовому плану составило 28,7 % (план – 34 630,1 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2017 года были достигнуты следующие результаты:

- количество семей, проживающих в муниципальном образовании, улучшивших жилищные условия – 0,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров,

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 30,87 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 1.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  от 12.12.2014 года № 209, от 05 мая 2015 года № 135, от 15 октября 2015 года № 395, от 14 декабря 2015 года № 538, от 23 марта 2016 года № 245,  от 27 апреля 2016г. № 427, от 10 августа 2016 г. № 783, от 09 декабря 2016г. № 1200, от 09 марта 2017 года № 150 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 7 394,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 1 квартал 2017год были выполнены мероприятия:

1. оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 384,3 тыс. руб.;

2. ремонт   муниципальной квартиры по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, дом 2 на сумму 248,7 тыс. руб.;

3. Обследование многоквартирных жилых домов по адресам: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 72, набережная Лебедева, д. 3А на сумму 54,9 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 712,6 тыс. руб.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

- улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде,

- снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании.

По данной подпрограмме на 2017 год в целях реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» предусмотрены ассигнования в сумме 26 856,4 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 2 861,7 тыс. руб.;

- средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 10 921,9 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 13 072,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за 1 квартал 2017год были выполнены мероприятия в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» на сумму 9 259,3 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 3 086,6 тыс. руб.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме в 1 квартале 2017 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

По данной подпрограмме в 1 квартале 2017 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 1 квартал 2017 года

Семьи, проживающие в муниципальном образовании, улучшившие жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 0 : 17 х 100 = 0%

Общая площадь приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0 : 656,3 м2 х 100 = 0%

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 30,87 : 36,15 м2 х 100 = 85,4%

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  1 : 1 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2017 года

9 947,2 : 13 746,3 х 100 = 72,4%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.