ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2020 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 4 740,4 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества,

2. улучшение жилищных условий граждан МО «Приморское городское поселение», проживающих в аварийном жилом фонде,

3. улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы:

- повышение качества жизни путем создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному плану за 1 квартал 2020 года в сумме 643,0 тыс. рублей, что составляет 14,1% к утвержденному годовому плану (план – 4 572,5 тыс. рублей) и 100% к плану 1 квартала.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» в течение 1 квартала 2020 года были достигнуты следующие результаты:

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 3 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 0.

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  от 12.12.2014 г.  № 209, от 05.05.2015 г. № 135, от 15.10.2015 г. № 395, от 14.12.2015 г. № 538, от 23.03.2016 г. № 245, от 27.04.2016 г. № 427, от 10.08.2016 г. № 783, от 09.12.2016 г. № 1200, от 09.03.2017 г. № 150, от 06.04.2017 г. № 208, от 30.05.2017 г. № 360, от 03.07.2017 г. № 523, от 06.09.2017 г. № 870, от 21.09.2017 г. № 938, от 08.12.2017 г. № 1334, от 20.12.2017 г. № 1372, от 26.03.2018 г. № 293, от 21.06.2018 г. №595, от 30.08.2018 г. №844, от 19.12. 2018 №1230, от 05.03.2019 №225, от 04.06.2019г. №439, от 28.12.2019г. №1009.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2020 год запланированы средства в сумме 4 572,5 тыс. рублей.

В 1 квартале 2020 года проведены следующие мероприятия:

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 611,6 тыс. рублей;

- визуальное обследование с составлением акта обследования жилых помещений в многоквартирных домах – 19,2 тыс. рублей;

- проверка достоверности сметной документации на соответствие нормативам на сумму 12,2 тыс. рублей.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде.

По данной подпрограмме на 2020 год запланированы средства в сумме 100,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы мероприятия запланированы на 3и 4 квартал 2020 года.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

По данной подпрограмме на 2020 год запланированы средства в сумме 67,9 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы мероприятия запланированы на 2 и 3 квартал 2020 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 1 квартал 2020 года:

Количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир.

Зф : Зп х 100 = 0,0 : 315 м2 х 100 = 0,0%

Количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 = 0 : 6 х 100 = 0,0%

Количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0,0 : 33,0 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2020 года

643,0 : 643,0 х 100% = 100 %

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы возможно будет оценить к концу текущего года.