Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 2 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб.) |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское посел ение» |  | 42 452,5 | 8 451,6 | 12 219,8 | 21 781,1 |  | 14 162,3 | 4 366,0 | 5 585,7 | 4210,6 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 306,0 |  |  | 2 306,0 |  | 780,3 |  |  | 780,3 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 2 980,0 |  |  | 2 980,0 |  | 1 036,2 |  |  | 1 036,2 |  |
|  | Строительство муниципального жилого фонда | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 3 042,8 |  |  | 3 042,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 8 328,8 |  |  | 8 328,8 |  | 1 816,5 |  |  | 1 816,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 32 446,3 | 8 451,6 | 10 921,9 | 13 072,8 |  | 12 345,8 | 4 366,0 | 5 585,7 | 2 394,1 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 32 446,3 | 8 451,6 | 10 921,9 | 13 072,8 |  | 12 345,8 | 4 366,0 | 5 585,7 | 2 394,1 |  |
| 3. Подпрограмма «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | 296,5 |  |  | 296,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  | 296,5 |  |  | 296,5 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Приморское городское поселение» | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | 1 380,9 |  | 1 297,9 | 83,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 1 380,9 |  | 1 297,9 | 83,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 42 452,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 21 781,1 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 451,6 тыс. руб.,  средства областного бюджета в сумме 12 219,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья,

2. приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

4. проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации,

5. проведение ремонта муниципальных жилых квартир.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение»  к уточненному плану за 1 полугодие 2017 года составило 98,7% (план – 14 342,9 тыс. руб., исполнение – 14 162,3 тыс. руб.), к  утвержденному годовому плану составило 33,4 % (план – 42 452,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2017 года были достигнуты следующие результаты:

- количество семей, проживающих в муниципальном образовании, улучшивших жилищные условия – 7,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров,

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 84,24 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 3.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  от 12.12.2014 года № 209, от 05.05.2015 года № 135, от 15.10.2015 года № 395, от 14.12.2015 года № 538, от 23.03.2016 года № 245, от 27.04.2016 года № 427, от 10.08.2016 года № 783, от 09.12.2016 года № 1200, от 09.03.2017 года № 150, от 06.04.2017 года  №208, внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 8 328,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие  2017 года были выполнены мероприятия на сумму 1 816,6 тыс. руб., в том числе:

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 780,3 тыс. руб.;

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 на сумму 435,5 тыс. руб.;

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 на сумму 277,0 тыс. руб.;

- ремонт   муниципальной квартиры по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 13 на сумму 248,7 тыс. руб.;

- обследование многоквартирных жилых домов по адресам: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 72, набережная Лебедева, д. 3А на сумму 54,9 тыс. руб.;

- осуществление технического надзора по ремонту муниципальных квартир на сумму 20,2 тыс. руб.

Не освоены средства в сумме 180,6 тыс. руб. по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в связи с поздним поступлением счетов для оплаты.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

- улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде,

- снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании.

По данной подпрограмме на 2017 год в целях реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» предусмотрены ассигнования в сумме 32 446,3 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 451,6 тыс. руб.;

- средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 10 921,9 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 13 072,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за 1 полугодие 2017 года были выполнены мероприятия в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» на сумму 12 345,8 тыс. руб.:

- приобретены 7 квартир общей площадью 299,8 м2 у застройщика ООО «ВикингСтройИнвест» в доме по адресу: г. Приморск, пер. Интернатский, д. 4Б.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме в 1 полугодии 2017 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

По данной подпрограмме на 2017 год в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предусмотрены ассигнования в сумме 1 380,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 297,9  тыс. руб.; средства местного бюджета в сумме 83,0 тыс. руб.

По данной подпрограмме в 1 полугодии 2017 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

В план закупок и план график на июль 2017 года включено мероприятие на приобретение жилого помещения (квартиры), общей площадью не менее 33 кв. м для обеспечения жилым помещением граждан, лишившихся жилья в результате пожара.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 1 полугодие 2017 года

Семьи, проживающие в муниципальном образовании, улучшившие жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 7 : 17 х 100 = 41,2%

Общая площадь приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0 : 656,3 м2 х 100 = 0%

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 84,24 : 36,15 м2 х 100 = 233%

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  3 : 1 х 100 = 300%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

14 162,3 : 14 342,9 х 100 = 98,7%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

Увеличение целевых индикаторов по ремонту муниципальных квартир связано с обращением граждан и включением дополнительных мероприятий в муниципальную программу.

В рамках программы во втором полугодии планируется:

- приобрести на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 7 квартир общей площадью не менее 350,02 кв. м.,

- приобретение одного жилого помещения (квартиры), общей площадью не менее 33 кв. м для обеспечения жилым помещением граждан, лишившихся жилья в результате пожара,

- ремонт муниципальных квартир,

- ремонт печей в муниципальных квартирах,

- обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля.