Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

|  | за | 3 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» |  | 7 044,6 |  |  | 7 044,6 |  | 3 013,9 |  |  | 3 013,9 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 5194,7 |  |  | 5194,7 |  | 2 587,1 |  |  | 2 587,1 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 1 298,3 |  |  | 1 298,3 |  | 426,8 |  |  | 426,8 |  |
|  | Строительство муниципального жилого фонда | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 6 593,0 |  |  | 6 593,0 |  | 3 013,9 |  |  | 3 013,9 |  |
| 2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» | Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность | 451,6 |  |  | 451,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 451,6 |  |  | 451,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

за 3 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015 – 2017 годы» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 7 044,6 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области:

- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования;

- ликвидация существующего в настоящее время  аварийного жилищного фонда;

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья,

2. приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

3. проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации,

4. проведение ремонта муниципальных жилых квартир.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»  к уточненному плану за 9 месяцев 2015 года составило 100,0% (план – 3 014,2 тыс. руб., исполнение – 3 013,9 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 42,8 % (план – 7 044,6 тыс. руб.). Не освоены средства в размере 0,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- количество семей, проживающих в муниципальном образовании, улучшивших жилищные условия – 4 семьи,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров,

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 54,72 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 0.

Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 05 мая 2015 года №135 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 6 593,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия в сумме 3 013,9 тыс. руб., в том числе:

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 2 587,1 тыс. рублей;

- ремонт  квартиры 1 в г. Приморске, ул. Железнодорожная  д. 9а на сумму 412,1 тыс. рублей;

- осуществление технического надзора за ремонтом муниципального жилищного фонда на сумму 5,0 тыс. рублей;

- изготовление (восстановление) технических паспортов МКД  на сумму 9,7 тыс. рублей.

Неисполнение плана за 9 месяцев составляет в сумме 0,3 тыс. руб. по следующим статьям:

- прочие работы, услуги в сумме 0,1 тыс. руб. в связи с экономией по проведению технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов квартир,

- прочие расходы в сумме 0,2 тыс. руб. в связи с экономией по уплате взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

- улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде,

- снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 451,6 тыс. рублей, выполнение мероприятий планируется в 4 квартале 2015 года.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме на 2015 год не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы

Семьи, проживающие в муниципальном образовании, улучшившие жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 4 : 4 х 100 = 100%

Общая площадь приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0 : 210 х 100 = 0%

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 54,72 : 25,66 х 100 = 213,3%

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  0 : 1 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы

3 013,9 : 3 014,2 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.