Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 3 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» |  | 30 816,5 | 8 972,7 | 11 260,2 | 10 583,6 |  | 2 206,7 | 0,0 | 0,0 | 2 206,7 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 432,4 |  |  | 2 432,4 |  | 1 537,3 |  |  | 1 537,3 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 1 767,8 |  |  | 1 767,8 |  | 669,4 |  |  | 669,4 |  |
|  | Строительство муниципального жилого фонда | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 4 200,2 |  |  | 4 200,2 |  | 2 206,7 |  |  | 2 206,7 |  |
| 2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 24 444,9 | 8 972,7 | 9 197,4 | 6 274,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 24 444,9 | 8 972,7 | 9 197,4 | 6 274,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Приморское городское поселение» | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | 2 171,4 |  | 2 062,8 | 108,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 2 171,4 |  | 2 062,8 | 108,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 3 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  к уточненному плану за 9 месяцев 2016 года составило 97,5% (план – 2 262,2 тыс. руб., исполнение – 2 206,7 тыс. руб.), к  утвержденному годовому плану составило 7,2% (план – 30 816,5 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 10 583,6 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 972,7 тыс. руб.,  средства областного бюджета в сумме 11 260,2 тыс. руб. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья,

2. приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

4. проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации,

5. проведение ремонта муниципальных жилых квартир.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года были достигнуты следующие результаты:

- количество семей, проживающих в муниципальном образовании, улучшивших жилищные условия – 5 семей,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров,

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 45 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 1.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  от 12.12.2014 года №209, от 05 мая 2015 года №135, от 15 октября 2015 года №395, от 14 декабря 2015 года №538, от 23 марта 2016 года №245, от 27 апреля 2016 года №427, от 10 августа 2016 года №783 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены ассигнования в сумме 4 200,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 год были выполнены мероприятия на сумму 2206,7 тыс. рублей, в том числе:

1. оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 1 537,3 тыс. руб.;

2. ремонт объектов жилищного фонда на сумму 635,2 тыс. руб., в том числе:

-  ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 30 кв. 2 на сумму 115,0 тыс. руб.;

-  ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 42 кв. 1 и кв. 3 на сумму 76,6 тыс. руб.;

-  ремонт кровли в жилом доме по адресу: г. Приморск, ул. Агафонова, д. 13, кв. 1 на сумму 49,7 тыс. руб.;

-  ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, дом 9 кв. 9 на сумму 249,2 тыс. руб.;

- ремонт печей в муниципальных квартирах на сумму 50,0 тыс. руб.;

- ремонт полов в муниципальной квартире по адресу пос. Рябово, д. 2, кв.2 на сумму 94,7 тыс. руб.;

3. проведение технической инвентаризации  и изготовлению технических паспортов на жилые дома на сумму 26,0 тыс. руб.;

4. осуществление технического надзора за ремонтом объектов жилищного фонда   на сумму 8,2 тыс. руб.

Неисполнение плана за 9 месяцев 2016 года составляет 55,5 тыс. рублей в том числе:

- по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в связи с задержкой предоставления счетов, на сумму 1,8 тыс. руб.;

- по ремонту объектов жилищного фонда на сумму 0,1 тыс. руб.;

- по выполнению комплекса кадастровых работ и постановке на ГКУ земельных участков под многоквартирные жилые дома, в связи с задержкой предоставления счетов, на сумму 53,6 тыс. руб.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

- улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде,

- снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании.

По данной подпрограмме на 2016 год в целях реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» предусмотрены ассигнования в сумме 24 444,9 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 972,7 тыс. руб.;

- средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 9 197,4 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 6 274,8 тыс. руб.

По данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме в 2016 году не предусмотрены мероприятия.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

По данной подпрограмме на 2016 год в целях реализации мероприятий подпрограммы «Оказание  поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предусмотрены ассигнования в сумме 2 171,4 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 2 062,8 тыс. руб.;

- средства местного бюджета в сумме 108,6 тыс. руб.

По данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 9 месяцев 2016 года

Семьи, проживающие в муниципальном образовании, улучшившие жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 5 : 6 х 100 = 83,3%

Общая площадь приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0 : 570,0 м2 х 100 = 0%

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 45,0 : 44,0 м2 х 100 = 102,3%

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  1 : 1 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

2 206,7 : 2 262,2 х 100 = 97,5%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.