Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» |  | 5 333,1 |  |  | 5 333,1 |  | 5 107,0 |  |  | 5 107,0 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства МО «Приморское городское поселение» | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 4 025,1 |  |  | 4 025,1 |  | 3 974,0 |  |  | 3 974,0 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 1 208,0 |  |  | 1 208,0 |  | 1 133,0 |  |  | 1 133,0 |  |
|  | Строительство муниципального жилого фонда | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  | 5 333,1 |  |  | 5 333,1 |  | 5107,0 |  |  | 5107,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Приморское городское поселение» | Приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений) в муниципальную собственность | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  | 0,0 |  |  | 451,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Жилье для молодежи на территории МО «Приморское городское поселение» | Предоставление социальных выплат молодым гражданам на приобретение жилья | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Приморское городское поселение» | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара (Приобретение квартир) | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015 – 2018 годы»  на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 5 333,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на решение следующих задач:

1. оказание поддержки молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья,

2. приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда,

3. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

4. проведение комплексного и выборочного капитального ремонта, в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние, с целью обеспечения сохранности жилищного фонда и увеличения срока его эксплуатации,

5. проведение ремонта муниципальных жилых квартир.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»  к  утвержденному годовому плану 2015 года составило 95,8% (план – 5 333,1тыс. руб., исполнение – 5 107,0 тыс. руб.). Не освоены средства в размере 226,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- количество семей, проживающих в муниципальном образовании, улучшивших жилищные условия – 4 семьи,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 0 кв. метров,

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 103,37 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 3.

Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 05 мая 2015 года №135, от 15 октября 2015 года №395, от 14 декабря 2015 года №538 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 5 333,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за  2015 год были выполнены мероприятия в сумме 5 107,0 тыс. руб., в том числе:

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 3 974,0 тыс. рублей;

- ремонт  квартиры 1 в г. Приморске, ул. Железнодорожная  д. 9а на сумму 412,1 тыс. рублей;

- ремонт муниципальной квартиры №18 дом 5 пос. Ермилово-городок на сумму 238,6 тыс. рублей;

- ремонт муниципальной квартиры №20 дом 5 пос. Ермилово-городок на сумму 259,0 тыс. рублей;

- проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов на квартиры, обследование инженерных сетей в многоквартирных домах и  осуществление технического надзора за ремонтом муниципального жилищного фонда  на сумму 161,4 тыс. рублей

6.  вывоз мусора из освобожденных муниципальных квартир в пос. Глебычево д.7 кв.24, д.11 кв.61  на сумму 11,9 тыс. рублей;

7.  приобретение и установка индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных квартирах  многоквартирных домов  на сумму 50,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 226,1 тыс. руб., в том числе:

- работы, услуги по содержанию имущества в связи с переносом сроков оплаты на 2016 год по  ремонту муниципального жилищного фонда и ремонту печей в муниципальных квартирах – 101,1 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги в связи с экономией при выполнении услуг по визуальному обследованию жилых помещений, переносом сроков выполнения услуг по изготовлению межевого плана на земельный участок, градостроительного плана, схемы планировочной организации участка под строительство МКД – 125,0 тыс. руб.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целями подпрограммы являются:

- улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде,

- снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании.

По данной подпрограмме на 2015 год не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме на 2015 год не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда

По данной подпрограмме на 2015 год не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы

Семьи, проживающие в муниципальном образовании, улучшившие жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 4 : 2 х 100 = 200%

Общая площадь приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 0 : 0 х 100 =

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 103,37 : 25,66 х 100 = 402,84%

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  3 : 1 х 100 = 300%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы

5 107,0 : 5 333,1 х 100 = 95,8%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.