ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Приморское городское поселение» на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 34 359,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 13 774,1 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 451,6 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 12 133,4 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества,

2. улучшение жилищных условий граждан МО «Приморское городское поселение», проживающих в аварийном жилом фонде,

3. оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в приобретении (строительстве)  жилых помещений,

4. улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение»  к уточненному плану за 2017 год составило 98,3% (план – 34 359,1 тыс. рублей, исполнение – 33 617,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  МО «Приморское городское поселение» в течении 2017 года были достигнуты следующие результаты:

- количество общей площади отремонтированных муниципальных жилых квартир – 761,74 кв.  метров,

- количество муниципальных жилых квартир, в которых проведен ремонт – 17.

- доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия – 7,7 %,

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – 0,

- количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда – 33 кв. метров.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  от 12.12.2014 года № 209, от 05.05.2015 года № 135, от 15.10.2015 года № 395, от 14.12.2015 года № 538, от 23.03.2016 года № 245, от 27.04.2016 года № 427, от 10.08.2016 года № 783, от 09.12.2016 года № 1200, от 09.03.2017 года № 150, от 06.04.2017 года  № 208, от 30.05.2017 года № 360, от 03.07.2017 года  № 523, от 06.09.2017 года  № 870, от 21.09.2017 года  № 938, от 08.12.2017 года № 1334, от 20.12.2017 года  № 1372 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 5 576,7 тыс. рублей.

- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 2 328,9 тыс. рублей;

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 4 кв. 46 на сумму 435,5 тыс. рублей;

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева, д. 8, кв. 66 на сумму 277,0 тыс. рублей;

- ремонт   муниципальной квартиры по адресу: дер. Камышовка, ул. Поселковая, д. 2, кв. 13 на сумму 248,7 тыс. рублей;

- замена окон в муниципальной квартире по адресу: п. Красная Долина, д. 29 кв.8 на сумму 51,8 тыс. рублей;

- ремонт полов в муниципальных квартире по адресу: г. Приморск, ул. Новая д.18 кв.1 на сумму 99,1 тыс. рублей;

- ремонт кровли в жилом доме по адресу: п. Прибылово д. б/н на сумму 298,0 тыс. рублей;

- ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Глебычево, д. 11 кв. 43 на сумму 369,2 тыс. рублей;

- ремонт муниципальных квартир по адресу: г. Приморск, Выборгское шоссе, д. 7, кв. 9, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 5 кв.13, п. Красная Долина, д. 29 кв. 8, г. Приморск, наб. Гагарина, д. 128 кв. 3 на сумму 113,6 тыс. рублей;

- ремонт муниципальных квартир по адресам: г. Приморск, наб. Гагарина д. 42 кв. 2, п. Глебычево д. 18 кв.2 на сумму 145,0 тыс. рублей;

- ремонт кровли над муниципальными квартирами по адресу: г. Приморск, Приморское шоссе д. 35 кв. 3,4 на сумму 319,0 тыс. рублей;

- замена окон в муниципальных квартирах по адресу: п. Камышовка, ул. Поселковая д.9 кв.14, п. Ермилово-городок д.5 кв.23 на сумму 119,5 тыс. рублей;

- обследование многоквартирных домов с использованием инструментального контроля на сумму 99,8 тыс. рублей;

- обследование муниципальных жилых помещений на сумму 126,5 тыс. рублей;

- составление, проверка смет и составление технических заданий осуществление технического надзора за ремонтом муниципального жилищного фонда на сумму 36,4 тыс. рублей;

- предоставлена субсидия Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов при реализации Постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2016 года № 523 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы» и Постановления администрации от 29 июня 2017 года №512 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района ленинградской области, с учетом мер государственной поддержки в 2017 году и реестра многоквартирных домов которые полежат капитальному ремонту на территории муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области, в 2017 году» на сумму 508,7 тыс. рублей.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан муниципального образования, проживающих в аварийном жилом фонде.

По данной подпрограмме на 2017 год в целях реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» предусмотрены ассигнования в сумме 26 804,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 8 451,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 10 835,5 тыс. рублей;

- средства местного бюджета в сумме 7 517,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2017 год были выполнены мероприятия в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013 – 2017 годах» на сумму 26 659,9 тыс. рублей:

- приобретены 7 квартир общей площадью 299,8 м2 у застройщика ООО «ВикингСтройИнвест» в доме по адресу: г. Приморск, пер. Интернатский, д. 4Б на сумму 12 345,8 тыс. рублей.

- приобретены на вторичном рынке 7 квартир общей площадью 351,22 м2 на сумму 14 314,1 тыс. рублей.

Подпрограмма "Жилье для молодежи на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является оказание поддержки молодым семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях  в приобретении (строительстве)  жилых помещений.

По данной подпрограмме в 2017 году не предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий, в связи с тем, что молодые семьи не прошли отбор для предоставления субсидии в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Приморское городское поселение», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда.

По данной подпрограмме на 2017 год в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предусмотрены ассигнования в сумме 1 380,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 297,9  тыс. рублей; средства местного бюджета в сумме 83,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы была приобретена одна квартира общей площадью 33,0 м2 у застройщика ООО «ВикингСтройИнвест» в доме по адресу: г. Приморск, пер. Интернатский, д. 4Б на сумму 1 380,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета Ленинградской области в сумме 1 297,9  тыс. рублей; средства местного бюджета в сумме 82,8 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Достижение цели и решение задач программы за 2017 год

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семья.

Зф : Зп х 100 = 0 : 0 х 100 = 0,0 %

Количество общей площади приобретаемых жилых помещений в муниципальную собственность для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

Зф : Зп х 100 = 33,0 : 33,0 м2 х 100 = 100,0%

Общая площадь отремонтированных муниципальных жилых квартир

Зф : Зп х 100 = 761,7 : 361,5 м2 х 100 = 210,7 %

Муниципальные жилые квартиры, в которых проведен ремонт

Зф : Зп х 100 =  17 : 10 х 100 = 170,0 %

Доля семей, проживающих в многоквартирных домах аварийного фонда, улучшивших жилищные условия

Зф : Зп х 100 = 51,9 : 51,9 х 100 = 100,0 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2017 год

33 760,6 : 34 359,1 х 100 = 98,3%

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

Увеличение целевых индикаторов по ремонту муниципальных квартир связано с обращением граждан и включением дополнительных мероприятий в муниципальную программу.