Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы»

|  | за | 3 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» |  | 12 834,8 |  |  | 12 834,8 |  | 3 925,5 |  |  | 3 925,5 |  |
| Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» | Содержание объектов коммунального хозяйства | 5 627,0 |  |  | 5 627,0 |  | 3 370,3 |  |  | 3 370,3 |  |
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» | Содержание объектов коммунального хозяйства | 7 207,8 |  |  | 7 207,8 |  | 555 2 |  |  | 555,2 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы»

за 3 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 834,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным.

Программа направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса,

2) модернизация системы коммунальной инфраструктуры  МО «Приморское городское поселение»,

3) повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек),

4) обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и строящихся объектов,

5) повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

-	повышение качества коммунальных услуг;

-	сокращение затрат на производство коммунальных услуг, повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское 95,7,4% (план – 4 102,0 тыс. руб., исполнение – 3 925,5 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 30,6% (план – 12 834,8 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» за 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- износ объектов инфраструктуры - 41%;

- показатели аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях - 58%;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности - 65%.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06.05.2015 года №140, от 15 июля 2015 года №220 внесены изменения в программу.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является повышение качества, надежности и эффективности снабжения населения коммунальной услугой отопления и горячего водоснабжения.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 5 627,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия на сумму 3 370,3 тыс. рублей, в том числе:

- по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки в сумме 31,6 тыс. рублей,

- по замене участка тепловой сети от ТК-2 до бани г. Приморска в сумме 1 432,7 тыс. рублей,

- по разработке схемы газоснабжения в МО «Приморское городское поселение» в сумме 211,3 тыс. рублей,

- по проверке сметной документации по замене участка тепловой сети от ТК-8и до К-14 с вводом в жилые дома по ул. Вокзальной и Привокзальной в г. Приморске в сумме 37,8 тыс. рублей,

- по выполнению работ по установке автономного электрического котла отопления жилого дома №1 по улице Заводская в п. Глебычево Выборгского района Ленинградской области в сумме 1 656,9 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, очистку сточных вод в соответствии с современными требованиями санитарного и природоохранного законодательств, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 7 207,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия на сумму 555,2 тыс. рублей, в том числе:

- по корректировке схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» в сумме 20,7 тыс. рублей,

- по корректировке сметной документации с получением положительного заключения экспертизы по замене аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода в дер. Камышовка в сумме 63,5 тыс. рублей,

- по изготовлению и установке двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в пос. Малышево Выборгского района Ленинградской области в сумме 471,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года

Износ объектов инфраструктуры

Зф : Зп х 100 = 41 : 50 х 100 = 82%

Показатели аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

Зф : Зп х 100 = 58 : 60 х 100 = 96,7%

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

Зф : Зп х 100 = 65 : 65 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года

3 925,5 : 4 102,0 х 100 = 95,7%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.