ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение»

за 3 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 16 804,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере 7 928,3 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в размере 8 876,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану за 9 месяцев 2017 года составило 83,0% (план – 10 399,9 тыс. рублей, исполнение – 8 632,5 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 51,4 % (план – 16 804,8 тыс. рублей).

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Программа направлена на решение следующих задач:

      - развитие и модернизация коммунального комплекса;

      - обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;

      - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

      - ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО "Приморское городское поселение";

      - повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);

      - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2017 года были достигнуты следующие результаты:

- ремонт сетей теплоснабжения – 0 м.п.

- ремонт сетей водоснабжения -  0 м.п.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361, от 06.09.2017 года №869 .

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 7 922,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2017 года выполнены мероприятия на сумму 100,8 тыс. рублей, в том числе:

- текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети  пос. Озерки в сумме 49,6 тыс. рублей;

- проверка сметной документации в сумме 9,8 тыс. рублей;

- приобретение блок ТЭНов для бани пос. Красная Долина в сумме 26,0 тыс. рублей.;

- авторский и технический надзор за строительством объекта: «Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области» в сумме 15,4 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 8 882,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2017 года выполнены мероприятия на сумму 8 531,7 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт трех артезианских скважин в  г. Приморске в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в сумме 8 374,8 тыс. рублей, из них 7 537,4 средства областного бюджета, 837,4 тыс. рублей средства местного бюджета;

- осуществление технического надзора за ремонтом трех артезианских скважин в г. Приморске в сумме 98,5 тыс. рублей;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый №2-166), расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. у дома №3в сумме 58,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9  месяцев 2017 года

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 0  : 0,120 х 100 = 0%

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 0  : 0,15 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года

8 632,5 : 10 399,9 х 100 = 83 %

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 квартал 2017 года из-за отсутствия мероприятий невозможно оценить.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы можно будет оценить к концу 2017 года, так как мероприятия в рамках программы находятся в стадии реализации.