ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» за 3 квартал 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 22 189,5 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

      - качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

      - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

-повышение качества коммунальных услуг.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному плану 100% (план – 1 928.7 тыс. руб., исполнение – 1 928,6 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2018 года составило 8,7% (план – 22 189,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью –  21,38 тыс. пог. м.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361, от 06.09.2017 года №869, от 08.12.2017 года № 1334, от 20.12.2017 года № 1372, от 26.03.2018 года № 288, от 21.06.2018 года № 596, от 30.08.2018 года № 845.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме  22 189,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года выполнены мероприятия в сумме 1 928,6 тыс. руб., в том числе:

-  по замене котельного оборудования в здании котельной п. Лужки – 822,2 тыс. руб.;

- по техническому надзору за выполнением работ по замене котельного оборудования в здании котельной п. Лужки – 20,9 тыс. руб.;

- проведение экспертизы сметной документации – 70,0 тыс. руб.;

- по демонтажу дымовой трубы в котельной п. Глебычево - 620,0 тыс. руб.;

- по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки  –  49,2 тыс. руб.;

- по врезке вновь построенного газопровода в существующий газопровод высокого давления по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование "Приморское городское поселение" п. Озерки – 192,0 тыс. руб.;

- по поверке гидравлического расчета головной тепломагистрали тепловых сетей от котельной (г. Приморск, ул. Школьная) до ТК-8 - 85,0 тыс. руб.;

- по подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 69,3 тыс. руб.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2018 год расходы не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии

Зф : Зп х 100 = 21,38 : 21,38 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

1928,7 : 1 928,6 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается также высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года признается высоким.