Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2018 годы»

|  | за | 3 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2018 годы» |  | 8 021,4 |  | 3 466,0 | 4 555,4 |  | 2 171,8 |  | 540,0 | 1 631,8 |  |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» | Содержание объектов коммунального хозяйства | 1 876,6 |  | 1 587,0 | 289,6 |  | 64,5 |  |  | 64,5 |  |
|  | Строительство газопровода | 1 530,1 |  | 1 339,0 | 191,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по Подпрограмме 1 |  | 3 406,7 |  | 2 926,0 | 480,7 |  | 64,5 |  |  | 64,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» | Содержание объектов коммунального хозяйства | 4 614,7 |  | 540,0 | 4 074,7 |  | 2 107,3 |  | 540,0 | 1 567,3 |  |
| Итого по Подпрограмме 2 |  | 4 614,7 |  | 540,0 | 4 074,7 |  | 2 107,3 |  | 540,0 | 1 567,3 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2018 годы»

за 3  квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2018 годы» к уточненному плану 9 месяцев 2016 года составило 100% (план – 2 171,9 тыс. руб., исполнение – 2 171,8 тыс. руб.),  к утвержденному годовому плану 2016 года – 27,1% (план – 8 021,4   тыс. руб.).  Не освоены средства в размере 0,1 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере – 4 555,4 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 3 466,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, разработка схемы теплоснабжения с переходом на закрытую систему теплоснабжения в перспективе до 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Программа направлена на решение следующих задач:

      - развитие и модернизация коммунального комплекса;

      - обеспечение бесперебойной и безаварийной работы коммунального комплекса;

      - минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе,

      - ежегодное обслуживание газовых сетей находящихся на балансе администрации МО "Приморское городское поселение";

      - повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);

      - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;

7.реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2018 годы» за 9 месяцев 2016 года были достигнуты следующие результаты:

- ремонт сетей теплоснабжения – 0 м.п.

- ремонт сетей водоснабжения -  100 м.п.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10 августа 2016 года № 784.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 3 406,7 тыс. рублей из них за счет средств местного бюджета 480,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2 926,0 тыс. рублей. На 9 месяцев предусмотрены средства в сумме 64,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 года были выполнены мероприятия   на сумму 64,5 тыс. рублей, в том числе:

- по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки  -  34,6 тыс. рублей,

- по оплате технадзора за изготовление и установку ИТП по ул. Школьной, д.38 в г. Приморске по муниципальному контракту от 25.12.2015 года №415-112 -  17,9 тыс. рублей,

- по проверке проектно-сметной документации по замене участка тепловой сети  от ТК-10-а до д.№7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 12,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2016 год предусмотрены расходы в сумме 4 614,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 4 074,7 тыс. рублей, средства областного бюджета 540,0 тыс. рублей. На 9 месяцев предусмотрены средства в сумме 2 107,4 тыс. рублей из них средства областного бюджета 540,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 9 месяцев 2016 года были выполнены мероприятия   на сумму 2 107,3 тыс. рублей, в том числе:

- по замене водонапорной башни в п. Рябово -  1 390,0 тыс. рублей,

- по замене задвижек на водопроводных сетях Ду 300мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово (за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 540,0 тыс. рублей) – 600,0 тыс. рублей,

- по замене трубопровода в п. Глебычево по ул. Мира от колодца до здания администрации – 18,3 тыс. рублей,

- по оплате технадзора за производством работ – 29,7 тыс. рублей,

- по оплате технадзора за установку модульной станции очистки воды в п. Рябово по муниципальному контракту от 25.12.2015г. – 21,3 тыс. рублей,

- по проверке сметной документации – 48,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 0,1 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

Ремонт сетей теплоснабжения

Зф : Зп х 100 = 0  : 1,740 х 100 = 0%

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 0,1  : 0,915 х 10,9 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года

2 171,8 : 2 171,9 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года признается удовлетворительным.

Заключено соглашение с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области в целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и  повышение энергоэффективности в Ленинградской области» направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения по замене задвижек на водопроводных сетях Ду 300 мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово.

Планируется в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области в 2014 – 2018 годах» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и  повышение энергоэффективности в Ленинградской области» строительство газопровода к индивидуальным жилым домам в пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области.

В рамках подпрограммы «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» заключен муниципальный контракт по замене участка тепловой сети от ТК-10-а до д.№7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск.