ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 99 554,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в размере 90 917,1 тыс. рублей, средства областного бюджета Ленинградской области в размере 8 637,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к уточненному плану за 2017 год составило 98,8 % (план – 99 554,2 тыс. рублей, исполнение – 98 345,8 тыс. рублей).

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

      - качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

      - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2017 год были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью –  21,38 тыс. пог. м.;

- поддержание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии протяженностью – 100,8 тыс. пог. м.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361, от 06.09.2017 года №869, от 08.12.2017 года № 1334, от 20.12.2017 года № 1372.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 83 642,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы за 2017 год выполнены мероприятия на сумму 82 433,9 тыс. рублей, в том числе:

- замена участка тепловой сети от котельной до ТК1 в п. Ермилово в сумме 1830,5 тыс. рублей;

- замена участка тепловой сети от д.№5, до д.№6 п. Ермилово в сумме 942,8 тыс. рублей;

- текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети  пос. Озерки в сумме 99,1 тыс. рублей;

- демонтаж водогрейного котла №2 в здании котельной дер. Камышовка в сумме 73,9 тыс. рублей;

- пусконаладка водогрейного котла №2 и жидкотопливной горелки водогрейного котла в здании котельной дер. Камышовка в сумме 85,5 тыс. рублей;

- составление и проверка сметной документации, услуги по осуществлению технического надзора в сумме 46,5 тыс. рублей;

- подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка под строительство газопровода на кадастровом плане территории, с последующей постановкой на Государственный кадастровый учет,  авторский и технический надзор за строительством объекта: «Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области»,  в сумме 58,1 тыс. рублей;

- актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» в сумме 95,0 тыс. рублей;

- установка водогрейного котла №2 в здании котельной дер. Камышовка в сумме 100,0 тыс. рублей;

- установка жидкотопливной горелки и обвязка водогрейного котла в здании котельной дер. Камышовка в сумме 90,6 тыс. рублей;

- приобретение блок ТЭНов для бани пос. Красная Долина в сумме 26,0 тыс. рублей;

- поставка водогрейного котла в здание котельной дер. Камышовка в сумме 1 736,4 тыс. рублей;

- газоснабжение индивидуальных домов п. Озерки – 1 249,5 тыс. руб., в том числе 1 099,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 149,9 тыс. рублей средства местного бюджета;

- предоставление субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги теплоснабжения населению МО "Приморское городское поселение" в целях обеспечения (возмещения) затрат на строительство объектов теплоснабжения в 2017 году – 76 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 15 912,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2017 год выполнены мероприятия на сумму 8 531,7 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт трех артезианских скважин в  г. Приморске в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в сумме 8 374,8 тыс. рублей, из них 7 537,4 средства областного бюджета, 837,4 тыс. рублей средства местного бюджета;

- осуществление технического надзора за ремонтом трех артезианских скважин в г. Приморске в сумме 98,5 тыс. рублей;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый №2-166), расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. у дома №3в сумме 58,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2017 год

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии

Зф : Зп х 100 = 21,38  : 21,38 х 100 = 100%

Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения

Зф : Зп х 100 = 100,8 : 100,8 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2017 года

98 345,8 : 99 554,2 х 100 = 98,8 %

По оценке степени достижения целей и решению задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.