ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» за 4 квартал 2018 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 39 549,9 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

      - качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

      - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

-повышение качества коммунальных услуг.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2018 года составило 79,6 % (план – 39 549,9 тыс. руб. исполнение – 31 474,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2018 год были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью –  21,38 тыс. пог. м.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396,  от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361, от 06.09.2017 года №869, от 08.12.2017 года № 1334, от 20.12.2017 года № 1372, от 26.03.2018 года № 288, от 21.06.2018 года № 596, от 30.08.2018 года № 845, от 06.11.2018 года № 1037, от 19.12.2018 года № 1231.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения.

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме  39 549,9 тыс. рублей.

- по ремонту и содержанию объектов коммунального хозяйства на сумму 27 656,3 тыс. руб.

-  по замене котельного оборудования в здании котельной п. Лужки – 822,2 тыс. руб.;

- по замене участка теплотрассы ТК-2 - баня, п. Рябово – 420,6 тыс. руб.;

- по замене и пуско-наладке 2-х водогрейных котлов с горелками в здании котельной г. Приморск, наб. Гагарина – 960,1 тыс. руб.;

-  по замене участка теплотрассы от ТК-4 до д. №16, п. Рябово – 527,2 тыс. руб.;

- по замене участка теплотрассы от дороги до узла учета на школу-интернат г. Приморск – 408,5 тыс. руб.;

- поставка 2-х водогрейных котлов с горелками в здание котельной г. Приморск, наб. Гагарина – 5 293,2 тыс. руб.;

- по демонтажу дымовой трубы в котельной п. Глебычево - 620,0 тыс. руб.;

- по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети пос. Озерки  –  117,6 тыс. руб.;

- по врезке вновь построенного газопровода в существующий газопровод высокого давления по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование "Приморское городское поселение" п. Озерки – 192,0 тыс. руб.;

- по поверке гидравлического расчета головной тепломагистрали тепловых сетей от котельной (г. Приморск, ул. Школьная) до ТК-8 - 85,0 тыс. руб.;

- по техническому надзору, по составлению сметной документации и осуществление строительного контроля за выполнением работ – 209,8 тыс. руб.;

- предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения в 2018 году – 18 000,0 тыс. рублей.

- реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на сумму 3 748,9 тыс. руб.:

- по замене участка тепловой сети от ТК-12 до теплового узла д. №21 по ул. наб. Лебедева г. Приморск – 2 025,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 1 716,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 308,9 тыс. руб.;

- по ремонту в здании котельной п. Лужки с заменой оборудования – 1 723,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 1 524,0  тыс. руб., за счет средств местного бюджета 199,3 тыс. руб.;

За 2018 год не освоены средства в сумме 7 015 ,2 тыс. руб. в связи с расторжением муниципального контракта № 1052485 от 02.10.2018 г. на выполнение работ по замене участка тепловой сети от котельной до ТК-8 г. Приморск и направлением подрядчика (исполнителя) в реестр недобросовестных поставщиков.

- по строительству газопровода:

- подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – 69,3 тыс. руб.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является снижение затрат  предприятий на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение качественного водоснабжения населения, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2018 год расходы не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 год

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии

Зф : Зп х 100 = 21,38 : 21,38 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

31 474,5 : 39 549,9 х 100 = 79,58%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается также высоким.