ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в

МО «Приморское городское поселение» за 4 квартал 2019 год

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 5 970,0 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

Программа направлена на решение следующих задач:

      - качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения, газоснабжения;

      - обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;

-повышение качества коммунальных услуг.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года составило 92,8% (план 5 970,0 тыс. рублей, исполнение – 5 541,9 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» за 2019 года были достигнуты следующие результаты:

- поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии протяженностью 19,42 тыс. пог. м.;

- поддержание муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения социально значимых объектов в рабочем состоянии протяженностью 0,321 тыс. пог. м.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года № 396, от 14.12.2015 года № 533, от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, от 09.03.2017 года № 151, от 06.04.2017 года №206, от 16.05.2017 года №303, от 30.05.2017 года №361, от 06.09.2017 года №869, от 08.12.2017 года № 1334, от 20.12.2017 года № 1372, от 26.03.2018 года № 288, от 21.06.2018 года № 596, от 30.08.2018 года № 845, от 05.03.2019 г. № 226, от 04.06.2019 г. № 438, от 12.11.2019 № 877, от 28.12.2019 № 1010.

Подпрограмма "Энергетика в МО «Приморское городское поселение»

Целью подпрограммы является качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения, горячего водоснабжения, газоснабжения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме  5 784,7 тыс. рублей.

За 2019 год выполнены мероприятия на сумму 5 356,6 тыс. рублей в том числе:

- техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки на сумму 107,1 тыс. рублей;

- замена участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 пос. Камышовка на сумму 1 741,7 тыс. рублей;

- замена участка тепловой сети от рынка до дома №3, Выборгское шоссе, в г. Приморск на сумму 1 238,7 тыс. рублей;

- ремонт помещений в здании бани пос. Красная Долина на сумму 1 870,6 тыс. рублей;

- изготовление копий технических паспортов на нежилые здания: здание бани в п. Лужки, здание бани в п. Камышовка, здание котельной в п. Лужки, здание котельной в п. Камышовка, здание котельной в п. Ермилово на сумму 12,8 тыс. рублей;

- текущая инвентаризация на объектах: здание бани, здание котельной на сумму 31,8 тыс. рублей;

- актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» на сумму 230,0 тыс. рублей;

- формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства на сумму 30,0 тыс. рублей;

- организация взаимодействия аварийно-диспетчерской службы на территории МО "Приморское городское поселение" на сумму 94,0 тыс. рублей.

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в  МО "Приморское городское поселение"

Целью подпрограммы является обеспечение качественного водоснабжения населения, очистка сточных вод, обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По данной подпрограмме на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 185,3 тыс. рублей.

За 2019 года выполнено мероприятия на сумму 185,3 тыс. рублей. в том числе:

- аварийный ремонт участка наружных сетей холодного водоснабжения к зданию бани пос. Красная Долина на сумму 86,3 тыс. рублей,

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и актуализация электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения в программе ZULU Hydro на сумму 99,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год

Поддержание муниципальных сетей теплоснабжения в рабочем состоянии

Зф : Зп х 100 = 19,42 : 19,42 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

5 541,9 : 5 970,0 х 100 = 92,8 %

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.