Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

|  | за | 1 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 8 298,1 |  |  | 8 298,1 |  | 806,7 |  |  | 806,7 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 329,9 |  |  | 329,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по программе: |  | 8 628,0 |  |  | 8628,0 |  | 806,7 |  |  | 806,7 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

за 1 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 8 628,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение». Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

- содержание территорий населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»  к уточненному плану 1 квартала 2015 года составило 99,9% (план – 807,4 тыс. руб., исполнение – 806,7 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 9,3% (план – 8 628,0 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 1 квартал 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту – 0 км;

- прирост дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту – 0 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке  – 74 412 м2;

- отсыпка грунтовых дорог – 0 шт.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 1 квартал 2015 года были выполнены мероприятия по механизированной уборке и содержанию дорог в сумме 806,7 тыс. рублей.

Изменения в программу не вносились.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2015 года

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту

Зф : Зп х 100 = 0 : 1,77 х 100 = 0%

Прирост дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту

Зф : Зп х 100 = 0 : 5 245,0 х 100 = 0%

Общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке

Зф : Зп х 100 = 74 412: 269 392 х 100 = 27,6%

Отсыпка грунтовых дорог

Зф : Зп х 100 = 0: 18 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2015 года

807,4 : 806,7 х 100 = 99,9%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

В 1 квартале 2015 года неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы объясняется выполнением основных мероприятий во 2 полугодии 2015 года:

- ремонт автомобильных дорог местного значения,

- ремонт дворовых территорий,

- отсыпка и грейдирование грунтовых дорог.