Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 1 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Ремонт автомобильных дорог | 7 754,0 |  | 4 732,0 | 3 022,0 |  | 17,0 |  |  | 17,0 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3 634,3 |  | 319,4 | 3 314,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | 2 513,0 |  |  | 2 513,0 |  | 915,7 |  |  | 915,7 |  |
| Итого по программе: |  | 13 901,3 |  | 5 051,4 | 8 849,9 |  | 932,7 |  |  | 932,7 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 901,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 8 849,9 тыс. рублей, областного бюджета – 5 051,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану 1 квартала 2017 года - 100%, (план – 932,7 тыс. руб., исполнение – 932,7 тыс. руб. к утвержденному годовому плану 2017 года – 6,7%, (план – 13 901,3 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2017 года были достигнуты следующие результаты:

-   выполнение работ по ремонту автомобильных дорог -  0 кв.м.;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям- 0 кв.м.;

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2017 года были выполнены мероприятия по механизированной уборке и содержанию дорог (за счет средств местного бюджета) в сумме 915,7 тыс. рублей, в том числе:

- по механизированной уборке дорог общего пользования местного значения.

В Постановление от 31 декабря 2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06 мая 2015 г. №141, от 15 июля 2015 г. №221, от 15 октября 2015 г. № 397 , от 14 декабря 2015 г. № 535, от 23 марта 2016 г. № 248, от 11 апреля 2016 года  №356, от 27 апреля 2016 года №430, от 10 августа 2016 года №782, от 18 октября 2016 года №1026, от 09 декабря 2016 года № 1207, от 09 марта 2017 года № 153.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2017 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100 %

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 0 : 9 528,0 х 100 = 0 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 0: 2 050,0 х 100 = 0 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2016 года

932,7 : 932,7 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.