ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 1 квартал 2020 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 13 822,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 10 519,5 тыс. рублей, областного бюджета – 3 302,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- содержание автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт дорожного покрытия, ремонт водоотводных систем с заменой труб под автомобильными дорогами, уборка мусора по обочинам дорог, уборка дорожного полотна в летнее и зимнее время) позволит привести автомобильные дороги в нормативное техническое состояние;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог, позволит восстановить  работоспособность дорожного покрытия  автомобильных дорог;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану расходы за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 1 325,7 тыс. рублей, что составляет 9,6% к уточненному годовому плану (план – 13 822,3 тыс. рублей) и 100% к плану 1 квартала.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 квартал 2020 года были достигнуты следующие результаты:

- содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 664 кв. м;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 225 кв.м.

В рамках программы выполнены мероприятия в сумме 1 325,7 тыс. рублей, в том числе:

- проверка достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 77,9 тыс. рублей.

- проверка достоверности сметной документации по ремонту проездов к дворовой территории в сумме 30,0 тыс. рублей.

- уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме  1 217,8 тыс. рублей.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г.  №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594, от 19.12.2018 г. №1229, от 01.02.2019 г. №140, от 05.03.2019 г. №224, от 04.06.2019 г. №440, от 12.11.2019 №876, от 28.12.2019 г. № 1008, от 27.01.2020 г. №37, от 07.04.2020 г. №164.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 квартал 2020 года.

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 664 : 9 729,0 х 100 = 6,8 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 225: 5 600,0 х 100 = 4%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 квартал 2020 года

1 325,7 : 1 325,7х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, в связи с выполнением основных мероприятий во 3 и 4 квартале 2020 года, можно будет оценить в конце года.