Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 2 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 2 975,3 |  |  | 2 975,3 |  | 1 333,8 |  |  | 1 333,8 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 3 267,5 |  | 2 927,5 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 1 980,0 |  | 1 357,0 | 623,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство дорог | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 524,0 |  |  | 1 524,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1 900,0 |  | 1 141,6 | 758,4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  | 11 946,8 |  | 5 426,1 | 6 520,7 |  | 1 333,8 |  |  | 1 333,8 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 2 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы к уточненному  плану 1 полугодия 2016 года – 69,5%, (план – 1 918,6 тыс. руб., исполнение 1333,8 тыс. руб. к утвержденному годовому плану 2016 года – 11,2%, (план – 11 946,8 тыс. руб.).

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 6 520,7 тыс. рублей, областного бюджета – 5 426,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 полугодие 2016 года были достигнуты следующие результаты:

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 90 %

-   выполнение работ по ремонту автомобильных дорог -  0 м2

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям - 0 м2

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 1 полугодие 2016 года были выполнены мероприятия на сумму 1 333,9 тыс. рублей, в том числе:

- по механизированной уборке дорог на сумму 1 294,2 тыс. рублей;

- по ручной уборке и содержанию территорий (дорог) на сумму 27,6 тыс. рублей;

- по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам на сумму 12,0 тыс. рублей.

Не освоены средства в 1 полугодии 2016 года в сумме 584,8 тыс. руб. в связи с выполнением работ в июле 2016 года, в том числе:

-  по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д.3 – 571,8 тыс. рублей,

-  по оплате услуг по осуществлению технического надзора по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д.3 – 12,9 тыс. руб.

В Постановление от 31 декабря 2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06 мая 2015 г. №141, от 15 июля 2015 г. №221, от 15 октября 2015 г. № 397 , от 14 декабря 2015 г. № 535, от 23 марта 2016 г. № 248, от 11 апреля 2016 г. №356, от 27 апреля 2016 г. №430.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие  2016 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 90 : 100 х 100 = 90 %

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 0 : 10 908,6 х 100 = 0 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 0: 1 577,0 х 100 = 0 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2016 года

1 333,8 : 1 918,6 х 100 = 69,5%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, так как в рамках программы:

- заключено соглашение с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на  реализацию мероприятий государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на ремонт  дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Приморское шоссе от 1366,5 м до 1555,0 м  (188,5 м), ремонт  дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная  от  0 м до 225,8 м;

- заключено соглашение с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в целях реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на  грейдерование и подсыпку автомобильной  дороги пос. Балтийское;  грейдерование грунтовой дороги по ул. Моховая пос. Прибылово;  грейдерование и подсыпку участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки; ремонт дорожного  покрытия автомобильной  дороги к школе  пос. Ермилово;  ямочный ремонт дорожного  покрытия ул. Озерная  пос. Камышовка  (от пересечения с Центральным шоссе до ул. Поселковая);  ямочный ремонт дорожного покрытия  автомобильной дороги вокруг административного здания (дом культуры)   пос.  Красная Долина; ремонт  дорожного  покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 пос. Рябово;

- заключено соглашение с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в целях реализации областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» на ремонт асфальтобетонного покрытия   проезда к  дворовой территории  многоквартирного  дома по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина, д.5;

- проводятся подготовка документов для проведения электронных аукционов для определения исполнителей на выполнение мероприятий в рамках программы;

- выполняются работы по ремонту асфальтового покрытия по уже заключенным муниципальным контрактам.