Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 2 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 2 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Ремонт автомобильных дорог | 13 742,2 |  | 9 661,8 | 4 080,4 |  | 492,5 |  |  | 492,5 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3 634,3 |  | 319,4 | 3 314,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | 2 513,0 |  |  | 2 513,0 |  | 1 389,2 |  |  | 1 389,2 |  |
| Итого по программе: |  | 19 889,5 |  | 9 981,2 | 9 908,3 |  | 1 881,7 |  |  | 1 881,7 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 19 889,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 9 908,3 тыс. рублей, областного бюджета – 9 981,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану 1 полугодия 2017 года – 74,2%, (план – 2 535,9 тыс. руб., исполнение – 1 881,7 тыс. руб. к утвержденному годовому плану 2017 года – 9,5%, (план – 19 889,5 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2017 года были достигнуты следующие результаты:

-   выполнение работ по ремонту автомобильных дорог -  246 кв.м.;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям- 0 кв.м.;

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %

За 1 полугодие 2017 года выполнены мероприятия в сумме 1 881,7 тыс. рублей, в том числе:

- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный в сумме 464,3 тыс. рублей;

- составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дорожного покрытия в сумме 28,2 тыс. рублей;

- по механизированной уборке и содержанию дорог (за счет средств местного бюджета) в сумме 1 389,2 тыс. рублей.

Не освоены средства в сумме 654,2 тыс. рублей в связи с выполнением работ, в том числе:

- по ремонту водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги пер. Нагорный у д.№7 в г. Приморске  – 97,4 тыс. руб.;

- по оказанию услуг по осуществлению технического надзора за ремонтом дорожного покрытия а/м дороги по адресу: г. Приморск, пер. Нагорный, у д.№7 – 8,8 тыс. руб.;

- по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома  в п. Ермилово, д.4 – 120,0 тыс. руб.;

-  по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома в п. Рябово, д.1,3,4,5  – 398,0 тыс. руб.;

-  по оплате услуг по осуществлению технического надзора по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: п. Рябово, д.1,3,4,5  – 30,0 тыс. руб.

В Постановление от 31.12.2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 года №141, от 15.07.2015 года №221, от 15.10.2015 года №397, от 14.12.2015 года №535, от 23.03.2016 года №248, от 11.04.2016 года  №356, от 27.04.2016 года №430, от 10.08.2016 года №782, от 18.10.2016 года №1026, от 09.12.2016 года № 1207, от 09.03.2017 года № 153, от 06.04.2017 года №207, от 03.05.2017 года №288, от 30.05.2017 года №359, от 14.06.2017 года №421.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100 %

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 246 : 9 528,0 х 100 = 2,6 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 0: 2 050,0 х 100 = 0 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

1 881,7 : 2 535,9 х 100 = 74,2%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы можно будет оценить к концу 2017 года, так как в рамках программы находятся в стадии реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог, проездов к дворовой территории многоквартирных домов, дворовых территорий.