ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2018 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 21 269,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 17 118,9 тыс. рублей, областного бюджета – 4 150,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 40%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 269 392 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану за 1 полугодие 2018 года составило 100%, (план – 2 466,9 тыс. рублей, исполнение – 2 466,9 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2018 года – 11,6%, (план – 21 269,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2018 года были достигнуты следующие результаты:

1. содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

2. выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 0 м2, в том числе:

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - 0 кв.м.;

выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовых автомобильных  дорог – 0 кв.м;

3. выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 0 кв.м.

За 1 полугодие 2018 года выполнены мероприятия по механизированной уборке дорог в сумме 2 451,9 тыс. руб. и проверке достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 15,0 тыс. рублей.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г.  №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 0 : 2 940,0 х 100 = 0 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 0,0: 794 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года

2 466,9 : 2 466,9 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, в связи с выполнением основных мероприятий во 2 полугодии 2018 года, можно будет оценить в конце года.