ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 2 квартал 2019 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 35 389,6 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 24 308,1 тыс. рублей, областного бюджета – 11 081,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 484 270,0 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану за 1 полугодие 2019 года составило 100%, (план – 4 523,1 тыс. рублей, исполнение – 4 523,1 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2019 года – 12,8%, (план – 35 389,6 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 1 полугодие 2019 года были достигнуты следующие результаты:

- содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 664 кв. м;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 225 кв.м.

В рамках программы выполнены мероприятия в сумме 4 523,1 тыс. руб., в том числе по:

- проверке достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 33,0 тыс. руб.;

- ремонту проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 в сумме 895,0 тыс. руб.;

- уборке дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме 3 161,7 тыс. руб.;

- оказанию услуг услуги по срочному вывозу снежных масс и расчистке снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям в сумме 433,4 тыс. руб.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г.  №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594, от 19.12.2018 г. №1229, от 01.02.2019 г. №140, от 05.03.2019 г. №224, от 04.06.2019 г. №440.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2 квартал 2019 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 664,0 : 1 141,0 х 100 = 58,2%

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 225,0: 641,0 х 100 = 35,1%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2 квартал 2019 года

4 523,1 : 4 523,1 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, в связи с выполнением основных мероприятий во 3,4 квартале 2019 года, можно будет оценить в конце года.