ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 3 квартал 2020 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования в сумме 17 609,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 9 449,7 тыс. рублей, областного бюджета – 8 160,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2020 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- содержание автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт дорожного покрытия, ремонт водоотводных систем с заменой труб под автомобильными дорогами, уборка мусора по обочинам дорог, уборка дорожного полотна в летнее и зимнее время) позволит привести автомобильные дороги в нормативное техническое состояние;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог, позволит восстановить  работоспособность дорожного покрытия  автомобильных дорог;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям позволит обеспечить необходимый уровень комфорта и благоустройства дворовых территорий и проездов к ним;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 24 555 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану расходы за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 10 158,6 тыс. рублей, что составляет 57,5% к уточненному годовому плану (план – 17 674,4 тыс. рублей) и 100% к плану 9 месяцев 2020 г.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2020 года были достигнуты следующие результаты:

содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 4 552,0 кв. м;

выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 1519,8 кв.м.

В рамках программы выполнены мероприятия в сумме 10 158,6 тыс. рублей, в том числе:

ремонт автомобильных дорог в сумме 120,2 тыс. рублей, из них:

- проверка достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 100,0 тыс. рублей,

- осуществление строительного контроля по ремонту автомобильных дорог в сумме 20,2 тыс. рублей.

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 40,0 тыс. рублей, из них:

- проверка достоверности сметной документации по ремонту проездов к дворовой территории в сумме 30,0 тыс. рублей,

- осуществление строительного контроля по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов - в сумме 10,0 тыс. рублей.

3. содержание автомобильных дорог в сумме 3 580,5 тыс. рублей (уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки).

4. по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» за 9 месяцев 2020 года выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Ермилово, ул. Школьная на сумму 4 159,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2 212,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1 947,2 тыс. рублей.

5. по реализации мероприятий в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" за 9 месяцев 2020 года был выполнен ремонт проезда дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1-б, д. 20 на сумму 2 258,6 тыс. рублей, из  них  за счет средств областного бюджета 1 057,7 тыс. рублей,  местного  бюджета 1 200,9 тыс. рублей.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г.  №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594, от 19.12.2018 г. №1229, от 01.02.2019 г. №140, от 05.03.2019 г. №224, от 04.06.2019 г. №440, от 12.11.2019 №876, от 28.12.2019 г. № 1008, от 27.01.2020 г. №37, от 07.04.2020 г. №164, от 22.09.2020 г. №424.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года.

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 9 729,0 : 9 729,0 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 4 552,0: 5 600,0 х 100 = 81,3%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года

10 158,6 : 10 158,6 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается не удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, в связи с выполнением основных мероприятий в 4 квартале 2020 года, можно будет оценить в конце года.