Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

|  | за | 3 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 3 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 7508,2 |  | 241,5 | 7266,7 |  | 1369,2 |  | 0,0 | 1369,2 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1361,3 |  |  | 1361,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по программе: |  | 8869,5 |  | 241,5 | 8628,0 |  | 1369,2 |  | 0,0 | 1369,2 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

за 3 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в проекте бюджета на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 251,1 тыс. рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

- содержание территорий населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» к уточненному плану 9 месяцев 2015 года составило 100% (план – 6 761,5 тыс. руб., исполнение – 6 761,4 тыс. руб.), к утвержденному годовому плану 2015 года – 66% (план – 10 251,1 тыс. руб.).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года были достигнуты следующие результаты:

- прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту – 0,3 км;

- прирост дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту – 351,2 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке  – 74 412 м2;

- отсыпка грунтовых дорог – 1 шт.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» за 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия по механизированной уборке и содержанию дорог в сумме 6 761,4 тыс. рублей, в том числе:

- по механизированной уборке дорог в сумме 1 718,3 тыс. рублей,

- по уборке мусора по обочинам дорог в сумме 77,1 тыс. рублей,

- по ремонту асфальтобетонного покрытия участка Приморское шоссе от 1103 м до 1236 м  в г.Приморске в сумме 904,9 тыс. рублей,

- по ямочному ремонту асфальтового покрытия (въезд и выезд из поселка) пос. Ермилово в сумме 491,5 тыс. рублей,

- по грейдерованию и подсыпке дороги пос. Балтийское в сумме 100,0 тыс. рублей,

- по ремонту дорожного покрытия пос. Глебычево от здания КПП до поворота к гаражам у д.10 в сумме 2 873,6 тыс. рублей,

- по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д.3 г. Приморск, Выборгский район, Ленинградской области в сумме 549,5 тыс. рублей,

- по техническому надзору по ремонту дорожного покрытия в сумме 46,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 8 628,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 623,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06 мая 2015 года №141, от 15 июля 2015 года №221 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года

Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту

Зф : Зп х 100 = 0,3 : 1,77 х 100 = 16,9%

Прирост дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту

Зф : Зп х 100 = 351,2 : 5 245,0 х 100 = 6,7%

Общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке

Зф : Зп х 100 = 74 412: 269 392 х 100 = 27,6%

Отсыпка грунтовых дорог

Зф : Зп х 100 = 1: 18 х 100 = 5,6%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2015 года

6 761,4 : 6 761,5 х 100 = 100%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным.

За 9 месяцев 2015 года неудовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы объясняется выполнением основных мероприятий в 4 квартале 2015 года: ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт дворовых территорий, отсыпка и грейдирование грунтовых дорог.