ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 3 квартал 2018 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 21 269,3 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 17 118,9  тыс. рублей, областного бюджета – 4 150,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2018 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 40%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 269 392 м2.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к уточненному  плану за 9 месяцев 2018 года составило 69,8%, (план – 11 551,2 тыс. рублей, исполнение – 8 063,8 тыс. рублей), к утвержденному годовому плану 2018 года – 37,9%, (план – 21 269,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 9 месяцев 2018 года были достигнуты следующие результаты:

- по ремонту автомобильных дорог, проверке достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 262,2 тыс. руб., из них:

- восстановление системы водоотвода вдоль автомобильной дороги ул. Железнодорожная с расчисткой от растительности – 592,0 тыс. руб.;

- замена водоотводных труб под автомобильной дорогой п. Прибылово, ул. Конюшенная – 70,0 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" – 1 585,2 тыс. руб.;

- проверка достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в   сумме 15,0 тыс. руб.

- по содержанию автомобильных дорог в сумме  3 011,4 тыс. руб., из них:

- уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме 2 822,8 тыс. руб.;

- оказание услуг по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами транспортной коммуникации (автомобильными дорогами) в сумме 188,6 тыс. руб.

- по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, местного значения в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на сумму 1 878,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая Выборгский район Ленинградской области.

- по реализации мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 911,5 тыс. руб., из них:

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя – 207,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета  166,0 тыс. руб., местного бюджета 41,5 тыс. руб.;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка – 207,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета  166,0 тыс. руб., местного бюджета 41,5 тыс. руб.;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево – 247,5 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 165,0 тыс. руб., местного бюджета 82,5 тыс. руб.;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское – 249,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 166,0 тыс. руб., местного бюджета 83,0 тыс. руб.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г.  №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 6050,0 : 2 940,0 х 100 = 205 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 0,0: 794 х 100 = 0%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года

8 063,8 : 11 551,2 х 100 = 69,8%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается неудовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, в связи с выполнением основных мероприятий в 4 квартале 2018 года, можно будет оценить в конце года.