Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2015 года | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2015 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 7 755,4 |  | 1 101,1 | 6 654,3 |  | 7 664,4 |  | 1 101,1 | 6 563,3 |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 790,4 |  | 522,0 | 1 268,4 |  | 1 206,9 |  | 522,0 | 684,9 |  |
| Итого по программе: |  | 9 545,8 |  | 1 623,1 | 7 922,7 |  | 8 871,3 |  | 1 623,1 | 7 248,2 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2015 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» в бюджете на 2015 год предусмотрены ассигнования в сумме 9 545,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 7 922,7 тыс. рублей, областного бюджета – 1 623,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2015 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы к утвержденному годовому плану 2015 года - 92,9%, (план – 9 545,8 тыс. руб., исполнение 8 871,3 тыс. руб. .

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 год были достигнуты следующие результаты:

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %

-   выполнение работ по ремонту автомобильных дорог -  4548 м2

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям- 775,7 м2

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2015 год были выполнены мероприятия по механизированной уборке и содержанию дорог (за счет средств местного бюджета  7 248,2 тыс. рублей, областного бюджета – 1 623,1 тыс. руб.) в сумме 8 871,3 тыс. рублей, в том числе:

- по механизированной уборке дорог в сумме 2584,3 тыс. рублей,

- по уборке мусора по обочинам дорог в сумме 115,7 тыс. рублей,

- по ремонту асфальтобетонного покрытия участка Приморское шоссе от 1103 м до 1236 м  в г.Приморске ( за счет средств местного бюджета – 340,0 тыс. руб., областного бюджета – 151,5 тыс. руб.) в сумме 904,8 тыс. рублей,

- по ямочному ремонту асфальтового покрытия (въезд и выезд из поселка) пос. Ермилово ( за счет средств местного бюджета – 45,2 тыс. руб., областного бюджета – 859, 6 тыс. руб.) в сумме 491,5 тыс. рублей,

- по грейдерованию и подсыпке дороги пос. Балтийское (за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс. руб., областного бюджета – 90,0 тыс. руб.) в сумме 100,0 тыс. рублей,

- по ремонту дорожного покрытия пос. Глебычево от здания КПП до поворота к гаражам у д.10 в сумме 2 873,6 тыс. рублей,

- по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д.3 г. Приморск, Выборгский район, Ленинградской области  (за счет средств местного бюджета – 27,4 тыс. руб., областного бюджета – 522,0 тыс. руб.) в сумме 549,4 тыс. рублей,

- по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д.5 г. Приморск, Выборгский район, Ленинградской области в сумме 628,2 тыс. рублей,

- по ремонту автомобильной грунтовой дороги от пос. Заречье до пос. Рябово – 531,7 тыс. рублей.

- по техническому надзору по ремонту дорожного покрытия в сумме 92,1 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 674,5 тыс. руб., в том числе:

- работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с муниципальным контрактом срок оплаты по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д.3 переносится на 2016 год – 572,1 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги в связи с экономией при выполнении услуг по составлению смет, экспертизе смет и работ по ремонту дорожного покрытия, переносом сроков оплаты технического надзора по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д.3  на 2016 год – 102,4 тыс. руб.;

Постановлениями администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 06 мая 2015 года №141, от 15 июля 2015 года №221, от 15 октября 2015 года № 397 , от 14.12.2015 г. № 535 внесены изменения в программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2015 год

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100 %

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 4548 : 13967,29 х 100 = 32,56 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 775,7: 1019,4 х 100 = 76,09 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 12 месяцев 2015 года

8 871,3 : 9 545,8 х 100 = 92,9%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.