Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

|  | за | 4 | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2016 год |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 3 509,3 |  |  | 3 509,3 |  | 2 961,5 |  |  | 2 961,5 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 3 267,5 |  | 2 927,5 | 340,0 |  | 2 334,9 |  | 2 101,4 | 233,5 |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 1 746,6 |  | 1 357,0 | 389,6 |  | 1 746,6 |  | 1 357,0 | 389,6 |  |
|  | Строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 732,7 |  |  | 1 732,7 |  | 1 702,2 |  |  | 1 702,2 |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1 690,7 |  | 1 141,6 | 549,1 |  | 1 690,6 |  | 1 141,6 | 549,0 |  |
| Итого по программе: |  | 11 946,8 |  | 5 426,1 | 6 520,7 |  | 10 435,8 |  | 4 600,0 | 5 835,8 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы»

за 4 квартал 2016 года

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы к утвержденному годовому плану 2016 года – 87,4%, план – 11 946,8 тыс. рублей, исполнено – 10 435,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы используются средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 6 520,7 тыс. рублей, областного бюджета – 5 426,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2016 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения.

Программа направлена на решение следующих задач:

- сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения  комплекса работ по  ремонту автомобильных дорог;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

- обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 год были достигнуты следующие результаты:

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %

-   выполнение работ по ремонту автомобильных дорог -  9 365,8 м2

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 2 383,5 м2

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» за 2016 год были выполнены мероприятия на сумму 10 435,8 тыс. рублей, в том числе:

1. содержание и ремонт автомобильных дорог на сумму 2 961,5 тыс. рублей, из них:

- по механизированной уборке дорог - 2 036,4 тыс. рублей;

- по ручной уборке и содержанию территорий (дорог) - 48,6 тыс. рублей;

- по подсыпке и выравниванию профиля автомобильной грунтовой дороги  г. Приморск, ул. Морозова - 297,6 тыс. рублей;

- по ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог г.Приморск - 513,3 тыс. рублей;

- по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам - 18,0 тыс. рублей;

- по техническому надзору за выполнением работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог - 47,7 тыс. рублей;

2. ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 1 702,2 тыс. рублей, из них:

- по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №9 ул. Поселковая, пос. Камышовка - 428,3 тыс. рублей;

- по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, ул. Комсомольская, д.3 - 571,8 тыс. рублей;

- по ремонту проезда к дворовой территории между домами №11, 8, 6, 4 - 284,3 тыс. рублей;

- по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов по адресу: п. Рябово, д. 1,3,4,5 - 332,7 тыс. рублей;

- по осуществлению технического надзора по ремонту дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям  - 85,1 тыс. рублей;

3. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на сумму 2 334,9 тыс. рублей, из них:

- по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Пляжная от 0 до 225,8м на сумму 1 254,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 129,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 125,5 тыс. руб.;

- по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Приморское шоссе от 1366,5м до 1555,0м (188,5м) на сумму 1 080,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 972,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 108,0 тыс. руб.;

4. реализация мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 1 746,6 тыс. рублей, из них:

- по ремонту дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 пос. Рябово на сумму 257,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 183,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 74,0 тыс. руб.;

- по ремонту дорожного покрытия дворовой автомобильной дороги к школе пос. Ермилово на сумму 123,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 87,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 36,8 тыс. руб.;

- по ямочному ремонту дорожного покрытия ул. Озерная, пос. Камышовка на сумму 334,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 235,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 98,5 тыс. руб.;

- по ямочному ремонту дорожного покрытия дороги вокруг административного здания (Дом культуры) пос. Красная Долина на сумму 383,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 272,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 110,8 тыс. руб.;

- по грейдерованию и подсыпке автомобильной дороги пос. Балтийское на сумму 142,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 127,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 14,2 тыс. руб.;

- по грейдерованию грунтовой дороги по ул. Моховая, пос. Прибылово на сумму 178,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 160,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 17,9 тыс. руб.;

- по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки на сумму 227,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 204,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 22,8 тыс. руб.;

- по грейдерованию и подсыпке автомобильной грунтовой внутридомовой дороги пос. Малышево на сумму 100,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 85,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 14,6 тыс. руб.;

5. реализация мероприятий в рамках областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений на сумму 1 690,6 тыс. рублей, из них:

- по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома г. Приморск, наб. Гагарина, д. 5 на сумму 1 690,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 141,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 549,0 тыс. руб.

По программным расходам  не освоены средства в сумме 1 511,0 тыс. руб., в том числе:

- в связи с образовавшейся экономией по результатам электронного аукциона по ремонту дорожного покрытия в сумме 932,8 тыс. руб.;

- в связи с переносом мероприятий по ремонту дорожного покрытия по адресу: г. Приморск, Нагорный пер. в сумме 466,8 тыс. руб. на 2017 год;

- прочие работы, услуги в связи с экономией при проведении технического надзора по ремонту дорожного покрытия – 111,4 тыс. руб.

В Постановление от 31 декабря 2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06 мая 2015 г. №141, от 15 июля 2015 г. №221, от 15 октября 2015 г. № 397 , от 14 декабря 2015 г. № 535, от 23 марта 2016 г. № 248, от 11 апреля 2016 г. №356, от 27 апреля 2016 г. №430, от 10 августа 2016 г. №782, от 18 октября 2016 года №1026, от 09 декабря 2016 г. №1207.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2016 год

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100 %

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 9 365,8 : 9 017,8 х 100 = 103,9 %

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 2 383,5: 2 383,5 х 100 = 100 %

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год

10 435,8 : 11 946,8 х 100 = 87,4%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.

В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.