Отчет

о реализации мероприятий  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

|  | за | 4 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс. рублей) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 4 квартал 2017 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Феде- ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» | Ремонт автомобильных дорог | 14 399,1 |  | 9 668,8 | 4 730,3 |  | 14 288,1 |  | 9 663,4 | 4 624,7 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3 577,4 |  | 312,4 | 3 265,0 |  | 3 504,1 |  | 312,4 | 3 191,7 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | 2 513,0 |  |  | 2 513,0 |  | 2 512,5 |  |  | 2 512,5 |  |
| Итого по программе: |  | 20 489,5 |  | 9 981,2 | 10 508,3 |  | 20 304,7 |  | 9 975,8 | 10 328,9 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2017 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 20 489,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 10 508,3 тыс. рублей, областного бюджета – 9 981,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2017 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2017 года – 99,1%, (план – 20 489,5 тыс. рублей исполнение – 20 304,7 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  на территории МО «Приморское городское поселение» за 4 квартал 2017 года были достигнуты следующие результаты:

-   содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

-  выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 11 604,0 м2, в том числе:

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог - 11 044,0 кв.м.;

выполнение работ по профилированию и подсыпке грунтовых автомобильных  дорог – 4 560,0 кв.м;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 1 993,0 кв.м.

За 2017 год выполнены мероприятия в сумме 20 304,7 тыс. рублей, в том числе:

1. по содержанию автомобильных дорог на сумму 2 512,5 тыс. рублей.

2. по ремонту автомобильных дорог на сумму 1 235,1 тыс. рублей, из них:

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по адресу: г. Приморск, пер. Нагорный – 464,3 тыс. рублей;

- ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, пер. Нагорный у дома № 7 – 97,4 тыс. рублей;

- замена  водоотводной трубы  под автомобильной дорогой  г. Приморск,  ул. Железнодорожная  (у дома №15а)	- 46,0	тыс. рублей;

- замена  водоотводных труб под автомобильной дорогой  г. Приморск, ул. Железнодорожная - 	369,0 тыс. рублей;

- ремонт водоотводной системы для отвода поверхностных вод с дорожного покрытия дороги от здания КПП до поворота к гаражам у д. 10, п. Глебычево – 189,5 тыс. рублей;

- проверка проектно-сметной документации на соответствие нормативам                        ценообразования и расчетным индексам и технический надзор на сумму 68,9 тыс. рублей.

3. по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к  дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 3 014,6 тыс. рублей, из них:

- по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к  дворовой территории  многоквартирного дома по адресу: г. Приморск, наб. Гагарина, д.7 – 1 011,8 тыс. рублей;

- по ремонту дорожного  покрытия  проездов к дворовой территории многоквартирного дома пос. Ермилово от Приморского шоссе до д. 4 – 796,0 тыс. рублей;

- по ремонту дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов № 5,6,11  п. Рябово – 764,0 тыс. рублей;

- по ремонту дорожного покрытия   проездов к  дворовой территории  многоквартирных домов по адресу: п. Рябово, д. 1,3,4,5 – 398,0 тыс. рублей;

- по проверке проектно-сметной документации на соответствие нормативам                        ценообразования и расчетным индексам и техническому надзору на сумму 44,8 тыс. рублей.

4. по реализации мероприятий в рамках областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" на сумму 1 149,3 тыс. рублей, в том числе:

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя – 188,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета  150,8 тыс. рублей, местного бюджета 37,5 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка – 112,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 75,5 тыс. рублей, местного бюджета 37,4 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое – 114,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 76,5 тыс. рублей, местного бюджета 38,0 тыс. рублей;

- профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево – 244,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 154,2 тыс. рублей, местного бюджета 89,8 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов №11,12 от  торгового центра  п. Рябово – 269,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 192,4 тыс. рублей, местного бюджета 77,2 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия дворовой территории  многоквартирного дома №4 п. Ермилово – 220,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 120,0 тыс. рублей, местного бюджета 100 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий в рамках областного закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер. в сумме 1 559,9  тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 1 081,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 478,3 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  на сумму 1 149,3 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Береговая  до д. №50  (км  0+650 -  км 1+099),   Выборгский район Ленинградской области» в сумме 3 051,4  тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 2 288,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 762,9 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, ул. Заводская  (км 0+000 - км 0+235),	в сумме 1 135,7 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 851,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 284,0 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск,  ул. Пляжная  (км  0+675 – км 1+691), в сумме 6646,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 4 984,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1661,6 тыс. рублей.

В Постановление от 31.12.2014 года №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 года №141, от 15.07.2015 года №221, от 15.10.2015 года №397, от 14.12.2015 года №535, от 23.03.2016 года №248, от 11.04.2016 года  №356, от 27.04.2016 года №430, от 10.08.2016 года №782, от 18.10.2016 года №1026, от 09.12.2016 года № 1207, от 09.03.2017 года № 153, от 06.04.2017 года №207, от 03.05.2017 года №288, от 30.05.2017 года №359, от 14.06.2017 года №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за  2017 год

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 11 604,0 : 2 803,0 х 100 = 414%

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 1993,0: 626,0 х 100 = 318%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2017 год

20 304,7 : 20 489,5 х 100 = 99,1%

По оценке степени достижения целей и решения задач уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.