ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

за 4 квартал 2019 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Приморское городское поселение» в бюджете на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 33 655,2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета МО «Приморское городское поселение» в сумме 22 573,8 тыс. рублей, областного бюджета – 11 081,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования используются в соответствии с кассовым планом по расходам на 2019 год.

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение задачи по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 25%;

- прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и профилированию – 43 475,9 м2;

- общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 484 270,0 м2.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были достигнуты следующие результаты:

- содержание автомобильных дорог местного значения - 100 %;

- выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог 19 440,0 кв. м;

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям – 5 115,0 кв. м.

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории  МО «Приморское городское поселение» к утвержденному годовому плану 2019 года – 99,3%, (план – 33 655,3 тыс. рублей, исполнение – 33 412,5 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» за 2019 год были выполнены мероприятия на сумму 33 412,5 тыс. рублей в том числе:

- по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 919,8 тыс. рублей, из них:

- ремонт автомобильной дороги п. Ермилово, Заречный переулок в сумме 2 486,8 тыс. рублей;

- восстановление системы водоотвода вдоль автомобильных  дорог местного значения г. Приморск, п. Озерки в сумме 400,0 тыс. рублей;

- проверке достоверности сметной документации по ремонту автомобильных дорог в сумме 33,0 тыс. рублей;

- по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в сумме 7 715,7 тыс. рублей, из них:

- ремонт  проезда к дворовой территории по адресу: г. Приморск, Вборгское шоссе д.3, наб. Лебедева д.1;1а;1б;2 в сумме 1 420,0 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия проездов к  многоквартирным домам  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  п. Глебычево, ул. Офицерская в сумме 4 040,0 тыс. рублей;

- ремонту проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 в сумме 895,0 тыс. рублей;

- ремонт дорожного покрытия проездов к дворовой территорий многоквартирных домов п. Ермилово, ул. Физкультурная  д. 1, 2, 3 в сумме 1 340,8 тыс. рублей;

- проверка достоверности сметной документации по ремонту проездов к дворовой территории по адресу: г. Приморск, наб. Лебедева д. 8 и осуществление технического надзора в   сумме 20,0 тыс. рублей.

- по содержанию автомобильных дорог» в сумме 5 825,8 тыс. рублей, из них:

- уборка дорог г. Приморск, п. Ермилово, п. Красная Долина, п. Рябово, п. Камышовка, д. Александровка, п. Заречье, п. Краснофлотское, п. Озерки, п. Глебычево, п. Прибылово, п. Ключевое, п. Вязы, п. Малышево, п. Балтийское, п. Мамонтовка, п. Мысовое, п. Пионерское, п. Лужки в сумме 5 436,5 тыс. рублей;

- комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов транспортной коммуникации (автомобильных дорог) в сумме 82,0 тыс. рублей;

- паспортизация муниципальных дорог в границах населенных пунктов в сумме 267,3 тыс. рублей;

- услуги по проведению оценки и составления отчета об оценке дорог автомобильных грунтовых в сумме 40,0 тыс. рублей .

- по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» за 2019 год был выполнен ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, ул. Береговая (км 1+100-км 1+750) на сумму 4 232,7 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета 2 267,7 тыс. рублей, местного бюджета 1 965,0 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»  за 2019 года был  выполнен  ремонт  автомобильных  дорог  на  сумму 9 922,6 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 7 285,0 тыс. рублей, местного бюджета –  2 637,6 тыс. рублей в том числе:

- г. Приморск, ул. Железнодорожная на сумму 6 445,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 4 732,4 тыс. рублей, местного бюджета – 1 713,4 тыс. рублей;

- г. Приморск, ул. Пляжная (км 0+225-км 0+675) на сумму 3 476,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 2 552,6 тыс. рублей, местного бюджета –  924,2 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий в рамках областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" на Профилирование и подсыпка участков грунтовых автомобильных  дорог пос. Мамонтовка, пос. Малышево, пос. Балтийское, пос. Озерки на сумму 906,0 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета  500,0 тыс. рублей, местного бюджета 406,0 тыс. рублей.

- по реализации мероприятий в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" на ремонт участка ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина на сумму 1 889,8 тыс. рублей из них за счет средств областного бюджета  1 028,8 тыс. рублей, местного бюджета 861,0 тыс. рублей.

В Постановление от 31.12.2014 г. №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы» внесены изменения от 06.05.2015 г. №141, от 15.07.2015 г. №221, от 15.10.2015 г. №397, от 14.12.2015 г. №535, от 23.03.2016 г. №248, от 11.04.2016 г. №356, от 27.04.2016 г. №430, от 10.08.2016 г. №782, от 18.10.2016 г. №1026, от 09.12.2016 г. № 1207, от 09.03.2017 г. № 153, от 06.04.2017 г. №207, от 03.05.2017 г. №288, от 30.05.2017 г. №359, от 14.06.2017 г. №421, от 03.07.2017 г. № 524,  от 06.09.2017 г. №871, от 08.12.2017 г. №1333, от 26.03.2018 г. №291, от 21.06.2018 г. №594, от 19.12.2018 г. №1229, от 01.02.2019 г. №140, от 05.03.2019 г. №224, от 04.06.2019 г. №440, от 12.11.2019 №876, от 28.12.2019 г. № 1008.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2019 год

Содержание автомобильных дорог местного значения

Зф : Зп х 100 = 100 : 100 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту, профилированию и подсыпке  автомобильных дорог

Зф : Зп х 100 = 19 440 : 19 440 х 100 = 100%

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям

Зф : Зп х 100 = 5 115,0: 5 115,0 х 100 = 100%

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

33 412,4 : 33 655,2 х 100 = 99,3%

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного и областного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы, признается высоким.