Приложение 3

к Соглашению №16

от 25 мая 2016 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по мероприятиям подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

 за счет средств областного бюджета на 2016 год

администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

по состоянию на 01 июля 2016 года (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Предусмотрено средств  в 2016 году | Получено  субсидий в 2016г. | Принятые в 2016 году бюджетные  обязательства | Выпол-нениекапи- тало- вложе-ний | Перечислено средств  организациям  в 2016 году | Остаток субсидийна лицевыхсчетах | Примечания(перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновенияостатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | област-ной бюджет | контр-агент | номери дата дого-вора | суммадого-вора на 2016г. | Всего | в том числе |
| област-ной бюджет | мест-ныйбюд- жет | област-ной бюджет | местныйбюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 2 171,340 | 2 062,773 | 108,567 | 2 062,773 | 0,0 | - | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 062,773 | В соответствии с планом мероприятий по состоянию на 01.07.2016 г. произведена подготовка аукционной документации и размещено извещение о проведении аукциона (30.06.2016 г.) |

Целевое использование субсидий в сумме 0,0 (ноль) тысяч рублей подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Исполняющий обязанности

главы администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Карнаухова 01 июля 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Мкртчян 01 июля 2016 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

 Приложение 5

к Соглашению №16

от 25 мая 2016 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии в 2016 году

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение мероприятий по приобретению жилья: |  |  |  |  |
|  | - Подготовка аукционной документации | До 30 июня 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Единое управление муниципальными заказами» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | Выполнение мероприятий по приобретению жилья | Аукционная документация подготовлена |
|  | - Размещение извещения о проведении аукциона | До 31 июля 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Единое управление муниципальными заказами» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области  | Выполнение мероприятий по приобретению жилья | Извещение о проведении аукциона размещено |
|  | - Проведение аукциона в электронной форме | До 31 августа 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Единое управление муниципальными заказами» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | Выполнение мероприятий по приобретению жилья |  |
|  | - Заключение муниципального контракта или договоров купли-продажи | До 30 сентября 2016 года | Муниципальное казенное учреждение «Единое управление муниципальными заказами» муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | Выполнение мероприятий по приобретению жилья |  |
|  | - Исполнение муниципального контракта | До 30 ноября 2016 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Выполнение мероприятий по приобретению жилья |  |
|  | Организация учета результатов исполнения расходных обязательств, установленное муниципальными правовыми актами | Постоянно | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Выполнение мероприятий по приобретению жилья |  |
|  | Предоставление в комитет по строительству отчета об использовании субсидий (приложение 3) | Ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Контроль за использованием средств |  |
|  | Предоставление отчета в комитет по строительству Ленинградской области о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия и о достижении значения целевого показателя результативности использования субсидии (приложение 4) | До 20 января 2017 года | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Контроль за использованием средств и исполнением целевых показателей |  |
|  | Организация учета результатов исполнения расходных обязательств, установленное муниципальными правовыми актами | Постоянно | Администрация МО «Приморское городское поселение» | Выполнение мероприятий по приобретению жилья |  |
|  | Размещение отчетной информации о достижении значения показателей результативности использования субсидий на официальном сайте поселения  | Ежеквартально | Администрация МО «Приморское городское поселение» | До завершения мероприятий |  |

|  |
| --- |
|  |
| Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области  Карнаухова Наталья Аркадьевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП |