АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09 марта 2017 года	                                                                                       № 151

«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 года №  396, от 14.12.2015 года №533 , от 23.03.2016 года №246, от 27.04.2016 года №431, от 10.08.2016 года №784, от 18.10.2016 года №1028, от 09.12.2016 года №1206, следующие изменения:

  - изложить в паспорте муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 68 374,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 31 530,0 тыс. руб., из них 16 354,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 2016 год – 17 366,2 тыс. руб., из них 12 436,2 тыс. руб. средства областного бюджета; 2017 год – 6 916,5 тыс. руб.; 2018 год – 7 032,0 тыс. руб.; 2019 год – 5 529,6 тыс. руб. Источник финансирования программы: 39 584,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, 28 790,2 тыс. руб. средства областного бюджета.»;

  - изложить в паспорте подпрограммы 1. «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объем

бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 32 006,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 23 504,7 тыс. руб., из них 16 354,0 тыс. руб. средства областного бюджета; 2016 год –   4 675,1 тыс. руб., из них 2 926,0 руб. средства областного бюджета; 2017 год – 3 668,5 тыс. руб.; 2018 год – 78,1 тыс. руб.; 2019 год – 80,0 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы: 12 726,4 тыс. руб. – средства местного бюджета, 19 280,0 тыс. руб. средства областного бюджета.»;

  - изложить в паспорте подпрограммы 2. «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 36 367,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 8 025,3 тыс. руб.; 2016 год – 12 691,1 тыс. руб., из них 9 510,2 тыс. руб. средства областного бюджета; 2017 год –  3 248,0 тыс. руб.; 2018 год – 6 953,9 тыс. руб.; 2019 год – 5 449,6 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы: 26 857,7 тыс. руб. – средства местного бюджета, 9 510,2 тыс. руб. средства областного бюджета.»;

  - изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень Подпрограмм и  основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

  - изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                                   Е.Г. Екименок

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://приморск-адм.рф, прокуратура, комитет финансов, Карнаухова Н.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 09 марта  2017 г. № 151

Перечень Подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1. | Техническое обслуживание газового оборудования пос. Озерки | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | - повышение надежности функционирования системы газового распределения; - обеспечение бесперебойного снабжения газом установок и газового оборудования. |
| 1.2 | Замена участков тепловой сети | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению, -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 1.3 | Разработка схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Схема теплоснабжения поселения, является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей |
| 1.4 | Разработка схемы газоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - аргументация подбора маршрутов расположения газовых веток, расчеты гидродинамического давления для размеров запланированной главной нитки системы газификации, расчетные сведения о емкости газгольдерных установок, экономически обоснованная оценка прокладки газопровода и т.п.; - разработка этапов реализации схемы газоснабжения на перспективу развития. |
| 1.5 | Строительный контроль за выполнением работ по газоснабжению индивидуальных домов | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством |
| 1.6 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 1.7 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 1.8 | Выполнение работ по установке автономного электрического котла отопления жилого дома | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения; |
| 1.9 | Изготовление и установка индивидуального теплового пункта (ИТП) с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) в здании бани | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - автоматизация регулирования подачи отопления; - организация учета потребленной тепловой энергии. |
| 1.10 | Поставка водогрейного котла в здание котельной «Блок-модуль» | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения; |
| 1.11 | Изготовление индивидуального теплового пункта (ИТП) с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) в здании бани | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | - автоматизация регулирования подачи отопления; - организация учета потребленной тепловой энергии. |
| 2. Строительство газопровода |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта, определяющее архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно-техническое решение. |
| 2.2 | Разработка, организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939-1940 гг.», расположенного по адресу: Ленинградская область, выборгский район, пос. Озерки для проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение ин. жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - обеспечение сохранности памятников культурного наследия, которые возникли в результате исторических событий и представляют историческую ценность. |
| 2.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - определение соответствия объекта на предмет применяемых материалов, инженерных расчетов, выявление перерасходов; – соответствие санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям экологического контроля. |
| 2.4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газоснабжение ин. жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. |
| 2.5 | Газоснабжение индивидуальных домов | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | - развитие системы газоснабжения; - обеспечение населения природным газом. |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» |
| 2. Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1. | Замена участка водоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.2 | Ремонт артезианских скважин | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.3 | Замена аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.4 | Замена участка водопроводной сети с заменой водоразборной колонки | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.5 | Замена высоковольтного кабеля в существующей кабельной шахте на водозаборе, ревизией трансформатора ТМ10/04 кВ с доливкой масла и испытание с предоставлением соответствующих актов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение надежности функционирования системы водозабора |
| 1.6 | Замена канализационного напорного коллектора | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоотведения; |
| 1.7 | Замена участка трубопровода водоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2016 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.8 | Гидродинамическая промывка артезианских скважин | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по водоснабжению |
| 1.9 | Замена водонапорной башни | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2019 | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.10 | Ремонт линий электропередач, мощностью 0,4 кВт к артезианским скважинам | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.11 | Замена водопровода | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.12 | Гидродинамическая промывка артезианских скважин и трубопровода от артезианских скважин до насосной станции | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по водоснабжению |
| 1.13 | Замена задвижек на водопроводных сетях | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.14 | Замена участка канализационной сети | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2019 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоотведения. |
| 1.15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый № 2-166) , расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул у дома №3 | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.16 | Замена стационарных накопительных емкостей под воду в г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.17 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2019 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 1.18 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Схема водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников и сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения экономического развития поселения, надежности и безопасности водоснабжения потребителей. |
| 1.19 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2018 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 1.10 | Изготовление и установка двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоочистки; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.11 | Изготовление двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоочистки; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.12 | Приобретение материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - соответствие объектов водоснабжения качеству требований коммунальных хозяйств |
| 2. Реконструкция систем водоснабжения |
| 2.1 | Приобретение и установка модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоочистки; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению. |
| 2.2 | Приобретение модульной станции очистки подземных вод | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоочистки; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению. |
| 2.3 | Технический надзор за приобретением и установкой модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 3. Реконструкция канализационных сооружений |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 300,0 м3/сут | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта, определяющее архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно-техническое решение. |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 400,0 м3/сут | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта, определяющее архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно-техническое решение. |
| 4. Строительство очистных сооружений |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 100 м3/сут | Первый заместитель главы администрации | 2019 | 2019 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта, определяющее архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженерно-техническое решение. |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от 09 марта  2017 г. № 151

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015-2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 | 31 530,0 17 366,2 6 916,5 7 032,0 5 529,6 68 374,3 | 16 354,0 12 436,2 28 790,2 | 15 176,0 4 930,0 6 916,5 7 032,0 5 529,6 39 584,1 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» | 2015 2016 2017 2018 2019 | 23 504,7 4 675,1 3 668,5 78,1 80,0 | 16 354,0 2 926,0 | 7 150,7 1 749,1 3 668,5 78,1 80,0 |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1 | Техобслуживание газового оборудования в пос. Озерки | Первый заместитель главы администрации | 2015-2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 63,3 69,2 74,0 78,1 80,0 |  | 63,3 69,2 74,0 78,1 80,0 |
| 1.2 | Замена участка тепловой сети от ТК-2 до бани г. Приморска | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 432,7 |  | 1 432,7 |
| 1.3 | Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 17 892,4 1 689,0 563,2 | 16 354,0 1 587,0 | 1 538,4 102,0 563,2 |
| 1.3.1 | Замена участка тепловой сети от ТК-8и до К-14 с вводом в жилые дома по ул. Вокзальной и Привокзальной в г. Приморске |  | 2015 | 2015 | 6 120,8 | 5 760,0 | 360,8 |
| 1.3.2 | Замена аварийного участка тепловой сети от котельной до ТК №3 в пос. Глебычево |  | 2015 | 2015 | 11 771,6 | 10 594,0 | 1 177,6 |
| 1.3.3 | Замена участка тепловой сети от ТК - 10-а до дома №7 по ул. наб. Лебедева г. Приморск |  | 2016 | 2016 | 1 689,0 | 1 587,0 | 102,0 |
| 1.3.4 | Замена участка тепловой сети от дома №10 до дома №13 п. Глебычево |  | 2017 | 2017 | 44,7 |  | 44,7 |
| 1.3.5 | Замена участков тепловой сети от ТК-10 до домов №21,18,17 п. Глебычево |  | 2017 | 2017 | 95,1 |  | 95,1 |
| 1.3.6 | Замена участка тепловой сети от д.№5, до д.№6 п. Ермилово |  | 2017 | 2017 | 76,7 |  | 76,7 |
| 1.3.7 | Замена участка тепловой сети от котельной до ТК1 в п. Ермилово |  | 2017 | 2017 | 99,7 |  | 99,7 |
| 1.3.8 | Замена участка тепловой сети от ТК1б до дома №33 п. Красная Долина |  | 2017 | 2017 | 176,9 |  | 176,9 |
| 1.3.9 | Замена участка тепловой сети от ТЦ до К1 п. Красная Долина |  | 2017 | 2017 | 70,1 |  | 70,1 |
| 1.4 | Разработка схемы теплоснабжения в МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 42,6 |  | 42,6 |
| 1.5 | Разработка схемы газоснабжения в МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 211,3 |  | 211,3 |
| 1.6 | Строительный контроль за выполнением работ по газоснабжению индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу Ленинградская область Выборгский район муниципальное образование «Приморское городское поселение» пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 26,0 |  | 26,0 |
| 1.7 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 504,7 55,1 272,9 |  | 504,7 55,1 272,9 |
| 1.8 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 150,0 20,0 50,0 |  | 150,0 20,0 50,0 |
| 1.9 | Выполнение работ по установке автономного электрического котла отопления жилого дома №1 по улице Заводская в п. Глебычево Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 656,9 |  | 1 656,9 |
| 1.10 | Изготовление и установка индивидуального теплового пункта (ИТП) с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) в здании бани по адресу: г. Приморск, ул. Школьная, д.38а | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 900,0 |  | 900,0 |
| 1.11 | Поставка водогрейного котла в здание котельной «Блок-модуль» пос. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2016-2017 | 2016 2017 | 1 285,7 1 143,6 |  | 1 285,7 1 143,6 |
| 1.12 | Изготовление индивидуального теплового пункта (ИТП) с системой автоматики погодного регулирования и коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) в здании бани пос. Красная Долина | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 284,1 |  | 284,1 |
| 2. Строительство газопровода |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 358,4 |  | 358,4 |
| 2.2 | Разработка, организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939-1940 гг.», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Озерки для проектно-сметной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 60,0 |  | 60,0 |
| 2.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по строительству объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 208,8 |  | 208,8 |
| 2.4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Газоснабжение индивидуальных жилых домов п. Озерки Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 23,6 |  | 23,6 |
| 2.5 | Технический надзор за сроительством газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 31,2 |  | 31,2 |
| 2.6 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 1 530,1 | 1 339,0 | 191,1 |
| 2.6.1 | Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу Ленинградская область Выборгский район муниципальное образование «Приморское городское поселение» пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) |  | 2016 | 2016 | 1 530,1 | 1 339,0 | 191,1 |
| 2.7 | Строительство газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 1 249,5 |  | 1 249,5 |
| 2.7.1 | Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу Ленинградская область Выборгский район муниципальное образование «Приморское городское поселение» пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) |  | 2017 | 2017 | 1 249,5 |  | 1 249,5 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 | 23 504,7 4 675,1 3 668,5 78,1 80,0 32 006,4 | 16 354,0 2 926,0 19 280,0 | 7 150,7 1 749,1 3 668,5 78,1 80,0 12 726,4 |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» |
| Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» | 2015 2016 2017 2018 2019 | 8 025,3 12 691,1 3 248,0 6 953,9 5 449,6 | 9 510,2 | 8 025,3 3 180,9 3 248,0 6 953,9 5 449,6 |
| Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1 | Замена участка водоснабжения по ул. Комсомольская г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 117,7 |  | 117,7 |
| 1.2 | Ремонт артезианской скважины дер. Камышовка | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2 161,0 |  | 2 161,0 |
| 1.3 | Замена аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода в дер. Камышовка Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 514,3 |  | 514,3 |
| 1.4 | Замена участка водопроводной сети с заменой водоразборной колонки на наб. Гагарина, д. 39 г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 355,3 |  | 355,3 |
| 1.5 | Замена высоковольтного кабеля в существующей кабельной шахте на водозаборе пос. Малышево (от ВН до ТМ10-04), ревизией трансформатора ТМ10/04 кВ с доливкой масла и испытание с предоставлением соответствующих актов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 102,0 |  | 102,0 |
| 1.6 | Замена канализационного напорного коллектора Д 350 мм в районе КНС-2 г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 863,7 |  | 863,7 |
| 1.7 | Замена участка трубопровода водоснабжения от распределительного колодца до дома №8 в пос. Ермилово-верхнее | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 264,7 |  | 1 264,7 |
| 1.8 | Гидродинамическая промывка артезианской скважины №8 п. Глебычево | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 229,0 |  | 229,0 |
| 1.9 | Гидродинамическая промывка артезианской скважины №9 п. Глебычево | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 229,0 |  | 229,0 |
| 1.10 | Замена водонапорной башни пос. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 1 390,0 |  | 1 390,0 |
| 1.11 | Ремонт линий электропередач, мощностью 0,4 кВт к артезианским скважинам в п. Камышовка, п. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 31,1 |  | 31,1 |
| 1.12 | Замена водопровода по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Глебычево по ул. Мира от колодца до здания администрации | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 18,3 |  | 18,3 |
| 1.13 | Гидродинамическая промывка артезианских скважин №8 и №9 и трубопровода Д=80мм от артезианских скважин до насосной станции 2-го подъема в пос. Глебычево | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 392,2 |  | 392,2 |
| 1.14 | Реализация мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | Первый заместитель главы администрации | 2016-2018 | 2016 2017 2018 | 10 566,9 997,4 240,0 | 9 510,2 | 1 056,7 997,4 240,0 |
| 1.14.1 | Замена задвижек на водопроводных сетях Ду 300 мм стального и ПНД в районе пос. Ермилово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 600,0 | 540,0 | 60,0 |
| 1.14.2 | Ремонт трех артезианских скважин в г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2016-2017 | 2016 2017 | 8 375,0 8 37,5 | 7 537,5 | 837,5 837,5 |
| 1.14.3 | Замена участка канализационной сети от канализационных колодцев домов №1,2,3,4 п. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 1 591,9 | 1 432,7 | 159,2 |
| 1.14.4 | Замена участка канализационной сети от канализационных колодцев до домов №1,2,3,4 д. Камышовка | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 159,9 |  | 159,9 |
| 1.14.5 | Замена стационарных накопительных емкостей под воду в г. Приморске | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 240,0 |  | 240,0 |
| 1.15 | Ремонт двух артезианских скважин п. Ермилово | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 1 144,4 |  | 1 144,4 |
| 1.16 | Замена водонапорной башни п. Ермилово | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |
| 1.17 | Замена водонапорной башни п. Лужки | Первый заместитель главы администрации | 2019 | 2019 | 700,0 |  | 700,0 |
| 1.18 | Замена участка канализационной сети от д. 7 до очистных сооружений с выпусками из домов в пос. Ермилово - городок | Первый заместитель главы администрации | 2019 | 2019 | 1 017,3 |  | 1 017,3 |
| 1.19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый № 2-166) , расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул у дома №3 | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 490,9 |  | 490,9 |
| 1.20 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015-2019 | 2015 2016 2017 2018 2019 | 250,1 204,6 138,5 141,1 43,0 |  | 250,1 204,6 138,5 141,1 43,0 |
| 1.21 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 20,8 |  | 20,8 |
| 1.22 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015-2018 | 2015 2016 2017 2018 | 179,1 88,0 100,0 50,0 |  | 179,1 88,0 100,0 50,0 |
| 1.23 | Изготовление и установка двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в пос. Малышево Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 471,1 |  | 471,1 |
| 1.24 | Изготовление двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в п. Малышево | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 500,0 |  | 500,0 |
| 1.25 | Приобретение материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 140,0 |  | 140,0 |
| 2. Реконструкция систем водоснабжения |
| 2.1 | Приобретение и установка модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |
| 2.2 | Приобретение модульной станции очистки подземных вод п. Ермилово | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 1 100,0 |  | 1 100,0 |
| 2.3 | Технический надзор за приобретением и установкой модульной станции очистки подземной (артезианской) воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 27,5 |  | 27,5 |
| 3. Реконструкция канализационных сооружений |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 300,0 м3/сут в пос. Рябово» | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 1 521,2 |  | 1 521,2 |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 400,0 м3/сут в пос. Красная Долина» | Первый заместитель главы администрации | 2018 | 2018 | 2 778,4 |  | 2 778,4 |
| 4. Строительство очистных сооружений |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Строительство канализационных сооружений производительностью 100,0 м3/сут по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос.Лужки» | Первый заместитель главы администрации | 2019 | 2019 | 3 689,3 |  | 3 689,3 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 | 8 025,3 12 691,1 3 248,0 6 953,9 5 449,6 36 367,9 | 9 510,2 9 510,2 | 8 025,3 3 180,9 3 248,0 6 953,9 5 449,6 26 857,7 |