АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 июля 2015 года	                                                                                №  220

«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» с изменениями от 06.05.2015 года №140, следующие изменения:

1.1. изложить в паспорте муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции: «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 14 601,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 11 196,2 тыс. руб.; 2016 год – 1 665,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 740,0 тыс. руб.»;

1.2. изложить в паспорте подпрограммы 1. «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 4 602,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 4 407,4 тыс. руб.; 2016 год –   70,0 тыс. руб.; 2017 год – 125,0 тыс. руб.»

1.3. изложить в паспорте подпрограммы 2. «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015 - 2017 годы» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 9 998,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 788,8 тыс. руб.; 2016 год –   1 595,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 615,0 тыс. руб.»;

1.4. изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень Подпрограмм и  основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению;

1.5. изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно Приложения 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                                   Н.В. Столяров

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://приморск-адм.рф, Прокуратура, Комитет финансов, Карнаухова Н.А.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  15 июля 2015 г. № 220

Перечень Подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| 1.1 Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание газового оборудования пос. Озерки | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - повышение надежности функционирования системы газового распределения; - обеспечение бесперебойного снабжения газом установок и газового оборудования. |
| 1.1.2 | Ремонт автономного электрического котла отопления с заменой электропроводки от ТП до жилого дома | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения; |
| 1.1.3 | Замена участков тепловой сети | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению, -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 1.1.4 | Разработка схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Схема теплоснабжения поселения, является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей |
| 1.1.5 | Разработка схемы газоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - аргументация подбора маршрутов расположения газовых веток, расчеты гидродинамического давления для размеров запланированной главной нитки системы газификации, расчетные сведения о емкости газгольдерных установок, экономически обоснованная оценка прокладки газопровода и т.п.; - разработка этапов реализации схемы газоснабжения на перспективу развития. |
| 1.1.6 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 1.1.7 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 1.1.8 | Приобретение материалов для ремонта объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - соответствие объектов теплоснабжения качеству требований коммунальных хозяйств |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение в МО «Приморское городское поселение» |
| 2.1 Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 2.1.1 | Замена участка водоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.2 | Ремонт артезианской скважины с углублением до 100 м в дер. Камышовка | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.3 | Замена аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.4 | Замена участка водопроводной сети с заменой водоразборной колонки | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.5 | Замена высоковольтного кабеля в существующей кабельной шахте на водозаборе, ревизией трансформатора ТМ10/04 кВ с доливкой масла и испытание с предоставлением соответствующих актов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение надежности функционирования системы водозабора |
| 2.1.6 | Замена канализационного напорного коллектора | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоотведения; |
| 2.1.7 | Замена участка трубопровода водоснабжения от распределительного колодца | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.8 | Замена водонапорной башни | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2017 | - повышение надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.9 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 2.1.10 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | Схема водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников и сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения экономического развития поселения, надежности и безопасности водоснабжения потребителей. |
| 2.1.11 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 2.1.12 | Изготовление и установка двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в пос. Малышево Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоочистки; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2.1.13 | Приобретение материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2017 | - соответствие объектов водоснабжения качеству требований коммунальных хозяйств |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  15 июля 2015 г. № 220

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» на 2015-2017 годы» | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 2015-2017 | 11 196,2 1 665,0 1 740,0 14 601,2 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| 1.1 Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1.1 | Техобслуживание газового оборудования в пос. Озерки | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 65,0 70,0 75,0 |
| 1.1.2 | Ремонт автономного электрического котла отопления в п. Глебычево ул. Заводская с заменой электропроводки от ТП до жилого дома №1 | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 656,9 |
| 1.1.3 | Замена участка тепловой сети от ТК-2 до бани г. Приморска | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 432,7 |
| 1.1.4 | Замена участка тепловой сети протяженностью 703 п. м. объекта: Ленинградская область г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 612,1 |
| 1.1.5 | Разработка схемы теплоснабжения в МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 42,6 |
| 1.1.6 | Разработка схемы газоснабжения в МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 211,3 |
| 1.1.7 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 188,9 |
| 1.1.8 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 150,0 |
| 1.1.9 | Приобретение материалов для ремонта объектов теплоснабжения | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 47,9 0,0 50,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 1 |  |  | 2015 2016 2017 2015-2017 | 4 407,4 70,0 125,0 4 602,4 |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение |
| 2.1 Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 2.1.1 | Замена участка водоснабжения по ул. Комсомольская г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 117,7 |
| 2.1.2 | Ремонт артезианской скважины с углублением до 100 м в дер. Камышовка | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 2 522,9 |
| 2.1.3 | Замена аварийного участка внутриплощадных сетей водопровода в дер. Камышовка Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 514,3 |
| 2.1.4 | Замена участка водопроводной сети с заменой водоразборной колонки на наб. Гагарина, д. 39 г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 374,0 |
| 2.1.5 | Замена высоковольтного кабеля в существующей кабельной шахте на водозаборе пос. Малышево (от ВН до ТМ10-04), ревизией трансформатора ТМ10/04 кВ с доливкой масла и испытание с предоставлением соответствующих актов | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 63,2 |
| 2.1.6 | Замена канализационного напорного коллектора Д 350 мм в районе КНС-2 г. Приморск | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 863,7 |
| 2.1.7 | Замена участка трубопровода водоснабжения от распределительного колодца до дома №8 в пос. Ермилово-верхнее | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 1 264,7 |
| 2.1.8 | Замена водонапорной башни пос. Рябово | Первый заместитель главы администрации | 2016 | 2016 | 1 400,0 |
| 2.1.9 | Замена водонапорной башни пос. Глебычево | Первый заместитель главы администрации | 2017 | 2017 | 1 400,0 |
| 2.1.10 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 257,3 35,0 35,0 |
| 2.1.11 | Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 20,8 |
| 2.1.12 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 179,1 |
| 2.1.13 | Изготовление и установка двух электролизеров электронной станции «Спектр» водоочистных сооружений в пос. Малышево Выборгского района Ленинградской области | Первый заместитель главы администрации | 2015 | 2015 | 471,1 |
| 2.1.14 | Приобретение материалов для ремонта объектов водоснабжения и водоотведения | Первый заместитель главы администрации | 2015-2017 | 2015 2016 2017 | 140,0 160,0 180,0 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  | 2015 2016 2017 2015-2017 | 6 788,8 1 595,0 1 615,0 9 998,8 |