АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 января 2020 года                                                                                                                   № 38

«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 06.05.2015 г. №140, от 15.07.2015 г. №220, от 15.10.2015 г. №  396, от 14.12.2015 г. №533 , от 23.03.2016 г. №246, от 27.04.2016 г. №431, от 10.08.2016 г. №784, от 18.10.2016 г. №1028, от 09.12.2016 г. №1206, от 09.03.2017 г. № 151, от 06.04.2017 г. №206, 16.05.2017 г. №303, от 30.05.2017 г. №361, от 03.07.2017 г. № 522, от 06.09.2017 г. №869, от 22.09.2017 г. №949, от 23.10.2017 г. №1067, от 08.12.2017 г. №1332, от 20.12.2017 г. №1373, от 26.03.2018 г. №288, от 21.06.2018 г. №596, от 30.08.2018 г. № 845, от 19.12.2018 г. №1231, от 05.03.2019 г. №226, от 04.06.2019 г. №438, от 12.11.2019 г. №877, от 28.12.2019 г. №1010, следующие изменения:

  - изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

  - изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                   Е.В. Шестаков

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://приморск-адм.рф, официальное сетевое издание муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области NPAVRLO.ru, прокуратура, комитет финансов, Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Комарова О.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  27 января 2020 г. № 38

Перечень

Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | Окон-чание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» |
| Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1 | Замена участков тепловой сети | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению; -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 1.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение надежности функционирования системы газового распределения; - обеспечение бесперебойного снабжения газом установок и газового оборудования |
| 1.3 | Замена котельного оборудования в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения |
| 1.4 | Замена и пуско-наладка водогрейных котлов с горелками в здание котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.5 | Ремонт помещений в здании бани | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.6 | Замена дымовой трубы котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - безопасность эксплуатации здания |
| 1.7 | Замена мазутных емкостей в здании котельной на жидком топливе | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.8 | Техническое обслуживание газораспределительной сети | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | - повышение надежности функционирования системы газового распределения; - обеспечение бесперебойного снабжения газом установок и газового оборудования |
| 1.9 | Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | - проверка работоспособности прибора учета, признания счетчика исправными |
| 1.10 | Актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | - схема теплоснабжения поселения, является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей |
| 1.11 | Актуализация схемы газоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2020 | - схема газоснабжения поселения, является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих сетей газоснабжения, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности газоснабжения потребителей |
| 1.12 | Демонтаж водогрейного котла в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.13 | Установка водогрейного котла в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.14 | Установка жидкотопливной горелки и обвязка водогрейного котла в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.15 | Пусконаладка водогрейного котла и жидкотопливной горелки водогрейного котла в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| 1.16 | Демонтаж дымовой трубы | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | - безопасность эксплуатации здания |
| 1.17 | Врезка вновь построенного газопровода в существующий газопровод высокого давления по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение» п. Озерки (41 км трассы Зеленогорск-Приморск-Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - обеспечение населения природным газом |
| 1.18 | Поверочный гидравлический расчет головной тепломагистрали тепловых сетей | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению |
| 1.19 | Комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - регистрация права собственности на объекты коммунального хозяйства |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение дымовой трубы | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта; - оптимальные конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства. |
| 1.21 | Организация взаимодействия аварийно-диспетчерской службы на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Круглосуточное принятие заявок от населения, их систематизация, передача данных в обслуживающие организации и орган местного самоуправления |
| 1.22 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры |
| 1.23 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 1.24 | Изготовление (восстановление) паспортов на объекты недвижимости объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | - регистрация и учет объектов недвижимости коммунального хозяйства |
| 1.25 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - регистрация права собственности на земельный участок под объектами коммунального хозяйства |
| 1.26 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению; -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 1.27 | Приобретение блок ТЭНов для бани | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы горячего водоснабжения бани |
| 1.28 | Поставка водогрейных котлов в здание котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения |
| 1.29 | Техническое перевооружение дымовой трубы у здания котельной г. Приморск, наб. Юрия Гагарина 5г | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - повышение качества и надежности функционирования объекта теплоснабжения. |
| Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений |
| 2.1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2021 | - регистрация права собственности на земельный участок под объектами коммунального хозяйства |
| Реконструкция тепловой сети |
| 3.1 | Экспертиза проектно-сметной документации объекта "Реконструкция тепловой сети на участке от котельной до ТК-10 в г. Приморске" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - объективное выявление недостатков, отсутствие или неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и ошибок, допущенных на стадии разработки проектной документации; - оценка соответствия требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, экологических и т.п. |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации объекта "Реконструкция тепловой сети от котельной до ТК-10 в г. Приморске" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - обоснование целесообразности и реализуемости проекта; - оптимальные конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства. |
| Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области |
| 4.1 | Замена участков тепловой сети | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению; -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 4.2 | Ремонт в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - безопасность эксплуатации здания; - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения |
| Поддержка развития коммунального хозяйства |
| 5.1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения населению муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению; -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований |
| 6.1 | Строительство газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области (41 км трассы Зеленогорск -Приморск-Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - развитие системы газоснабжения |
| 6.1.1 | Газоснабжение индивидуальных домов пос. Озерки Выборгского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование «Приморское городское поселение», пос. Озерки (41 км трассы Зеленогорск – Приморск- Выборг) | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - обеспечение населения природным газом |
| 6.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового газопровода в поселках Краснофлотское, Рябово, Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - развитие системы газоснабжения - обеспечение населения природным газом |
| 6.1.3 | Строительство внутрипоселкового газопровода в поселках Краснофлотское, Рябово, Красная Долина | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | - обеспечение населения природным газом - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения с переводом на газоснабжение |
| Строительство газопровода |
| 7.1 | Технический надзор | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры |
| 7.2 | Авторский надзор | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством |
| 7.3 | Строительный контроль за строительно-монтажными работами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | - выполнение комплекса контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение строительно-монтажных или ремонтно-отделочных работ в соответствии со строительными нормами и требованиями проекта строительства |
| 7.4 | Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка под строительство газопровода на кадастровом плане территории, с последующей постановкой на Государственный кадастровый учет земельного участка под газоснабжение индивидуальных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - регистрация права собственности на земельный участок |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» |
| 2. Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |
| 1. Реконструкция водоочистных сооружений |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции водоочистных сооружений в п. Малышево Выборгского района Ленинградской области | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 2. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Ремонт артезианских скважин | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 3. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 3.1. | Аварийный ремонт участка наружных сетей холодного водоснабжения к зданию бани | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения бани |
| 3.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения |
| 3.3 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры |
| 3.4 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации |
| 3.5 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и актуализация электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения в программе ZULU Hydro | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | - схема водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников и сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения экономического развития поселения, надежности и безопасности водоснабжения потребителей |