

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 сентября 2020 года № 427

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление от 31.12.2014 года №250 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», с изменениями от 06.05.2015 г. №142, от 15.07.2015 г. №219, от 15.10.2015 г. №394, от 14.12.2015 г. №534, от 23.03.2016 г. № 247, от 27.04.2016 г. №429, от 10.08.2016 г. №785, от 18.10.2016 г. №1025, от09.12.2016 г. №1205, от 09.03.2017 г. №152,от30.05.2017г. №362,от 03.07.2017г. №521, от 06.09.2017г. №868, от 20.10. 2017 г. №1059, от 08.12.2017 г. №1331, от 26.03.2018 г. № 286, от21.06.2018 г. № 597,от 30.08.2018 г. №846, от 19.12.2018 г. №1232, от 22.01.2019 г. №38, от 05.03.2019 г. №227, от 04.06.2019 г. №436, от 09.08.2019 г. №617, от 27.09.2019 г. №742, от 12.11.2019 г. №878, от 17.02.2020 г. №91, от 06.04.2020 г. № 162, следующие изменения:
	1. изложить Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31 декабря 2014года № 250 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг», на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

И. о. главы администрации С.В. Слобожанюк

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, прокуратура, комитет финансов, ООО «Газета «Выборг» - редакция», <http://приморск-адм.рф>, <http://npavrlo.ru>,Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Комарова О.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

 «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

22 сентября 2020 года № 427

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы « Благоустройство территории**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»
2. Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»
 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программы | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», %.
2. Содержание тротуаров, пешеходных дорог, тыс. м2.
3. Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями, %.
4. Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения, %.
5. Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), тыс. м2.
6. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, единиц.
7. Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, га.
8. Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки), ед.
9. Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, ед.
10. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц.
11. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, %.
12. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц.
13. Количество благоустроенных общественных территорий, единиц.
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2017-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 157 363,2 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 19 834,3 тыс. рублей, в том числе 530,0 тыс. рублей средства областного бюджета;2018 год – 32 949,2 тыс. рублей, в том числе 421,4 тыс. рублей средства областного бюджета;2019 год – 38 557,4 тыс. рублей; в том числе 1 760,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 5 126,2 тыс. рублей средства областного бюджета;2020 год – 20 985,1 тыс. рублей, в том числе 1 662,6 тыс. рублей средства областного бюджета;2021 год 19 458,6 тыс. рублей,в том числе 1 431,4 тыс. рублей средства областного бюджета;2022 год – 25 578,6 тыс. рублей, в том числе 1 431,0 тыс. рублей средства областного бюджета;Источник финансирования подпрограммы: 145 000,5 тыс. рублей средства местного бюджета, 1 760,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 10 602,7 тыс.рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования.- Улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение».- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение».- Комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».- Улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение».- Частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.- Увеличение детских площадок,обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп и обновление элементов существующих детских площадок.-Благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов.- Благоустройство 2-х общественных территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, обоснование необходимости решения проблем благоустройства программными методами**

На территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области расположен 21 населенный пункт. На 01 января 2020 года население МО «Приморское городское поселение» составляет 13 533 человека. Высокий уровень благоустройства населенных пунктов - необходимое условие жизни населения. В муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов, так как современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий населенных пунктов, территорий гражданских кладбищ, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, уборка и обустройство контейнерных площадок. Также несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора не уменьшается, для изменения экологической обстановки особое внимание стоит уделить экологическому воспитанию как подрастающего поколения, так и взрослого населения.

Для решения данной проблемы требуется в первую очередь активное участие населения и инициативных групп граждан,предприятий и организаций при тесном взаимодействиис органами местного самоуправления, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В населенных пунктах необходимо изменить подход к озеленению, оформлению дворов, к внешнему облику улиц, площадей и парковых зон, состоянию разного вида ограждений, освещению,обустройству детских и спортивных площадок. Жизнь современныхнаселенных пунктов постоянно требует совершенствования и развития благоустройства территорий.

Также в недостаточной мере занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

Программа направлена на комплексное решение проблем по текущему содержанию объектов благоустройства и озеленению территории населенных пунктов, повышение санитарно-гигиенического и эстетического состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связана с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов,включая санитарное содержание территории МО «Приморское городское поселение» области ручным способом, содержание кладбищ и воинских захоронений, автобусных остановок, детских и спортивных площадок, зеленых зон мест массового отдыха должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1. **Основные цели и задачи Программы в сфере благоустройства**

Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

 Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;

- создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Сведения о взаимосвязи основных мероприятий с целями и задачами муниципальной программы, показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной программе (Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты»).

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризующих целевое состояние в сфере благоустройства**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:

1. улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования;
2. улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение»;
3. улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение»;
4. комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»;
5. улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение»;
6. увеличение детских площадок, обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп;
7. частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского;
8. благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов;
9. благоустройство 4-х общественных территорий.

План реализации и сведения об ожидаемых результатах реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Основными мероприятиями программы являются:

* благоустройство;
* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство общественных территорий.

Благоустройство населенных пунктов территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области относится к приоритетным направлениям органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы муниципального образования, комфортного проживания.

Комплексный характер целей и задач муниципальной Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

1. **Меры правового регулирования муниципальной Программы**

Основанием для разработки муниципальной Программы являются следующие нормативные правовые акты:

* Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
* решение совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» № 124 от 25.10.2017 г. «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области».

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территорий решением совета депутатов от 25.10.2017 года № 124 утверждены Правила благоустройства территориимуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений на территории МО «Приморское городское поселение».

1. **Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы**

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |  |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание тротуаров, пешеходных дорог | Тыс. м2 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 |
| 3 | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) | Тыс. м2 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 |
| 6 | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии  | Ед. | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | Га | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 8 | Количество территорий, на которых проведенаакарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки), ед | Ед. | - | - | - | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Ед. | 0 | 0 | 14 | 16 | 24 | 32 |
| 10 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов программы, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение».

Показатель технического обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»отражает обеспечение бесперебойной работы объектов уличного освещения, своевременное выявление и устранение возникших неисправностей.

Показатель содержание тротуаров, пешеходных дороготражает поддержание дорожек в надлежащем состоянии для безопасного передвижения пешеходов.

Показатель содержания и ухода за объектами озеленения и зелеными насаждениями отражает улучшение эстетического внешнего вида населенных пунктов, создание гармоничной и безопасной среды для проживания населения.

Показатель содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения включает в себя поддержание захоронений в надлежащем состоянии.

Показатель содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) включает в себя комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Показатель содержания детских площадок в надлежащем состоянии отражает обеспечение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам.

Обработка химическим методом от борщевика Сосновского территорий производится с 2019 года.Функции по благоустройству возложены законодательством на местную администрацию муниципального образования.

Показатель количества территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей включает в себя количество обработанных территории от клещей (парк, детские и спортивные площадки), с использованием специальных противоклещевых препаратов.

Показатель содержания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов отражает улучшение комфорта дворовых территорий.

Показатель количества ликвидированных несанкционированных свалок отражает обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды, предотвращение загрязнения земель, сохранение и реабилитацию природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Показатель оформления улиц поселения государственными и праздничными элементами отражает проведение государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями на территории МО «Приморское городское поселение».

Показатели количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий отражают формирование единого облика дворовых территорий поселения, улучшение комфорта дворовых и общественных территорий, создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение».

По благоустройству дворовых территорий на 2020-2022 годы показатель не планируется в связи с отсутствием мероприятий. Такая же ситуация по благоустройству общественных территорий в 2019 и 2022 годах.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.**

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» приведен в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Ответственный исполнитель выполняет следующие основные задачи:

- организует реализацию муниципальной Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной Программы;

- собирает оперативную отчетную информацию, готовит и представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

1. **Риски и меры по управлению рисками.**

 На результат реализации Программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя Программы.

 К внутренним рискам реализации Программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей Программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.

 Мерами по управлению внутренними рисками реализации Программы являются:

- детальное планирование хода реализации Программы;

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

 К внешним рискам реализации Программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий Программы в пользу других направлений развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

 Мерами по управлению внешними рисками реализации Программы являются:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- корректировка основных мероприятий Программы и сроков их реализации;

- обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

1. **Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

Финансирование муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Приморское городское поселение» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий Программы и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

1. **Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

- результатов достижения установленных значений каждого из показателей по годам по отношению к предыдущему году или нарастающим итогом к базовому году в зависимости от установленных условий;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, направленных на решение соответствующей задачи, по формуле:

**Сд= Зф/Зп х 100**, где:

**Сд**- степень достижения целей (решения задач);

**Зф** - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

**Зп**- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач программы проводится до 15 числа месяца, следующим за отчетным поквартально и ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы проводится поквартально и рассчитывается по формуле:

**Уф=ФФ/Фп х 100**, где:

**Уф**- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

**ФФ**- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

**Фп**- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Если эффективность реализации муниципальной программы не является "высокой", администрация МО «Приморское городское поселение» проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы. В случае необходимости указанный анализ проводится с привлечением независимых экспертов.

1. **Подпрограмма**

**«Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора.- Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений.- Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования.- Озеленение территории населенных пунктов муниципального образования.- Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования.- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства- Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», %.2. Содержание тротуаров, пешеходных дорог, тыс. м2.3. Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями, %.4. Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения, %. 5. Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), тыс. м2.6. Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, единиц. 7. Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, га.8. Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки), ед.9. Содержание иобустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, ед.10. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц.11. Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, %. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2017-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 143 633,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 19 834,3 тыс. рублей, в том числе 530,0 тыс. рублей средства областного бюджета;2018 год – 28 653,1 тыс. рублей, в том числе 421,4 тыс. рублей средства областного бюджета;2019 год – 29 143,6 тыс. рублей, в том числе 1 886,2 тыс. рублей средства областного бюджета;2020 год –20 985,1тыс. рублей, в том числе 1662,6тыс. рублей средства областного бюджета;2021 год –19 458,6 тыс. рублей, в том числе 1 431,4 тыс. рублей средства областного бюджета;2022 год – 25 558,6 тыс. рублей,в том числе 1 431,0 тыс. рублей средства областного бюджета.Источник финансирования подпрограммы: 136 270,6 тыс. рублей средства местного бюджета; 7 362,7 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Улучшение сети уличного освещения за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования.- Улучшение санитарного состояния территорий МО «Приморское городское поселение».- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей МО «Приморское городское поселение».- Комфортность и благоустроенность населенных пунктов МО «Приморское городское поселение».- Улучшение содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории МО «Приморское городское поселение».- Частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.- Увеличение детских площадок, обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп. |

1. **Характеристика текущего состояния и основных проблем**

В настоящее время одним из актуальных вопросов является содержание городских территорий и устройство рекреационных зон для массового отдыха жителей. Также остро стоит вопрос об аварийности зеленых насаждений и их восстановлению.

Реализация подпрограммы позволит произвести единое управление комплексным благоустройством городских территорий и поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ, в том числе воинских захоронений;

- благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования;

- озеленение территории населенных пунктов муниципального образования;

- содержание территорий населенных пунктов муниципального образования;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского.

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) подпрограммы «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Содержание тротуаров, пешеходных дорог | Тыс. м2 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 | 33,612 |
| 3 | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) | Тыс. м2 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 | 88,325 |
| 6 | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии  | Ед. | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| 7 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | Га | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 8 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 |
| 9 | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Ед. | 0 | 0 | 14 | 16 | 24 | 32 |
| 10 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основным мероприятием программы является благоустройство.

С целью повышения общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования» Приморское городское поселение» предполагается осуществить следующие мероприятия:

- реконструкция, ремонт и содержание объектов уличного освещения;

- содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;

- озеленение;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация и содержание территорий поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

1. **Подпрограмма**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | Администрациямуниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Предприятия, учреждения, организацииИндивидуальные предпринимателиФизические лица |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование единого облика дворовых территорий поселения2. Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий3. Создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение»4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2018-2022 годы в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 13 729,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4 296,1 тыс. рублей;2019 год – 9 413,8 тыс. рублей в том числе 1 760,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 3 240,0 тыс. рублей средства областного бюджета;2022 год – 20,0 тыс. рублей.Источник финансирования подпрограммы: 8 729,9 тыс. рублей средства местного бюджета, 1 760,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 3 240,0 тыс. рублей средства областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Благоустройство 3-х дворовых территорий многоквартирных домов.Благоустройство 2-х общественных территорий. |

1. **Характеристика текущего состояния и основных проблем**

На территории муниципального образования расположено 171 многоквартирных домов, 80% процентов дворовых территорий нуждаются в срочном ремонте внутриквартальных территорий.

Дворовые и общественные территории нуждаются в реконструкции в связи с окончанием срока службы как оборудования детских игровых и спортивных площадок, так и малых архитектурных форм, проездов к дворовым территориям. Также, большинство дворовых и общественных территорий МО «Приморское городское поселение» не отвечают градостроительным, экологическим, санитарным и др. требованиям.

Также, несмотря на предпринимаемые меры, на территории поселения регулярно образуются "стихийные" несанкционированные свалки. Они также являются источниками загрязнения природных вод, почв и атмосферного воздуха, снижают ценность и привлекательность природных ландшафтов территории.

Таким образом, существует ряд проблем, сдерживающих развитие МО «Приморское городское поселение» как благоустроенного поселения:

1. ненадлежащее состояние внутридомовых проездов;

2. ненадлежащее состояние ливневой канализации, требуется обустройство водоотводных и дренажных канав;

3. моральный и физический износ оборудования части детских игровых и спортивных площадок, требуется обустройство площадок для широкого диапазона возрастных групп;

4. в большинстве придомовых территорий отсутствуют автомобильные парковки;

5. большинство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов не отвечают санитарным требованиям;

6. не завершена общая картина благоустройства парков, пешеходных зон.

Налажена должным образом работа специализированных предприятий, внедрена практика благоустройства территорий на основе контрактных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

1. **Цели, задачи, показатели (индикаторы) Подпрограммы**

Целью реализации подпрограммы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».

Основными задачами подпрограммы являются:

1. формирование единого облика дворовых территорий поселения;

2. улучшение комфорта дворовых и общественных территорий;

3. создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение»;

4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) подпрограммы «Формирование комфортной городской среды

на территории МО «Приморское городское поселение» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование: мероприятия | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  | Ед. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

* благоустройство дворовых территорий;
* благоустройство общественных территорий.

Мероприятия подпрограммы осуществляются в населенных пунктах населением более 1 000 человек.

С целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»предполагается осуществить следующие мероприятия:

**3.1. Благоустройство дворовых территорий МО «Приморское городское поселение»**

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий**:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим, не может быть расширен.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм и мебели;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- другие виды работ.

**3.2. Благоустройство общественных территорий МО «Приморское городское поселение»**

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения следующие виды проектов:

- благоустройство парка;

- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;

- благоустройство набережной;

- благоустройство пляжа;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории возле памятника;

- благоустройство зоны отдыха;

- очистка водоёмов;

- благоустройство общегородских площадей;

- иные объекты.

Перечень основных мероприятий подпрограммы, сроки реализации и ожидаемые результаты приведен в Приложении № 2 к муниципальной Программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

1. проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»;
2. рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных территории поселения, на которых планируется благоустройство;

3. подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;

4. подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Координатором мероприятий является администрация МО «Приморское городское поселение». Координатор несет ответственность за реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств.

**Адресный перечень**

**дворовых территорий и общественных территорий**

**МО «Приморское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Срок реализации, год |
|
| **Благоустройство дворовых территорий** |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 3,4,5,9 | 2018 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 6 | 2018 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приморск наб. Лебедева 1,1а,1б,2 Выборгское шоссе д.3 | 2019 |
| **Благоустройство общественных территорий** |
| 1 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Глебычево, ул. Офицерская, у д. 13 | 2018 |
| 2 | Благоустройство общественной территории по адресу: пос. Красная Долина | 2018 |

1. **Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области в пределах средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может корректироваться с учетом изменения состава мероприятий и финансирования, предусмотренного решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о бюджете на соответствующий финансовый год.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» |
| 1 | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» | % | Показатель обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение» отражает обеспечение бесперебойной работы объектов уличного освещения, своевременное выявление и устранение возникших неисправностей | Год | УОп = ОНП:НП х100%где УОп - обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение»(%)ОНП – количество населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением (ед.)НП - количество населенных пунктов, оснащенных сетями и оборудованием уличного освещения (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Сети наружного освещения МО «Приморское городское поселение»(протяженность обслуживаемых сетей и светильников) | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 2 | Содержание тротуаров, пешеходных дорог | Тыс. м2 | Показатель содержание тротуаров, пешеходных дорог отражает поддержание дорожек в надлежащем состоянии для безопасного передвижения пешеходов | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - протяженность тротуаров, пешеходных дорог, содержащихся в надлежащем состоянии (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Тротуары, пешеходные дороги на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 3 | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями  | % | Показатель содержания и ухода за объектами озеленения и зелеными насаждениями отражает улучшение эстетического внешнего вида населенных пунктов, создание гармоничной и безопасной среды для проживания населения | Год | СЗН = ((К : ПК) +(СК : ПО) + (СД : ПД)) : 3 х100%где СЗН - содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями(%)К -работы по прополке клумб, посадке рассады (час)ПК - планируемые работы по содержанию клумб (час)СК - скашивание травы на территории поселения (тыс. м2)ПО - планируемая площадь окоса (тыс. м2)СД -спил аварийно-опасных деревьев (шт.)ПД - планируемоеколичество аварийно-опасных деревьев (шт.) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Объекты озеленения и зеленые насажденияна территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 4 | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения  |  | Показатель содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения включает в себя поддержание захоронений в надлежащем состоянии | Год | СКЗ = ККЗ :К х100%где СКЗ - Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения (%)ККЗ- количество гражданских кладбищ и братских захоронений, содержащиеся в надлежащем состоянии (ед.)К - количествогражданских кладбищ и братских захоронений, находящихся на территории МО «Приморское городское поселение»(ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Гражданские кладбища и братские захороненияна территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 5 | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) | Тыс. м2 | Показатель содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха) включает в себя комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - площадь общих территорий, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию (тыс. м2) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Общие территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 6 | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии | Ед. | Показатель содержания детских площадок в надлежащем состоянии отражает обеспечение безопасного игрового пространства для развития детей разного возраста, соответствие детских площадок санитарным нормам | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество детских площадок, содержащихся в надлежащем состоянии (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Детские площадки на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 7 | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского | Га | Показатель обработки химическим методом от борщевика Сосновского территорий производится с целью предотвращения произрастания и распространения борщевика Сосновского | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского (га) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Территория МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 8 | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей(парк, детские и спортивные площадки) | Ед. | Показатель количестватерриторий(парк, детские и спортивные площадки), на которых проведенаакарициднаяобработка против клещей включает в себя количество обработанных территорий от клещей (парк, детские и спортивные площадки) с использованием специальных противоклещевых препаратов | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки)(ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Городской парк, детские и спортивные площадки и прилегающие к ним территории МО «Приморское городское поселение» | Выборочное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 9 | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Ед. | Показатель содержания и обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов отражает улучшение комфорта дворовых территорий | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Контейнерные площадки, места накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 10 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Ед. | Показатель количества ликвидированных несанкционированных свалок отражаетобеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды, предотвращение загрязнения земель, сохранение и реабилитация природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество ликвидированных несанкционированных свалок (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Несанкционированные свалки на территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 11 | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами  | Проц. | Показатель оформления улиц поселения государственными и праздничными элементами отражает проведение государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательнымисобытиями на территории МО «Приморское городское поселение» | Год | Показатель рассчитывается как отношение количества оформленных улиц поселения к количеству центральных улиц, проходящих через населенные пункты МО «Приморское городское поселение» | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Улицы МО «Приморское городское поселение» | Выборочное наблюдение | Заместитель главы администрации |
| 12 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | Показатели количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов отражают формирование единого облика дворовых территорий поселения, улучшение комфорта дворовых территорий, создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение» | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Дворовые территории многоквартирных домов МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |
| 13 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Показатели количества благоустроенных общественных территорий отражают формирование единого облика территорий поселения, улучшение комфорта общественных территорий, создание, содержание и развития объектов благоустройства на территории МО «Приморское городское поселение» | Год | Показатель формируется по фактическим данным в натуральном выражении - количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | Периодическая отчетность (формируется на основании актов о выполненных работах) | Общественные территории МО «Приморское городское поселение» | Сплошное наблюдение | Первый заместитель главы администрации |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

МО «Приморское городское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение», сроки реализации и ожидаемые результаты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Связь с целями и задачами муниципальной программы | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| Начало реали-зации | Оконча-ниереали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. **Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Приморское городское поселение»**
 |
| **1. Основное мероприятие «Благоустройство»** |
| 1. **Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества**
 |
| 1.1 | Первичная инвентаризация здания гаражей | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 1. **Уличное освещение**
 |
| 2.1. | Уличное освещение населенных пунктов (оплата за электроэнергию)  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения;поддержание эксплуатируемых объектов наружного освещения в рабочем состоянии;экономия потребления электроэнергии | Отсутствие комфортных условий для проживания,износ электросетевого хозяйства | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», до 100% |
| 2.2 | Техническое обслуживание объектов наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 |
| 2.3 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 |
| 2.4 | Комплекс испытаний и измерений на воздушных линиях уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |
| 2.5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения наружного освещения  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 |
| 2.6 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту сетей уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 |
| 2.7 | Технический надзор за производством работ по ремонту объектов уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта объектов уличного освещения не надлежащего качества |
| 2.8 | Составление и проверка смет, составление технических заданий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 |  | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ |
| 2.9 | Приобретение светодиодных светильников для уличного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Замена устаревшего уличного оборудования на энергосберегающее | Больший расход бюджетных средств на оплату потребленного уличного освещения | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», до 100% |
| 1. **Реконструкция сетей наружного освещения**
 |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию уличного освещения в кварталах жилой застройки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания  | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», до 100% |
| 1. **Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)**
 |
| 4.1 | Уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах | Ухудшение санитарного состояния тротуаров | Содержание тротуаров, пешеходных дорог, до 33,612тыс. м2 |
| 4.2 | Механизированная уборка тротуаров | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Механизированная уборка тротуаров позволит поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия, для комфортного проживания населения | Отсутствие комфортных условий для проживания, ухудшение экологической обстановки |
| 4.3 | Ремонт пешеходных дорог  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Ремонт пешеходной дорожки позволит поддерживать покрытие дорожки в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечит условия для безопасного передвижения пешеходов  | Отсутствие условий для безопасного передвижения пешеходов |
| 4.4 | Технический надзор за ремонтом пешеходных дорог | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение ремонта пешеходных дорог не надлежащего качества |
| 1. **Озеленение**
 |
| 5.1 | Озеленение территорий:содержание зеленых насаждений, приобретение и посадка рассады, скашивание травы на территории МО «Приморское городское поселение», спил аварийно-опасных деревьев | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания, обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов | Ухудшение экологической обстановки, сокращение площади зеленых насаждений, комфортабельных зон для отдыха и проживания населения, угроза падения деревьев, создание аварийных ситуаций на территории населенных пунктов | Содержание и уход за объектами озеленения и зелеными насаждениями,до100% |
| 1. **Организация и содержание мест захоронения**
 |
| 6.1 | Уборка мемориальных кладбищ  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии | Ухудшение экологической обстановки, санитарного содержания территорий кладбищ, воинских захоронений | Содержание гражданских кладбищ и братских захоронений на территории поселения, до 100% |
| 6.2 | Ремонт братских захоронений  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2022 | 2022 | Выполнение работ по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и во время других вооружённых конфликтов |
| 6.3 | Спил аварийных деревьев на территории гражданских кладбищ  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Поддержание захоронений в надлежащем состоянии |
| 6.4 | Уборка и утилизация мусора с гражданских кладбищ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 |
| 6.5 | Содержание гражданских кладбищ на территории МО "Приморское городское поселение" | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |
| 6.6 | Гравировка мемориальных захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 |
| 6.7 | Комплекс работ по межеванию, формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, объектов захоронения, по выносу границ, консультационные услуги | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2019 | Регистрация права собственности на земельные участки, утверждение границ земельных участков, сформированных под гражданские кладбища |
| 6.8 | Приобретение расходных материалов для благоустройства захоронений | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Поддержание воинских захоронений в надлежащем состоянии |
| 1. **Организация и содержание территорий поселения**
 |
| 7.1 | Ручная уборка парка  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.2 | Механизированная уборка парка  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 |
| 7.3 | Уборка и содержание детских площадок  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 ед. |
| 7.4 | Уборка мест массового отдыха и незакрепленных территорий  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.5 | Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га |
| 7.6 | Восстановление набивного покрытия пешеходных дорожек  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.7 | Ремонт малых архитектурных форм на территории мемориального комплекса к 65-летию Победы в г. Приморске | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования |
| 7.8 | Восстановление водопропускных лотков в местах съездов на дорогу к КОС | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |
| 7.9 | Уборка парка г. Приморска, зон массового отдыха и незакрепленных территорий, уборка и содержание детских площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, детских игровых площадок в соответствии с техническими санитарными нормами и требованиями | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, детского игрового оборудования |
| 7.10 | Акарицидная обработка против клещей территорий поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях | Обработка территории от клещей с использованием специальных противоклещевых препаратов на территории поселения | Угроза инфицирования серьезными заболеваниями населения | Количество территорий, на которых проведена акарицидная обработка против клещей (парк, детские и спортивные площадки), ед, до 36 ед. |
| 7.11 | Благоустройство детской площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 7.12 | Обустройство парковой зоны  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.13 | Содержание контейнерных площадок на территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние дворовых территорий и территорий сельских населенных пунктов | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, до 32 ед. |
| 7.14 | Уборка несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора из мест массового отдыха и массового нахождения населения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, до 15 единиц |
| 7.15 | Разработка концепции благоустройства территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.16 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Проверка эффективности мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га |
| 7.17 | Технический надзор за производством работ по содержанию территории поселения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Контроль за поддержанием территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшением санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.18 | Налог на имущество | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Нарушение налогового законодательства | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.19 | Услуги по установке малых архитектурных форм | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 7.20 | Приобретение и установка детских площадок, спортивных площадок, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, спортивного оборудования, ограждения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2021 |
| 7.21 | Приобретение Флагов Российской Федерации | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий  | Отсутствие праздничного оформления населенных пунктов | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, до 100% |
| 7.22 | Приобретение праздничных консолей, ели, светодиодных фигур и гирлянд | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 |
| 7.23 | Обустройство контейнерных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, до 32 ед. |
| 7.24 | Приобретение расходных материалов для благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 7.25 | Флаги, флажные гирлянды, транспаранты, плакаты | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Для проведения праздничных мероприятий  | Оформление улиц поселения государственными и праздничными элементами, до 100% |
| 1. **Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**
 |
| 8.1 | Ремонт наружного освещения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения | Износ электросетевого хозяйства | Обеспечение уличного освещения населенных пунктов МО «Приморское городское поселение», до 100% |
| 8.2 | Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте и порядке, улучшение санитарного и экологического состояния территории населенных пунктов | Антисанитарное состояние территории населенных пунктов, рост количества несанкционированных свалок | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, до 15 единиц |
| 8.3 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие комфортных условий для обеспечения досуга подрастающего поколения | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 8.4 | Благоустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | Содержание территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 8.5 | Обустройство контейнерной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, до 32 ед. |
| 8.6 | Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 1. **Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 г. N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**
 |
| 9.1 | Благоустройство дворовой территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенного пункта | Отсутствие эстетичного вида населенного пункта | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 9.2 | Обустройство парковой зоны | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 9.3 |  Обустройство детской площадки  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства детских площадок | Отсутствие эстетичного вида детских площадок | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 9.4 | Обустройство спортивной площадки  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 |
| 9.5 | Благоустройство спортивной площадки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 |
| 9.6 | Благоустройство общественной территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня благоустройства городской территории | Отсутствие эстетичного вида городской территории | Содержание территорий поселения (общих и дворовых территорий, парка, зон массового отдыха), до 88,325 тыс. м2 |
| 1. **Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области**
 |
| 10.1 | Комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2022 | Освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского | Наличие карты-схемы засоренности борщевиком Сосновского, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения | Угроза неконтролируемого распространения борщевика на территории поселения | Количество гектар, обработанных химическим методом от борщевика Сосновского, до 15,9 га |
| 1. **Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области**
 |
| 11.1 | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Благоустройство дворовых и придомовых территорий населенных пунктов муниципального образования | Повышение уровня комфорта, благоустройства, эстетичного вида населенных пунктов | Отсутствие эстетичного вида населенных пунктов | Содержание детских площадок в надлежащем состоянии, до 35 единиц |
| 1. **Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**
 |
| 12.1 | Устройство контейнерных площадок  | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2021 | 2022 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов | Рост количества несанкционированных свалок | Содержание и обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов, до 32 ед. |
| 1. **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приморское городское поселение»**
 |
| **1.Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий»** |
| 1. **Организация и содержание территорий поселений**
 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2 ед. |
| 1.2 | Разработка дизайн проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Подготовка принципиальныхархитектурно-дизайнерских и функционально-планировочныхрешений, определяющих облик, характер и видыиспользованиятерритории |
| 1.3 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства дворовых территорий не надлежащего качества | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2 ед. |
| 1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; |
| **3. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»** |
| 1. **Организация и содержание территорий поселений**
 |
| 1.1 | Благоустройство общественных территории | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Совершенствование эстетичного вида общественных территорий | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Количество благоустроенных общественных территорий, до 2 единиц |
| 1.2 | Разработка дизайн проектов,концепцийблагоустройства общественных территорий, концепции благоустройства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | Подготовка принципиальныхархитектурно-дизайнерских и функционально-планировочныхрешений, определяющих облик, характер и виды использованиятерритории | Отсутствие единого комплексного подхода к благоустройству |
| 1.3 | Строительный контроль за производством работ по благоустройству общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2018 | Обеспечение контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ | Проведение благоустройства общественных территорий не надлежащего качества |
| 1.4 | Составление смет, экспертиза смет и работ по ремонту общественных территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2022 | Обеспечение выполнения работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством | Не достоверная оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ |
| **4. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** |
| 1. **Реализация программ формирования современной городской среды**
 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2019 | 2019 | Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение» | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие комфортных условий для досуга населения | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 1 ед. |