ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2018 года	                                                                                       №_______

«О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Постановлением администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.08.2014 года №132 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 12.03.2015 года №68 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» с изменениями от 06.05.2015 года №140, от 15.07.2015 года №220, от 15.10.2015 г. №  396, от 14.12.2015 г. №533 , от 23.03.2016 г. №246, от 27.04.2016 г. №431, от 10.08.2016 г. №784, от 18.10.2016 г. №1028, от 09.12.2016 г. №1206, от 09.03.2017 г. № 151, от 06.04.2017 г. №206, 16.05.2017 г. №303, от 30.05.2017 г. №361, от 03.07.2017 г. № 522, от 06.09.2017 г. №869, от 22.09.2017 г. №949, от 23.10.2017 г. №1067, от 08.12.2017 г. №1332, от 20.12.2017 г. №1373, следующие изменения:

  - изложить в паспорте муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 107 269,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 99 793,6 тыс. руб., из них 8 876,5 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2018 год – 5 156,4 тыс. руб.; 2019 год – 1 349,5 тыс. руб.; 2020 год – 970,0 тыс. руб. Источник финансирования программы: 98 393,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 8 876,5 тыс. руб.-  средства областного бюджета.»

  - изложить в паспорте подпрограммы 1. «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в новой редакции: «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 91 357,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год –  83 881,5 тыс. руб., из них 1 339,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2018 год – 5 156,4 тыс. руб.; 2019 год – 1 349,5 тыс. руб.; 2020 год – 970,0 тыс. руб. Источник финансирования подпрограммы: 90 018,4 тыс. руб. – средства местного бюджета, 1 339,0 тыс. руб. средства областного бюджета.»

  - изложить Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

  - изложить Приложение №2 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение» в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и на официальном сайте МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                                   Н.А.Карнаухова

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации, ООО «Газета «Выборг» - редакция», http://приморск-адм.рф, прокуратура, комитет финансов, Кузнецова Г.А., Карнаухова Н.А., Комарова О.В.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

от  _________________ 2018 г. № ______

Перечень

Подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Приморское городское поселение»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат основного мероприятия (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Энергетика в МО «Приморское городское поселение» |
| 1. Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» |
| 1. Ремонт объектов коммунального хозяйства |
| 11 | Замена участков тепловой сети | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному теплоснабжению, -снижение теплопотерь на участках тепловой сети |
| 1.2 | Замена котельного оборудования в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения |
| 1.3 | Ремонт в здании котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - безопасность эксплуатации здания; - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения. |
| 1.4 | Демонтаж дымовой трубы в котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2019 | - безопасность эксплуатации здания; |
| 1.5 | Замена мазутных емкостей в здании котельной на жидком топливе | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2020 | 2020 | - повышение качества и надежности функционирования системы теплоснабжения; |
| 1.6 | Технадзор за производством работ по ремонту и замене объектов теплоснабжения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 1.7 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |
| 1.8 | Приобретение блок ТЭНов для бани | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы горячего водоснабжения бани |
| 1.9 | Поставка водогрейного котла в здание котельной | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - эффективность обеспечения населения централизованными услугами теплоснабжения |
| 2. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 2.1 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети пос. Озерки | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2020 | - повышение надежности функционирования системы газового распределения; - обеспечение бесперебойного снабжения газом установок и газового оборудования. |
| 2.2 | Актуализация схемы теплоснабжения МО «Приморское городское поселение» | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | Схема теплоснабжения поселения, является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей |
| 2.3 | Комплекс кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | Регистрация права собственности на объекты коммунального хозяйства |
| 2.4 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами коммунального хозяйства | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2018 | 2020 | Регистрация права собственности на земельный участок под объектами коммунального хозяйства |
| 3. Строительство газопровода |
| 3.1 | Строительство газопровода-ввода к индивидуальным жилым домам | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - развитие системы газоснабжения; - обеспечение населения природным газом. |
| 3.2 | Технический надзор | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 3.3 | Авторский надзор | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством |
| 3.4 | Строительный контроль за строительно-монтажными работами | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - выполнение комплекса контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение строительно-монтажных или ремонтно-отделочных работ в соответствии со строительными нормами и требованиями проекта строительства. |
| 3.5 | Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка под строительство газопровода на кадастровом плане территории, с последующей постановкой на Государственный кадастровый учет земельного участка под газоснабжение индивидуальных жилых домов | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2018 | - Регистрация права собственности на земельный участок |
| 2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в МО «Приморское городское поселение» |
| 2. Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства |
| 1.1 | Ремонт артезианских скважин | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения; - повышение качества предоставления населению услуг по централизованному водоснабжению |
| 1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта: артезианской скважины (реестровый № 2-166) , расположенного по адресу: 188910, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Приморск г, Вокзальная ул. У дома №3 | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - повышение качества и надежности функционирования системы водоснабжения. |
| 1.3 | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - комплекс контрольно-проверочных мероприятий, обеспечивающих выполнение работ в полном соответствии с нормами и требованиями ремонтных работ, в заданные сроки, в полном объеме и с высоким качеством; - технический надзор за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры. |
| 1.4 | Корректировка сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, составление смет, экспертиза работ | Администрация МО «Приморское городское поселение» | 2017 | 2017 | - оценка денежных и других затрат при проведение ремонтных работ; - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов коммунального хозяйства; - контроль ремонтных работ, направленный на изучение и анализ соблюдения нормативной, проектной и правовой документации. |